内部控制规范手册

(2023年10月修订版)

2023年10月

目  录

内部控制规范手册...................................................................................1

第一部分 概述........................................................................................1

一、学校简介......................................................................................1

二、内控手册使用说明.......................................................................2

第二部分 单位层面内部控制......................................................................3

一、单位内部控制环境..........................................................................3

（一）发展规划.................................................................................................4

（二）治理结构..................................................................................................5

（三）运行机制.................................................................................................6

（四）人力资源.................................................................................................7

（五）校园文化............................................................................................101

二、单位层面内部控制相关文件和制度（单独编册）.......................102

第三部分 业务层面控制活动..................................................................103

第一章 预决算业务控制...................................................................103

一、预决算业务控制范围...........................................................................103

二、预决算业务控制目标...........................................................................103

三、预决算业务不相容岗位.......................................................................104

四、预决算业务风险清单...........................................................................104

五、预决算业务控制....................................................................................105

六、预决算业务控制相关文件和制度（单独编册）...............................113

第二章  资金管理业务控制..............................................................114

一、收入业务控制........................................................................................114

二、支出业务控制........................................................................................117

三、货币资金业务控制...............................................................................123

四、债务业务控制........................................................................................129

五、项目资金业务控制...............................................................................130

六、资金管理业务控制相关文件和制度（单独编册）..........................143

第三章 资产管理业务控制................................................................144

一、资产管理业务控制范围.......................................................................144

二、资产管理业务控制目标........................................................................144

三、资产管理业务不相容岗位...................................................................144

四、资产管理业务风险清单.......................................................................144

五、资产管理业务控制...............................................................................146

六、资产业务控制相关文件和制度（单独编册）..................................156

第四章 采购业务控制.......................................................................157

一、采购业务控制范围...............................................................................157

二、采购业务控制目标...............................................................................157

三、采购业务不相容岗位...........................................................................157

四、采购业务风险清单...............................................................................157

五、采购业务流程........................................................................................159

六、采购业务控制........................................................................................160

七、采购业务控制相关文件和制度（单独编册）.................................166

第五章 工程项目管理控制................................................................166

一、工程项目管理内部控制范围..............................................................166

二、工程项目管理内部控制目标...............................................................167

三、工程项目管理不相容岗位...................................................................167

四、工程项目管理及风险清单...................................................................167

五、工程项目管理业务控制.......................................................................169

六、工程项目管理业务控制相关制度（单独编册）..............................176

第六章 合同管理控制.......................................................................176

一、合同管理控制范围................................................................................176

二、合同管理控制目标................................................................................176

三、合同管理控制不相容岗位...................................................................176

四、合同管理控制风险清单........................................................................176

五、合同管理控制	......................................................................................179

六、合同业务控制相关文件和制度（单独编册）..................................190

第七章 所属法人单位管理控制.........................................................191

一、所属法人单位管理控制范围...............................................................191

二、所属法人单位管理控制目标................................................................191

三、所属法人单位管理控制风险点...........................................................191

四、所属法人单位管理控制风险清单......................................................192

五、所属法人单位管理控制相关制度（单独编册）.............................192

第八章 信息化管理控制...................................................................192

一、信息化管理控制范围...........................................................................192

二、信息化管理控制目标...........................................................................193

三、信息化管理业务不相容岗位...............................................................193

四、信息化管理业务控制风险清单...........................................................193

五、信息化系统规划职责与权限...............................................................194

六、信息化系统建设工作流程...................................................................195

七、信息化系统使用与维护工作流程......................................................197

江苏食品药品职业技术学院

内部控制规范手册

# 第一部分 概述

## 一、学校简介

江苏食品药品职业技术学院（简称“学校”）是江苏省人民政府主办、江苏省教育厅主管的全日制普通高等学校，为国家示范性（骨干）高职院校、中国特色高水平高职学校和专业建设单位、国家优质高职院校、全国首批健康学校建设单位、全国爱心托育用人单位、江苏省高水平高职院校建设单位、教育部首批现代学徒制试点院校、教育部“高等职业学校学习成果积累与转换试点项目”单位、国家自然科学基金依托单位、首批国家示范性职业教育集团（联盟）培育单位，是中国食品药品职业教育联盟发起和常设秘书长单位，中国食品学院联盟单位，江苏食品职教集团理事长单位，江苏省食品工业协会、江苏省餐饮行业协会副会长单位，江苏省首批市域产教联合体培育单位、江苏省食品生物技术类专业人才培养模式创新实验基地。

学校现设有食品学院、药学院、制药工程学院、健康医学院、护理学院、酒店学院、数字经济学院、人工智能学院、智能制造学院、本科生院、国际教育学院，另有洪泽湖产业学院以及淮安八十二医院、江苏盛泽医院、淮安市洪泽区中医院、淮安经济技术开发区医院等4个共建或附属医院，开设食品智能加工技术、食品药品监督管理、药学、中药学、药品生产技术、药品质量与安全、中医康复技术、中医养生保健、护理、婴幼儿托育服务与管理、烹饪工艺与营养、中西面点工艺等39个专业，涵盖了食品、药品、健康医学等大健康产业领域。建有国家“双高计划”专业群1个、央财支持重点专业6个、国家优质校骨干专业5个、省高水平专业群4个、省级品牌和骨干专业5个；牵头建设国家级专业教学资源库2个、精品在线开放课程2门、在线精品课程4门，省级专业教学资源库1个、省级在线精品课程13门；设有“4+0”联合培养应用本科专业2个、“3+2”分段培养试点项目6个；建有附属医院3家、国家级实训基地2个、省级实训基地3个、省级产教融合平台3个、省级重点工程实验中心5个、省级虚拟仿真实训基地1个，拥有国家级师资培训基地1个、国家级教学创新团队1个、省级4个。

学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持走立足区域经济社会发展、服务食品药品和大健康产业的特色发展之路，以培养高层次、高素质、复合型技术技能人才为中心，着力整合资源、优化结构、提高质量、突出特色，打造食品、药品和大健康产业高端人才的新高地，全面建设“特色鲜明、行业领先、国内一流、国际知名”的中国特色高水平高职院校。

## 二、内控手册使用说明

（一）内控手册编制的目的与意义

为了进一步提高学校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，形成常态的规范化管理，提高风险防范能力，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《江苏省省属院校经济活动内部控制实施指南（试行）》等规定，结合学院实际，编制了《江苏食品药品职业技术学院内部控制规范手册》（以下简称内控手册），作为学校建立、执行、评价及验证内控制度的依据。

本手册的实施有利于完善学校内部控制制度，进一步规范学校内部各个管理层次相关业务流程，分解和落实责任，控制风险，实现财务管理各项政策、规定的有机衔接，将预决算、收支、资产、工程项目、采购、经济合同等学校重点管控业务和事项纳入统一的管理体系，全面提升学校的风险防控和内部管理水平；有利于建章立制，堵塞漏洞，消除隐患，保护国有资产的安全完整；有利于保障学校各项业务活动稳健高效运行，确保会计记录、财务报告信息和其他管理信息及时、可靠、完整，实现管理的规范化、科学化和信息化，全面提高管理水平和资金使用效益。

（二）内部控制目标

本手册所称内部控制，是指学校为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序等手段，对经济活动的风险进行防范和管控。通过内部控制规范的建设、实施与完善，分析业务流程，评价控制措施的充分性、适宜性和有效性；通过对内部环境和各项业务流程以及相关制度的优化和梳理，保证学校经济活动合法合规，资金、资产安全和有效使用，保证财务报告及相关信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高经济的效率和效果，促进学校各项事业健康可持续发展。

（三）内控手册编制的原则

内控手册是以《行政事业单位内部控制规范（试行）》《江苏省省属院校经济活动内部控制实施指南（试行）》等规定为依据编制而成的。在编制过程中，主要遵循以下原则：

1.全面性原则。内部控制应当贯穿学校经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济济活动的全面控制。

2.重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当着重关注学校重要经济活动和经济活动的重大风险。

3.制衡性原则。内部控制应当在学校机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约和相互监督的机制。

4.适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和学校的实际情况，并随外部环境的变化、学校经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

（四）内部控制管理职责

学校成立“内部控制建设领导小组”负责组织制定并实施内部控制建设方案，协调解决重大事项、监督指导工作开展。成立由计划财务处牵头，纪委监察办公室、审计处、资产处、后勤管理中心、现代教育技术中心、产业融合办公室等部门参加的“联合工作组”。联合工作组在内部控制建设领导小组领导下，具体负责全校各部门（单位）内部控制建设的督促、指导和检查等工作。

（五）内控手册结构

本手册包括五个部分，即内部控制手册概述、单位层面内部控制、业务层面内部控制、风险分析与报告及内部控制评价。

1.内部控制手册概述。本手册描述了内部控制体系的组织结构与职责，较为全面地阐述了内部控制体系的建设目标，并以《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《江苏省省属院校经济活动内部控制实施指南（试行）》的规定为指引，从单位层面内部控制、业务层面控制活动及风险评估三个方面对内控关注要点及相应措施进行较为全面、系统的阐述。

2.单位层面内部控制。描述了内部环境的概念，从发展规划、治理结构、运行机制、人力资源和校园文化等方面对内部环境各要素关注要点、控制措施进行阐述。

3.业务层面控制活动。针对学校预决算业务控制等八个内部控制模块，从控制活动涉及的范围、目标、不相容岗位、风险清单以及具体控制流程等方面进行阐述，并汇编控制活动的相关文档及资料。

4.风险评估。描述风险评估的概念、方法及基本程序，将学校内部控制所涉及的风险分为单位层面风险和业务活动层面风险两大类进行评估、分级。

5.内部控制评价。是对学校内部控制的实施及执行的有效性进行评价，形成评价结论并出具评价报告的过程。通过对内部控制建立与实施的有效性开展监督检查和评价，查找和发现内部控制存在的问题上，提出改进建议并督促落实整改。

# 第二部分 单位层面内部控制

## 一、单位内部控制环境

控制环境，是指学校内部控制存在和发展的空间，是实施内部控制的基础，直接影响、制约着内部控制的建立和执行，一般包括发展规划、治理结构、运行机制、人力资源、校园文化等方面。

### （一）发展规划

发展规划，就是一个组织制定的比较全面长远的发展计划，是对未来整体性、长期性、基本性问题的思考和安排，设计未来整套行动的方案。“十四五”发展规划是学校系统的顶层设计工作，它指引着今后一段时期学校的工作目标、工作任务和发展方向。

1.指导思想

学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深刻领会和全面落实习近平总书记对江苏“两争一前列”的新期待， 坚持党对学校工作的全面领导，用正确的政治方向、价值导向贯穿立校办学、立德树人、育人育才全过程。坚持走立足区域经济社会发展、服务食品药品和大健康产业的特色发展之路，以培养高层次、高素质、复合型技术技能人才为中心，对接服务国家、省市发展战略和产业需求，建成富有“行业典范、中国特色和世界影响”的一流食品药品类职业技术本科大学。

2.发展定位

目标定位：坚持走立足区域经济社会发展、服务食品药品和大健康产业的特色发展之路，以培养高层次、高素质、复合型技术技能人才为中心，着力整合资源、优化结构、提高质量、突出特色，打造食品、药品和大健康产业高端人才的新高地，全面建成国内一流、特色鲜明的食药行业高水平职教典范学校。

层次定位：在提升专科层次质量基础上，积极主动开展职教本科专业创建，保持科学的专本比，“十四五”阶段末达到职教本科学校建设标准，成为国内食品药品和健康类高职教育领头学校。

服务定位：学校立足江苏，面向行业，辐射全国，为食品药品为核心的大健康产业转型升级培养高层次、高素质、复合型技术技能人才。

专业定位：服务大健康产业转型升级和健康江苏建设，构建优质主体核心专业群，专业结构与产业结构匹配更加紧密。

3．主要举措

（1）多方协同育人行动

深化体制机制改革，探索多元主体办学、混合所有制办学；产教融合开展专业建设，创建品牌特色专业，实现专业与产业对接、教学与生产对接；校行企合作开发课程体系，实现课程与岗位对接、专业课程与通识课程相融通、专业素质与人文素质同步提升；校行企共建实习实训基地，充分利用校中厂、厂中校和现代信息技术。使学校成为充分运用现代职教体系培养高素质技术技能人才的重要示范基地。

（2）服务兴业拓展行动

瞄准食品药品行业科技前沿，面向地方经济社会重大需求，以产品创新、标准创新为重点，提升科技研发服务地方、服务行业、产业的能力和水平；坚持开放办学理念，开展非全日制学历教育、行业企业职工继续教育、社区培训等多形式的办学形式，提供公民终身教育服务，使学校成为建设学习型社会的重要示范基地。

（3）特色文化繁荣行动

立足于食品行业文化底蕴与积淀，勇担时代赋予新的“民以食为天”使命，建设和研究独具特色的行业文化和校园文化；引领行业和社会崇尚食品药品“良心”和“诚信”价值观，初步成为具有地方和行业影响力的食品药品文化传承、创新、交流和传播中心。

（4）领航人才引培行动

依托人力资源管理和制度改革，引进和培养专业领军人才；建立规模适度、结构优化、效率显著的人才队伍，使学校成为行业大师辈出、专业名师集聚之地，成为行业人才素质提升、能力再造之地。

（5）魅力校园提升行动

优化行政和服务设施布局，提高教学科研空间条件、现代技术条件，提升校园历史文化景观水平和生态环境品质；改善师生学习、生活环境，为师生潜心治学、练就技能提供硬件支撑，使学院成为师生留恋、友人向往、社会赞誉的魅力校园。

（6）融会全球卓越行动

进一步巩固和发展深层次、宽领域、立体化国际合作与交流，实现汇聚全球先进职业教育教学资源、引入和传播先进理念、提升国际合作水平的目标，使学校成为国际知名的一流高职院校。

（7）科学民主增效行动

加强顶层设计，注重实践探索。以制定和实施《学院章程》为龙头和抓手，以完善内部治理结构为重点，积极探索富有特色的现代高职教育制度；推进治理体系和治理能力现代化，全面提升院系两级管理的决策、执行和资源配置能力，使学校成为依法治校、民主管理、科学高效的重要示范高职院校。

### （二）治理结构

1.治理结构

学校建立并完善“党委领导、校长负责、教授治学、民主管理、依法治校、社会参与”的现代大学治理结构，明确内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序等，形成各司其职、各负其责、相互制衡、相互协调的工作机制。

2.机构设置

（1）党群部门

党委办公室、党委组织部、党委统战部、党校、党委巡察办公室、党委宣传部、纪委办公室、执纪审查室、工会、团委、关工委、机关党委。

（2）行政部门

校长办公室、保卫处、发展规划与质量管理办公室、教务处、计划财务处、人事处、党委教师工作部、校友办公室、招生工作处、审计处、科研处、学生工作处、产教融合办公室、创新创业学院、国际与港澳台合作交流处、资产管理处、招标办公室、后勤管理处、饮食服务中心、离退休工作处。

（3）教学单位

马克思主义学院、食品学院、药学院、制药工程学院、酒店学院、数字经济学院、健康医学院、护理学院、智能制造学院、人工智能学院、继续教育学院、国际教育学院、基础教学部、体育教学部、本科生院。

（4）教辅单位

图书馆、教师发展中心、现代教育技术中心、实验实训管理中心。

（5）科研机构

食品药品研究院、洪泽湖产业学院、高等职业教育研究所、酒文化与烹饪艺术研究院。

### （三）运行机制

1.三权制衡

所谓三权，是指学校经济活动过程中涉及的决策权、执行权和监督权。学校在进行部门设置和权力分配时要将这三种权力归属到三种不同的机构，以达到权力制衡的效果。从学校整体层面看，学校已建立议事决策机制、岗位责任机制、关键岗位轮岗机制等制衡机制，并确保经济活动的决策、执行和监督相互分离。

2.决策机制

议事决策机制是学校经济活动科学决策、民主决策的重要保证。学校议事决策机制应当符合以下要求：

（1）建立健全议事决策制度；

（2）集体研究与专家论证、技术咨询相结合；

（3）明确实行集体决策的重大经济事项的范围；

（4）做好记录备案，注重决策落实；

（5）强化问责问效。

3.执行机制

学校经济业务运行中，影响任务完成过程的有关因素包括资金、设备、工作流程、组织环境、人为因素等，涉及人事管理部门、财务管理部门、资产管理部门等关键岗位和人员，这些因素在具体实施中，学校充分发挥不相容岗位相分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、资产保护控制、会计控制、单据控制、信息披露控制、信息技术控制的重要作用。

### （四）人力资源

1.岗位责任制

学校要对某些对内部控制目标实现有重要影响的关键性岗位，明确其岗位职责权限、人员分配，按照规定的工作标准进行考核及奖惩。学校在确定岗位职责和分工的过程中，要按照“不相容岗位相互分离”的控制要求，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。学校内部控制的关键岗位主要包括预算业务管理、收支业务管理、采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理以及内部监督等经济活动的关键岗位。学校要明确关键岗位的职责权限、任职条件和工作要求，做到因事设岗、以岗选人。

- 部门工作职责及任务清单

- 党委办公室、校长办公室部门岗位职责一览表

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负 责 组 织 和 协调 党 委 与 学 校有 关 的 综 合 性工作 | 负责发布每周工作安排 | 1.每周五负责收集、汇总下周的工作安排； 2.编制每周工作安排并于下周一在OA系统和手机APP发布。 |
|  |  | 负责学期值班表及寒暑假值班表的编排、 通知等 | 1.提前2周收集学工、二级教学单位等相关部门的值班安排； 2.汇总、编排学期值班表及寒暑假值班表，并提前1周于OA系统发布； 3.通知值班人员相关值班信息； 4.每月督查1-2次值班情况，并将检查结果反馈带班领导。 |
|  |  | 负责学校会议室、 电子屏的使用、管理和 维护等 | 1.根据会议室借用流程(见流程图1-1)、电子屏使用流程(见流程图1-2)管理学校会议室、电子屏； 2.每学期的学期初、学期末完成会议室、电子屏的检查、维护工作，确 保会议室、电子屏能够正常使用。 |
|  |  | 负责校内通讯录的更新、编印、分发 | 1.根据学校人事安排的变动情况，请示领导是否要更新校内副科级及以上干部的通讯录； 2.按照要求更新、设计、编印、分发校内通讯录。 |
|  |  | 负责公务用车的基础管理工作 | 根据学校公务用车管理办法(苏食院发〔2020〕21号)，完成公务用车的基础管理工作。 |
|  |  | 负责各层面综合统计、数据报送等 | 1.统筹安排各层面的综合统计工作； 2.零差错完成各项数据报送工作。 |
|  |  | 负责领导出差票务、服务保障等 | 1.根据领导工作安排，提前3天完成票务购买及住宿安排工作； 2.随同出差时，周到细致完成服务工作； 3.出差结束后一周内报销相关票据。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负 责 组 织 和 协调 党 委 与 学 校有 关 的 综 合 性工作 | 负责领导办公区环境卫生的管理、维护等 | 1.每日8点前完成领导办公区的保洁工作； 2.每周对领导办公区的卫生环境进行排查1次； 3.保证领导办公区环境卫生干净整洁无死角。 |
| 2 | 负 责校级 层 面的 会 务 接 待 工作 | 组织、协调以学校名义召开的各类会议， 负责校级层面会务安排 | 1.组织、协调学校名义召开的各类会议； 2.完成会务手册、工作证等会务资料的设计与制作； 3.完成会场布置、座次安排、席卡摆放、会务服务等工作。 |
|  |  | 负责校级层面的对外联络和综合协调 | 发挥协调、服务职能，按照联络顺畅的标准，完成校级层面的对外联络和综合协调工作。 |
|  |  | 负责校级层面来宾接待 | 根据学校公务接待管理办法(苏食院发〔2020〕22号)、业务接待管理办法(苏食院发〔2020〕23号)，接待校级层面来宾； |
| 3 | 负 责 党 委 和 学校 各 类 文 字 材料的起草 | 负责党委、行政的各类决议、决定、工作计划、总结、报告、领导讲话等文件材料的起草 | 1.学习研读国家最新政策制度文件； 2.适时到有关兄弟院校进行交流学习； 3.吸收最新文件精神，根据所需材料的要求，抓住重点、难点、热点，高质量、高标准完成党委和行政需要的各类文字材料的起草工作。 |
| 4 | 负责党委会、校长 办 公 会 议 题收集、会议记录及 会 议 纪 要 的发布 | 负责信息调研、信息公开、校内工作督查督办等 | - 根据学校党委会、校长办公会议事规则，于开会一周前收集整理党委会和办公会议题，并分别请党委书记和校长审议； - 根据党委会、校长办公会的会议精神，进行信息公开、校内工作督查督办等工作。 |
|  |  | 负责党委会、办公会的组织安排、会议记录及会议纪要的发布。 | 1.根据学校党委会、校长办公会议事规则，每1-2周组织安排1次党委会、1次校长办公会； 2.根据会议情况，如实记录党委会、校长办公会的会议内容； 3.党委会、校长办公会结束后3天内发布会议纪要。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 负 责 发 文 审 核及 统 筹 规 划 学校 高 基 报 表 数据统计工作 | 负责学校教育事业统计和基本状态数据等综合统计工作 | 1.根据省教育厅高等教育事业基层统计报表填报要求，召开校内专题会议，布置具体工作及数据提交时间； 2.提前2周完成各项数据的审核、修改、签字确认工作，确保填报数据的准确性、完整性； 3.请分管领导审议相关数据； 4.提请校长办公会审议； 5.按照要求，准时上报各类综合统计数据。 |
|  |  | 负责党委、行政发文的审核、印制、管理等工作 | 1.根据机关公文格式设置规范，审核、印制、管理党委和行政的发文工作； |
| 6 | 负 责 公 文 流 转工作 | 负责规章制度的修订等工作 | 1.结合国家最新政策制度文件适时修订学校的相关工作制度； 2.到有关兄弟院校进行调研学习； 3.根据修订内容请分管领导审议； 4.根据制度内容提请党委会或办公会审议； 5.根据党委会或办公会要求修订制度文件后，印发发布。 |
|  |  | 负责学校各类印章、介绍信等的管理、使用等工作 | 1.根据学校印章管理制度 (苏食院委发〔2020〕15 号) ，规范管理各类印章； 2.做好印章的台账记录，并按月进行汇总。 |
|  |  | 负责电子公文、机要文件的接收、传阅、保管等工作 | - 高标准、零失误完成文件的上传下达工作； 2.严格执行学校保密工作规定，零差错完成机要文件的接收、传阅、保管等工作； 3.对文件的完成情况按照时间节点进行督查督办。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 负 责 公 文 流 转工作 | 负责保密教育、督查等工作 | - 根据国家有关文件要求，科学合理设定设立保密环境； - 根据学校保密工作相关规定，科学规范地开展保密工作； - 根据学校人事变动情况，对涉密人员开展保密教育，对脱秘的人员进行脱密期管理； 4.对保密要害部位进行不定期的检查督促，严防失密、泄密事件。 |
| 7 | 负 责 信 访 接 待工作 | 负责来信来访的接待及办理工作 | 1.认真负责做好来信来访接待工作； 2.根据来信来访内容，请相关领导办理； 3.督查、督办相关来信来访办理情况。 |
|  |  | 负责领导接待日、领导进食堂安排、组织等各项工作 | 1.根据(教党函〔2019〕34 号) 文件要求，修订校领导接待日工作实施 方案； 2.每学期第1周公布校领导接待日工作实施方案并开始执行； 3.如实记录师生反映的问题并及时反馈处理情况； 4.做好接待日问题办理情况的台账记录资料存档工作。 |
|  |  |  | - 根据(苏食院委发〔2019〕29 号) 文件要求，于新学期开学前1周编排学校党政领导班子成员进学生食堂日程表； 2.将日程表印发给全体校领导审议； 3.根据日程表，每周一联系本周领导班子成员，确定进学生食堂的时间； 4.如实记录领导班子成员进食堂情况，对学生反馈的问题进行督查、督办； 5.做好进食堂的资料存档工作。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 负 责 学 校 档 案的管理工作 | 负责学校档案的统一管理和收集、整理、编目、提供利用等工作 | 1.根据学校档案管理制度、归档范围，完成档案的收集、整理、编目等工作，科学规范地管理学校各类档案； 2.根据档案查阅流程，提供档案查阅、借阅服务。 |
|  |  | 负责学校档案工作网络建设和业务指导、业务培训等工作 | 1.执行上级主管机关下达的有关档案工作的指令和规范，积极开展档案宣传、咨询活动； 2.每年举办1次档案员业务培训，对专兼职档案员开展业务指导及培训 工作。 |
|  |  | 负责编辑大事记等档案参考资料 | 1.每年3月前完成上一年度大事记并在办公室网站发布； 2.每年11月前将上一年度学校行政、党委发文按发文字号排列汇集并录 入档案系统。 |
|  |  | 负责档案信息化建设 | 1.档案员具备熟练、快速地获取档案室所藏档案信息并提供给利用者的职业素质； 2.每年度的档案收集中，利用高速扫描技术实现电子化管理； 3.加强档案网络安全建设，定期做好档案数据备份和恢复机制。 |
|  |  | 负责报送各类档案统计报表等 | 熟悉档案室每年度新增室藏资源，根据来文要求，准确、完整报送各类档案统计报表。 |
| 9 | 负责学校校友的管理工作 | 负责校友工作 | 1.定期组织校级层面的校友活动，做好校友联络及校友活动的筹划、组织工作 2.做好校级层面校友返校的接待、服务工作； 3.指导各二级学院开展校友工作。 |
|  |  | 负责校友信息化管理 | 1.做好校友信息的收集整理工作，建立完善的校友信息库； 2.做好校友网站的建设、维护工作。 |
| 9 | 负责学校校友的管理工作 | 负责校友发展基金会的日常管理工作 | 按照上级文件要求，做好校友发展基金会的日常管理工作。 |
| 10 | 完 成 领 导 交 办的其他工作 | 完成领导交办的其他事项 | 按照要求保质保量完成各类交办的工作。 |

- 发展规划与质量管理办公室部门岗位职责一览表

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学 校 事 业 发 展规划工作 | 学校事业发展规划的工作 部署 | 1.拟定五年规划工作方案； 2.部署督查全校五年规划编制工作； |
|  |  | 学校事业发展规划的调研、 论证 | 1.设计相关调查问卷，征集全体教职工意见； 2.整理并反馈调查结果； 3.开展校外调研，整理并反馈结果。 |
|  |  | 学校事业发展规划的编制 | 1.拟定校级层面五年规划讨论稿； 2.组织论证和修订五年规划讨论稿； 3.向“双代会”和学校党委报告规划编制情况； 4.将规划上报教育厅审核备案； |
|  |  | 学校事业发展规划的实施 | 1.集辑全校总规划、专项规划和分规划并予以发布； 2.督促各单位、部门按计划实施。 |
|  |  | 指导相关部门做好各项子 规划的调研、论证和编制 | 1.部署相关部门、各教学单位的专项规划、分规划调研与编制工作； 2.督促相关部门、各教学单位按计划实施 |
|  |  | 专项规划、分规划的备案工 作 | 1.按照时间要求整理收集专项规划、分规划电子版和纸质版； 2.确认格式内容无误后，纸质版归档，电子版保存。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 根据学校事业发展规划对重大发展目标提出意见和建议 | 1.定期了解学校事业发展规划完成情况； 2.结合高职发展动态和学校发展情况，查摆问题； 3.提出相关意见和建议。 |
|  |  | 学校事业发展规划总结 | 1.定期总结和疏理规划执行情况； 2.查摆问题； 3.撰写总结报告。 |
|  |  | 学校事业发展规划宣传工作 | 1.撰写学校事业发展规划宣传稿； 2.利用学校网站、校报等途径宣传学校事业发展规划。 |
| 2 | 学 校 章 程 工 作 | 学校章程调研 | 1.根据章程规定和学校党委决议组织开展章程修编调研； 2.整理并反馈调研结果 |
|  |  | 学校章程修编 | 1.完成学校章程修订讨论稿； 2.面向全校师生广泛征求意见； 3.对讨论稿进行反复论证； 4.完善章程文本，报学校党委会审议，上报教育厅审核备案； 5.向全校发布新章程。 |
|  |  | 学校章程宣传工作 | 依法利用学校网站、校报等途径宣传学校章程。 |
|  |  | 学校章程施行 | 关注高职发展动态，结合学校发展，查找章程施行中存在问题。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 负责学校质量相关数据的挖掘、整理、分析、报送等工作 | 负责学校高基报表填报工作 | 1.组织相关部门进行数据规划，做好各项数据表指标及相关内涵说明； 2.各单位任务分工，填报； 3.数据汇总审核，逻辑校验，报校领导批示； 4.数据上报； |
|  |  | 负责学校状态数据填报工作 | 1.组织相关部门进行数据规划，做好各项数据表指标及相关内涵说明； 2.各单位任务分工，填报； 3.数据汇总审核，报校领导批示； 4.数据上报； |
|  |  | 负责学校职业院校高质量考核填报工作 | 1.组织相关部门进行数据规划，做好各项数据表指标及相关内涵说明； 2.各单位任务分工，填报； 3.数据汇总审核，报校领导批示； 4.数据上报； |
|  |  | 负责质量年报数据表汇总、填报工作 | 1.每年10月份中旬启动质量年报编撰工作； 2.组织质量年报数据编写有关部门人员培训研讨，落实质量年报相关工作。 3.每年9月初发布优秀案例评选工作通知； 4.每年9月底发布优秀案例评选结果。 5.每年10月初启动优秀案例报送工作； 6.整理、汇总、上报优秀案例。 7.按照省教育厅质量年报时间要求，上报学校质量年报、企业年报； 8.文本差错率为0。 |
|  |  | 撰写校级层面的教育现代化建设监测分析报告 | 1.按照文件时间要求，撰写完成教育现代化建设监测数据分析报告； 2.文本差错率为0； |
| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| 4 | 学校内部质量保证体系设计、建设、运行组织与指导工作 | 制定（修订）学校内部质量保证体系建设方案 | 1.设计学校内部质量保证体系建设方案，完善学校内部质量保证运行机制； 2.组织执笔人调研、交流、学习； 3.辅导执笔人撰写学校内部质量保证体系建设方案，文本差错率为0。 |
|  |  | 统筹、协调、实施五个层面的诊断与改进工作 | 1.会同教务处制定专业、课程层面的诊改实施方案。推进诊改工作，生成专业、课程层面诊改报告； 2.会同学生工作处制定学生层面诊改实施方案。推进诊改工作，生成学生层面诊改报告； 3.会同人事处、教师发展中心制定教师层面诊改实施方案。推进诊改工作，生成教师层面诊改报告； 4.会同院长办公室制定校级层面诊改实施方案。推进诊改工作，完成岗位职责、工作标准制定、目标任务分解、目标任务进度填报、职能部门考核，生成校级层面诊改报告； 5.组织诊改组成员参加诊改工作相关学习和研讨； 6.定期召开各个层面诊改工作推进会。 |
|  |  | 做好诊改工作平台的日常维护与培训指导工作 | 1.完成诊改平台人员角色维护，各层面指标体系导入、任务发布，编写五个层面诊改平台操作说明； 2.指导各部门解决在诊改平台填报时遇到的相关问题。 |
|  |  | 做好诊改日常管理工作并完成诊改资料收集、整理、存档 | 1.每月做好诊改资料存档工作； 2.每学期末完成诊改材料的汇总、存档工作； 3.学期末撰写诊改工作报告。 |
| 5 | 负责学校质量报告制度建立、编制组织与撰写工作 | 组织和启动质量年报工作 | 1.每年10月份中旬启动质量年报编撰工作； 2.组织质量年报数据编写有关部门人员培训研讨，落实质量年报相关工作。 |
|  |  | 组织优秀案例评选工作 | 1.每年9月底发布优秀案例评选工作通知； 2.每年9月底发布优秀案例评选结果。 |
|  |  | 组织优秀案例报送工作 | 1.每年10月启动优秀案例报送工作； 2.整理、汇总、上报优秀案例。 |
|  |  | 负责质量年报的汇总、印制和报送 | 1.按照省教育厅质量年报时间要求，上报学校质量年报、企业年报； 2.文本差错率为0。 |
| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| 6 | 负责学校教学运行的督导工作 | 制定督导相关工作管理办法 | 1.分析学校督导日常工作中存在的问题，制定问题清单； 2.组织调研、学习3所以上高职院校，拟定问题解决方案； 3.根据调研情况，制定督导相关工作管理办法。 |
|  |  | 组织校级督导队伍的建设工作 | 1.根据督导工作需要，发布督导选聘通知； 2.根据督导聘用管理办法，完成校级专职督导申报、评审工作； 3.开展督导培训工作。 |
|  |  | 组织校级督导日常管理工作 | 1.根据督导管理办法，按时召开工作例会； 2.制定督导年度工作计划。 |
|  |  | 负责校级督导工作信息汇总、反馈等工作 | 1.拟定教学督导听课、专项检查计划； 2.做好教学督导工作相关材料整理、存档工作。 |
|  |  | 汇总全校的督导信息、 编撰质量月报并定期发布 | 1.每月底汇总领导干部听课、校级督导听课、二级督导听课、专项检查反馈等信息，撰写质量月报； 2.每月10日前发布质量月报，文本差错率为0。 |
|  |  | 定期组织全校学生评教、教师评学活动 | 1.期中、期末各组织一次学生评教、教师评学工作； 2.统计参评率、评教得分等数据，做好反馈工作。 |
| 7 | 负责组织实施质量管理相关工作 | 制定（修订）质量管理办法 | 1.分析学校质量管理存在的问题，拟定问题清单； 2.调研、学习3所以上高职院校，拟定问题解决方案； 3.根据调研情况，制定（修订）质量管理办法。 |
|  |  | 汇总和反馈教学质量考核结果 | 1.每学年末，根据教学质量评价系统汇总二级教学单位督导听课分数、学生评教分数，反馈给二级教学单位； 2.配合各二级院系对教师进行年度教学质量考核。 |
| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| 8 | 部门日常管理工作 | 强化主流媒体内外宣传，抓实思想政治学习，抓牢意识形态工作 | 1.加强对外宣传报道，组织部门人员参加政治学习； 2.组织部门人员加强意识形态教育。 |
|  |  | 明确管理服务工作的职责、标准和流程并规范执行 | 1.制定部门及各岗位工作职责、主要工作标准和流程； 2.明确部门各项工作执行规范。 |
|  |  | 完善档案资料收集、整理和归档 | 1.承担部门档案管理员工作，参加档案管理培训； 2.严格按《归档范围及保管期限表》要求，及时做好档案资料收集整理和归档工作。 |
|  |  | 切实履行党风廉政建设相关规定 | 1.党风廉政建设责任清单全面落实； 2.填写履责纪实工作平台。 |
|  |  | 严格执行财务报销管理制度 | 1.预算编制合理、及时，无漏编、少编现象； 2.部门预算严格按项目执行，无相互挤占、变相开支行为； 3.部门预算实际执行率达标，严格按规定报账。 |
|  |  | 自觉遵守劳动纪律加强师德师风建设 | 1.严格执行考勤制度，并做好月度考勤统计与汇总； 2.加强师德师风办法宣传与落实，严格师德师风考核。 |
|  |  | 全面加强重视安全稳定工作 | 1.注重部门安全稳定思想宣传； 2.加强部门安全稳定教育。 |
|  |  | 负责部门网站建设、维护、更新工作 | 1.根据智慧校园建设任务，规范部门所属业务系统； 2.及时做好数据维护与更新，确保数据质量和信息安全。 |
|  |  | 负责部门资产管理工作 | 1.根据国资处资产管理规定，定期进行资产检查 2.做好部门资产管理系统的维护工作 |
| 9 | 完成上级及学校交办的其它工作 | 完成上级及学校交办的其 它工作 | 无 |

- 人事处 (党委教师工作部) 部门岗位职责一览表

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责起草学校机构设置、编制核定及组织实施工作 | 开展学校机构设置、编制核定相关工作 | 1.在学校编制总额和总岗位数内，由人事处会同有关职能部门研究确定各类人员的编制标准及定编办法，报学校党委会审定；2.编制下达后，各单位要按要求来设置岗位，并明确岗位职责和任职条件；3.各单位应根据工作需要，留出一定比例作为机动编制，用于外聘兼职教师或用于引进骨干教师等；4.缺编的教学单位应从学科建设的长远目标出发，积极引进人才，优化现有人员结构； 5.各单位要强化编制意识，严格执行下达的编制标准。 |
| 2 | 负责各类各级岗位设置与聘用及聘期考核工作 | 开展岗位设置与聘用及聘期考核相关工作 | 1.发布文件通知，并公布各类岗位及条件；2.本人对照条件申报；3.二级单位进行资格预审；4.人事处组织专家评审；5.评审结果报学院研究后，公示拟聘人员；6.办理聘用审批，并报省厅备案；7.发布聘用文件、聘用，并签订聘用协议；8.相关聘用材料整理归档；9.聘期期满考核。 |
| 3 | 按期完成教职工年度考核、岗位目标考核以及评优、奖惩工作 | 开展教职工年度考核、岗位目标考核、师德考核及相关评奖评优工作 | 1.起草发布考核文件；2.召开会议，布置年度考核工作；3.被考核人个人总结、 填写年度考核表；4.各单位组织职工民主评议，审核个人考核表，确定年度考评结果，报人事处；5.学校考核工作组审核各单位的考核结果，确定考核结果； 6.考核结果公示；7.公布年度考核结果；8.年度考核工作结束后，考核材料归 档。 |
| 4 | 负责起草制定学校师资队伍建设与发展规划 | 起草制定学校师资队伍建设与发展规划 | 1.根据学校的总体建设目标和发展规划，制定学校师资队伍建设规划并组织实施。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 负责研究起草学校人才引进政策，开展招聘 宣传与引进工作 | 开展人才引进工作 | 1.征集各二级单位人才引进需求，并根据学校师资队伍发展规划、师生比等详 细情况拟定招聘方案；2.招聘方案报党委会议研究；3.发布招聘公告，并组织对报名人员情况进行初审；4.组织现场考核、体检、考察等工作；5.拟聘人员情况报党委会研究批准；5.拟聘人员公示；6.分类办理入职手续。 |
| 6 | 负责教职工录用、调出、辞职、离退休等手续办理工作 | 教职工录用、调出、辞职、离退休等手续办理 | 录用：1.调取被录用人员档案；2.签订劳动合同；3.开具人事调配通知单；4. 安排新职工入职。 辞职：1.拟辞职教职工递交辞职报告；2.用人部门签署意见后报校领导同意； 3.报学校党委会研究通过；4.发布同意辞职的决定；5.档案调人才中心。 离退休:1.按年度筛选当年拟退休人员名单；2.报校长办公会研究通过；3.发文 宣布退休后交劳资科办理。 |
| 7 | 负责教师的外聘、返聘 与管理考核工作 | 开展外聘、返聘、特聘教师的考核工作 | 1.根据外聘、返聘、特聘教师的聘用合同，督促用人部门 (单位) 按期组织考 核；2.汇同科研处、高教所、教务处等职能部门根据聘用合同进行考核；3.考核结果报校领导研究决定是否续聘。 |
| 8 | 负责学校各类人才的选拨、推荐及管理工作 | 开展学校各类人才的选拨、推 荐、管理及考核工作 | 1.根据上级文件发布选拔、推荐及考核通知；2.组织教职工填写申报表并提交申报材料；3.依据学校相关实施办法组织评审推荐或考核；4.拟推荐、考核结果报校长办公会研究通过。 |
| 9 | 负责教职工的学历学位等继续教育进修工作 | 组织教职工的学历学位等继续教育进修工作 | 1.拟进修人员在办事大厅发起进修申请并提交进修申请表；2.所在部门 (单位) 党政联席会议研究是否同意进修申请；3.人事处汇总后审查是否符合学校相关管理规定；4.每年 9 月对下一学年符合要求的申请报校长办公会研究通过；5. 与取得录取通知书的教职工及其所在部门 (单位) 签订协议书；6.督促二级单位对脱产进修的教职工进行管理；7.对取得学历学位的返校人员依文件及协议 发放资助金，并交劳资科兑现相关待遇。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 负责教师和其他专业技术职务评审的组织工作 | 做好学校专业技术资格评聘的组织实施工作 | 详见“学院专业技术资格评审流程图”。 |
| 11 | 负责新进职工管理、考 核、转正定级与教师资 格认定工作 | 开展新进职工管理、考核、转正定级与教师资格认定工作 | 转正定级：1.符合转正定级的教职工提交转正申请；2. 所在部门 (单位) 签署意见；3.人事处组织考核鉴定后给予转正定级； 教师资格认定：1.根据上级文件发布教师资格认定通知；2.组织申报人网上报名；3.组织体检及教学能力测试；4.组织现场审核；5.专家审查委员会审查； 6. 上报省主管部门审核；7.发放教师资格证书。 |
| 12 | 负责起草绩效激励政策，管理和运行在职与 离退休人员薪酬分配工作 | 制定学校绩效分配相关文件并组织实施 | 1.根据上级有关政策起草学校绩效分配相关文件；2.征求教职工意见并召开座谈会；3.学校研究通过；4.教职工代表大会研究通过；5.发布文件并组织实施。 |
| 13 | 负责社会保险的参保登记及职工福利的审核与发放工作 | 开展教职工社会保险参保登记及职工工资晋升工作 | 社会保险：1.根据主管部门要求准备材料；2.按照要求上报审核；3.相关主管部门审批，反馈审批结果；5.审批材料存档。 工资福利：1.年度考核结果为合格者，正常晋升薪级工资； 2.根据本人套改年限晋升基础岗贴；3.根据省厅文件，进行工资标准普调；4.领导审核工资普调标准后报财务处；5.打印工资变动表存档。 |
| 14 | 负责教职工工伤的审核、鉴定与报批工作 | 开展教职工工伤审核、材料准备及报批工作 | 1.申请工伤认定人员应向人事处提交相关材料 2.人事处核实后向主管部门申报材料；3.将工伤认定结果告知本人；4.本人办理工伤保险事宜。 |
| 15 | 负责抚恤金、丧葬费的 核准及遗属补助申领等工作 | 开展相关人员抚恤金、丧葬费的核准及遗属补助申领等工作 | 1.遗属本人提交补助申请、户口所在地对其收入状况、子女状况的证明；2.根据申请人的具体情况，按国家有关文件规定，认定申请人是否符合享受定期补 助的条件；3.对享受定期补助对象，核算其补助金额，从死者去世次月执行； 4.遗属补助每半年发放一次。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 负责工人考工定级、评 聘人选的推荐工作 | 做好工勤岗位人员考工定级及评聘工作 | 详见“学院工勤岗位人员考工考级工作流程图”。 |
| 17 | 负责起草教职工请销假制度，教职工考勤管理、请销假手续办理 | 做好教职工日常考勤管理工作 | 详见“学院请销假工作流程图”。 |
| 18 | 人事档案收集、整理、 使用与管理及人事信息统计工作 | 负责人事处、党委教师工作部网页的维护、更新 和学院人事管理系统信息的收集、整理、编报、发布；并做 好高基报表、状态数据、人员年报等数据的统计分析和填报工作 | 1.学院组织架构信息：学院发文 2 个工作日内完成； 2.教职工基础信息：新增及变动信息当日完成； 3.个人自行上报的基础信息 (电话、办公地址) ：变动一周内完成审核； 4.学院发展数据 (状态数据、高基报表、诊改平台等) 根据通知要求在规定时 间内完成填报。 |
| 19 | 学院重大工程建设 | 做好学院高水平院校和“双 高”计划建设任务的推进与落实工作 | 根据学院“双高计划”工作要求，在规定时间内完成各项建设任务。 |
|  |  | 做好全校性的教师发展诊断与改进工作，配合相关部门做好全校性的诊改工作 | 根据学院诊改工作要求，在规定时间内完成各项诊改工作任务。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 人事处其他综合性事务和领导交办的其他工作 | 做好人事处、党委教师工作部年度工作计划、总 结的起草和宣传报道等工作； 做好OA系统文件处理、流转等 工作 | 1.根据学院工作要求，按期申报部门工作计划、总结； 2.做好部门相关工作的宣传报道； 3.及时做好OA办公系统的文件流转和处理工作。 |
|  |  | 负责人事处、党委教师工作部印章管理和教职工相关证明出具工作 | 1.做好部门印章的管理与使用； 2.准确开具教职工收入证明、在职证明等相关材料。 |
|  |  | 负责人事处、党委教师工作部年度预算经费编制、使用和管理等工作 | 1.做好部门年度预算的编制； 2.实时关注年度预算经费的使用情况。 |
|  |  | 负责人事处、党委教师工作部国有资产管理、统 计、处置等工作 | 做好部门国有固定资产的日常管理、统计、处置及相关工作。 |
|  |  | 做好教职工信访接待和探亲待遇审核等工作 | 1.做好教职工信访接待相关工作； 2.根据学校请销假管理办法，做好教职工探亲假待遇审核工作。 |
|  |  | 做好对外联络、对内服务等工作 | 做好对外联络及对内教职工服务等相关工作。 |

- 教务处 (本科生院) 部门岗位职责一览表

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责学校专业建设 | 组建并开展学校层面专业建 设指导委员会工作 | 1.在分管领导统筹下，组建学校层面专业建设指导委员会； 2.指导各二级学院召开专业指导委员会； 3.组织召开学校专业指导委员会会议，做好会务相关工作； 4.完成相关资料的收集、归档工作。 |
|  |  | 制订学校专业发展规划 | 1.领会上级文件精神，紧跟区域产业发展，结合学校事业发展总体规划，制订专业 发展规划； 2.至少调研5所同类院校 (国家示范、骨干、省级示范各 1 所) 专业发展规划制订 情况； 3.专业发展规划草案出台后进行意见征求，各层面覆盖率≥70%； 4.专业发展规划必须由学校专业建设指导委员会论证通过。 |
|  |  | 组织新增专业申报论证 | 1.组织新专业申报论证，提交校办公会审议，文本无差错； 2.做好新专业申报工作的相关资料收集、归档工作。 |
|  |  | 制订专业设置、调整、建设 与诊改指导性意见 | 1.依据产业发展需求，专业发展现状，结合学院专业建设规划的总体布局，制定专 业设置与调整指导性意见； 2.至少调研 5 所同类院校 (国家示范、骨干、省级示范各一所) ； 3.文本差错率为 0。 |
|  |  | 制订人才培养方案制 (修) 订指导性意见 | 1.指导意见内容融入国家、省职业教育文件精神； 2.指导意见内容结合学校人才培养模式改革思路； 3.每年在 5 月-6 月完成人才培养方案指导意见的制订并发文。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 专业带头人管理 | 1.根据学校文件，发布通知，组织遴选专业带头人； 2.在三年培养期内，开展 1 次中期检查，组织聘期考核； 3.培养基金在立项、中期检查合格及聘期考核合格后分三次发放。 |
| 2 | 负责学校课程 建设 | 组织课程及教学资源建设 | 1.组织课程团队调研、学习； 2.拟定校级精品课程遴选通知，组织课程团队申报； 3.组织专家对申报课程进行论证评选，确保公平公正公开； 4.论证结果通知发布； 5.相关材料的整理归档。 |
|  |  | 组织网络教学资源建设和管理 | - 组织开展网络在线开放课程的调研、 申报、遴选、培育工作； - 完成相关采购招投标工作，组织网络课程视频、动画等资源建设； - 组织省级在线开放课程申报及建设工作； - 申报材料文本无差错。 |
|  |  | 组织国家级、省级课程建设 与管理 | 1.组织国家级、省级课程调研、 申报、遴选、培育工作； 2.组织专家对建设课程进行论证，对课程建设进度、质量等进行监控，确保按照进 度完成各项任务； 3.发挥国家级、省级课程示范引领作用，做好经验的推广和使用。 |
|  |  | 做好教材建设与管理工作 | 1.根据学院教材建设年度计划，结合《江苏食品药品职业技术学院教材建设管理办 法》要求发布申报通知，组织教材申报、立项、管理、验收； 2.申报通知详细具体， 内容格式、体例差错率为 0； 3.学术委员会组织评审，评分结果汇总差错率为 0； 4.根据要求对拟立项项目进行公示，格式差错率为 0； 5.根据要求对项目进行验收，评分汇总差错率为 0。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 组织教材招标与发放 | 在每年的4 月中旬，做好教材、本簿项目需求的申请报批；协助校招标办做好招 标采购公告的发布；编写招标采购的相关文件；做好开标前的准备工作； 在每学期的十五、十六周，依据教学计划、课程任务选用教材，填报教材选用审 批表，以及校本教材编写和印刷审批表；审核无误教材计划转成教材征订单；将审 核无误的教材征订单报给供应商，并及时跟踪了解采购进展情况； 在每个暑假、寒假期间，按照订单，对已到教材的名称、书号、主编、出版社、 数量逐一核对；并按学院、专业进行归类码放；将已入库教材及时录入管理系统； 开学前根据计划提前做好发放清单，按院系发到班级；教师用书领用时严格按计 划、任务发放；认真做好教辅资料、实验、实训材料的发放。 |
| 3 | 负责学校日常 教学管理 | 教学任务安排 | 1.根据人才培养方案，组织填写开课审批表，确保无差错； 2.组织做好任课教师安排，对兼职教师资格进行审核； 3.组织做好教学时间、场地安排，确保无差错； 4.根据课程团队教材选择做好教材安排工作； 5.组织教学常规检查，处理教学工作中的突发事件，确保教学质量。 |
|  |  | 学生选课管理 | 1.发布学生选课通知，组织学生在规定时间内选课； 2.开学第一周组织学生补选、改选； 3.确保学生选课无差错。 |
|  |  | 校历及教学进程编制 | 1.每年 12 月左右根据国家放假通知和学校工作的整体安排确定我校的全年的放假 时间和具体教学周数； 2.校历编制过程综合考虑开学时间、军训、法定假日、运动会、全校大型活动、期 末考试等多方面因素； 3.12 月中旬将预排校历及说明文稿递交办公会讨论； 4.根据办公会讨论结果进行修订后公布； 5.各学院依据公布校历编制下学期教学进程表，该项工作须在 12 月底前完结并交 付印刷发放； 6.该项工作差错率为0。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 负责学校日常 教学管理 | 教学常规检查 | - 协同质控办统筹安排常规教学检查计划； - 对教学检查过程中发现的问题及时处理并准确记录，1个工作日内反馈相关信息； 3.协助有关部门对违纪教师进行教学事故认定处理，确保公正客； 4.根据教学检查结果完成二级院部年终部分考核指标的考核。 |
|  |  | 调停课办理 | 1.教师登陆“教务系统”申请； 2.由二级院系教务员或教学副院长登陆“教务系统”通过申请。 |
|  |  | 学生成绩管理 | 1.期中考试、期末考试、重修考试、补考结束组织教师在 1 周内把成绩录入教务系统； 2.成绩误录或错录需院系开具成绩解锁申请，解锁成绩后进行更正； 3.往届生重修成绩由任课老师开具成绩证明，院部审核后教务员统一录入，确保无 差错； 4.相关申请或证明材料归档。 |
|  |  | 教室使用管理 | 1.教师登陆“教务系统”申请； 2.由二级院系教务员或教学副院长登陆“教务系统”通过申请。 |
|  |  | 教学计划变更审批 | 1.二级院部填写教学计划变更申请表，分别由教务处、分管教学校领导审核签字； 2.教学管理科 1 个工作日内办理教学计划变更手续并执行新计划； 3.教学计划变更审批材料存档； 4.根据材料完成二级院部年终部分考核指标的考核。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 负责学校日常 教学管理 | 教学工作量审核 | 1.教师填写工作量统计表，二级院部初审； 2.二级院部汇总教师工作量统计表教务处一周内审核结束； 3.教师工作量审核无差错。 |
|  |  | 学业预警与支持 | - 根据学业预警相关文件，发布学业预警工作通知； - 组织院部完成对学业预警学生的信息统计、教师安排、档案整理、过程监控，确 保学生顺利完成学业； 3.文本差错率为0。 |
|  |  | 重修组织与管理 | 1.每学期初补考结束组织学生申请重修报名； 2.根据重修报名情况组织安排辅导教师并及时发布； 3.对开班重修的课程纳入常规教学检查； 4.指导二级院部组织重修考试，成绩录入，往届生开具成绩证明统一录入成绩； 5.组织巡考，处理考场突发情况，记录考务情况及时发布相关信息，材料归档； 6.协助认定教学事故，保证客观公正。 |
|  |  | 实践教学常规管理 | - 年初编制实践科工作计划。需考虑到实验设备购置、考工考级、技能单招考试安排以及实验室安全等相关工作； - 根据二级学院所报的教学计划进行常规实践教学检查，包括实践教学情况和实验 实训室安全情况； 3.收集各院系的实验实训计划总结； 4.每学期初发放实验实训室管理手册封面； 5.配合国资处完成高等学校实验室数据报盘； 6.学期结束前做好实验实训室安全工作； 7.做好学校和上级的布置的其它事宜。 |
|  |  | 实验实训室规划与建设 | 1.根据学校整体工作计划，二级学院按要求制定实验室建设规划； 2.教务处根据项目建设申请组织调研； |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 负责学校日常 教学管理 |  | 3.报主管校长审批； 4.二级学院再次组织修订项目建设规划； 5.报教务处进行再论证，报主管校长审批通过。 |
|  |  | 教学仪器设备论证 | 1.二级学院项目论证负责人填写《江苏食品药品职业技术学院教学仪器设备论证 表》； 2.教务处组织专家进行论证； 3.需要进一步论证的建设项目，二级学院项目负责人根据专家组提出的意见对论证 材料进行补充及完善后再次申请论证； 4.论证结果报校领导审核； 5.反馈校领导意见给各二级学院； 6.通过论证的建设项目，进入到招投标环节。 |
|  |  | 技能大赛组织与管理 | 1.每年1月份左右根据教育厅江苏省高等职业院校技能大赛的通知组织二级学院 报名； 2.确定参赛师生名单，在线填报参赛信息，注意各赛项第一指导老师，该项差错率 为 0； 3.每年 3 月正式比赛开始前，替参赛师生购买人身意外保险和交通意外保险，70 元标准，该项差错率为 0； 4.召开赛前动员会； 5.正式比赛期间，组织慰问； 6.省高等职业院校技能大赛的训练工作全年开展，训练期间教务处组织检查和慰问； 7.各赛项参赛学生每学期期末成绩认定85 分， 由教师提交成绩证明，教务处审核 处理； 8.其它的各层各级技能竞赛在比赛前需要填写竞赛申请表并进行备案。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 负责学校日常教学管理 | 职业技能鉴定组织与安排 | - 每学期开学初受理二级学院提交考工安排计划表； - 考工院系在确定考工时间后提前一个月二级学院组织学生报名、缴费； - 将院系提交的报名表上传考试平台。在考前一周配合发证机关负责老师完成准考 证、签到表、成绩汇总表处理并打印连同技能考试备料单一起发给考工院系负责老 师； - 考前 3 天将发证机关派遣质量督导、考评组名单告知考工院系负责老师； - 证书贴照盖章发放给二级学院负责老师。 |
|  |  | 顶岗实习管理 | - 毕业顶岗实习的时间安排在第五、六学期； - 顶岗实习采用顶岗实习系统进行管理，各专业负责人在实习开始前需在系统中分 配指导老师、制定专业实习计划，此项差错率为 0； - 二级学院组织实习教学检查、工作总结及信息反馈等并报教务处备案并存档； - 学生在实习期间同时登陆实习管理平台，完成实习日记和报告的填写； - 指导教师对学生实习情况进行成绩认定，并录入顶岗实习系统； - 做好全校性的顶岗实习总结。 |
|  |  | 毕业设计 (论文) 管理与优 秀项目选送 | 1.学生在每年6月完成校内毕业设计(论文)管理系统的填报，并由此系统产生最 终的数据； 2.根据省教育评估院每年6月下达的本专科毕业设计(论文)评优与抽检工作的通 知要求，做好我校的专科毕业设计(论文)评优与抽检工作并确定上报数量； 3.收集二级学院申报的毕业设计(论文)并组织专家匿名评审，确定推荐的省级毕 业设计 (论文) 评优项目； 4.每年9月根据江苏省教育评估院的抽检工作的通知，组织好我校的毕业设计 (论文)检工作。每年 9 月填报江苏省毕业设计(论文)评优与抽检系统。发放江苏省 毕业设计(论文)评优获奖证书。 |
|  |  | 大学生实践创新训练项目管 | 1.根据江苏省教育厅每年3月公布的大学生创新创业训练计划项目申报工作的通 知开展我校的大学生创新创业训练计划项目评选工作，组织二级学院申报； |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 负责学校日常教学管理 | 理 | 2.组织立项答辩，邀请校内外专家评审，根据申报数量评选出省级和校级项目若干。 在校内OA 系统公布评选结果； 3.每年 9、10 月间组织上年度立项项目的中期检查，每年 5 月组织上年度立项项目 的结题答辩以及未通过项目的二次答辩； 4.全年开展各立项项目的跟踪过程管理。 |
|  |  | 校内考试组织与管理 | 1.根据校历安排考试时间并发布通知； 2.组织院部核对考试课程，二级院部组织教师出试卷； 3.组织院部核对监考教师信息； 4.安排监考教师及考试地点； 5.组织考务并发放考务材料：巡考手册、试卷标贴、班级考试安排表、教师考试安 排表等； 6.组织巡考，处理考场突发情况，记录考务情况及时发布相关信息，材料归档； 7.协助认定教学事故，保证客观公正。 |
|  |  | 补考组织与管理 | 1.开学初统计补考学生名单； 2.组织二级院部完成补考考务工作：出试卷、安排考试时间地点等； 3.组织巡考，处理考场突发情况，记录考务情况及时发布相关信息，材料归档； 4.协助认定教学事故，保证客观公正。 |
|  |  | 二级管理考核 | 1.根据学院考核安排进度，安排各科室分院部进行检查； 2.根据考核办法制定评分表； 3.汇总结果上报考核小组。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 负责学校教师 教学能力培养 与教风建设 | 微课教学比赛组织与管理 | 1.根据上级文件精神发布学校微课教学比赛通知； 2.组织专家对申报材料评审,发布评审结果； 3.组织更高级别微课大赛作品的推荐，组织相关课程视频、动画等资源建设； 4.推荐专家库人选； 5.待网评结果正式发布后发放证书。 |
|  |  | 教学能力大赛组织与管理 | 1.发布教学能力大赛通知； 2.组织专家对申报材料评审及现场评审，发布评审结果； 3.组织更高级别教学能力大赛作品的推荐，组织相关课程视频、动画等资源建设； 4.组织参赛队伍现场决赛。 |
|  |  | 其他教师教学类竞赛组织与管理 | 1.发布教学类竞赛通知； 2.组织专家对申报材料评审及现场评审，发布评审结果； 3.组织更高级别教学类竞赛作品的推荐； 4.组织参赛队伍现场决赛。 |
|  |  | 教师专业技能竞赛组织与管理 | - 每年 5 月前编制教师专业技能竞赛月实施方案，确定组委会、秘书处成员、竞赛 时间、竞赛内容类别、奖项设置及奖励办法; - 实施方案经内部讨论修订后转交分管校领导审阅; 3.经校领导审核修改后 6 月初公布技能竞赛月实施方案。每年 10 至 11 月为竞赛月， 由各二级学院进行具体组织实施，并将竞赛具体实施方案及后期总结报教务处进行 备案,竞赛组织差错率为 0 ; 4.每年 11-12 月教务处将各项竞赛结果进行 OA 公示并发放获奖证书。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 负责学校教学 改革与研究项目管理 | 教学质量工程项目培育与申 报 | 1.厘清教学质量工程项目范围：级别——省级以上；项目——教学资源库、在线开 放课程、大学生创新创业训练计划项目、品牌专业、重点专业、特色专业、实训基 地、优秀教学团队、教学名师、现代学徒制项目、教学能力大赛、微课大赛、职业 技能大赛、规划教材、重点教材、专业教学标准、优秀毕业论文等； 2.关注动态，及时了解相关信息并转呈分管处长； 3.根据省级以上通知文件，拟定学校通知； 4.做好各项目前期申报准备工作，组织学校评选或推荐工作； 5.依据省级以上通知要求，在规定的时限内完成申报材料的上报工作； 6.及时反馈申报结果，做好资料整理、归档等工作。 |
|  |  | 教学成果奖培育与申报 | 1.组织校级教学成果奖评选： (1) 撰写申报通知； (2) 申报通知应明确教学成果奖评选的范围、数量、原则、内容、条件、要求、 程序、材料递交方式和时间等； (3) 根据评选办法制订评分表； (4) 组织校内外专家对申报材料进行评审，评审结果汇总； (5) 依据通知要求和评审结果对拟获奖项目公示； (6) 公示时间到，无疑义，对获奖项目进行发文， 内容包括名称、完成单位、完 成人、获奖等级； (7) 打印获奖证书。 2.组织省级以上教学成果奖遴选、申报： (1) 根据省级以上成果评选办法，明确推荐教学成果奖的数量； (2) 遴选通知应明确教学成果奖评选的范围、数量、 申报材料递交的时间等； (3) 根据评选办法制订评分表； (4) 组织校内外专家对申报材料进行评审，评审结果汇总； (5) 依据通知要求和评分结果对拟推荐获奖项目公示； (6) 公示时间到，无疑义，按上级文件要求时限内完成申报的上报工作。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 负责学校教学 改革与研究项 目管理 | 教学改革课题(项目)申报 及管理 | 1.负责校级教学改革课题评选、立项、管理与验收： (1) 根据学校制度及教学改革项目建设计划，明确教学改革课题的选题指南、数 量、资助额度等； (2) 申报通知应明确课题立项的范围、配套的经费、建设年限、 申报方式、 申报 材料递交的时间等； (3) 申报通知内容格式美观； (4) 组织校内外专家对申报材料进行评审，评分结果汇总； (5) 依据通知要求和评审结果发布立项通知； (6) 制作配套经费申请表，表格含课题码、课题名称、课题负责人、负责人工号、 配套经费、经费代码，内容、格式，按照学校财务制度审批； (7) 制定建设任务书，含经费预算表，课题负责人签字承诺，予以发放经费卡； (8) 制定课题中期检查通知，组织 1 次中期检査； (9) 发布课题结题通知，收集结题材料； (10) 组织校内外专家进行验收评审，评审结果汇总； (11) 依据验收要求和评审结果，对验收结果发文。 2.负责省级以上教学改革课题申报、管理与验收： (1) 根据省级以上教学改革课题建设申报通知精神，制定学校遴选通知； (2) 通知应明确课题评选的范围、数量、 申报材料递交的方式、时间等； (3) 组织校内外专家对申报材料进行评审，评审结果汇总； (4) 依据通知要求和评分结果对拟申报项目公示； (5) 公示时间到，无疑义，将按上级文件要求时限内完成申报材料的上报工作； (6) 省级以上立项通过后，根据学校文件，对立项课题负责人发放配套经费； (7) 根据省级以上课题中期检查工作要求，组织按期提交中期检查材料； (8) 根据省级以上课题结题验收工作要求，组织按期提交验收材料； (9) 对顺利结题的课题，负责向课题负责人转发结题证书或报告等。 |
|  |  | 学分积累与转换 | 1.根据国家文件精神，制定学校管理办法并发布； 2.制作学分转换认定表，并发布； |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.具体申请工作由二级学院负责，二级学院初审后填写汇总表交教务处，教务处收 集汇总； 4.根据学生所取得成果类型，按照学校教育教学总体要求，对学生成果学分转换进 行认定； 5.教务处对相应课程予以转换，并及时通知学生及学生所在学院； 6.组织二级学院相关专业申请加入学习成果互认联盟，并依据《学习成果互认联盟 章程》开展相关工作。 |
| 6 | 负责学生学籍 管理 | 在校生学年注册和新生学籍 注册 | 每年 10月30日 前完成学信网在校生学年注册和新生学籍注册，差错率为 0。 |
|  |  | 学生学籍异动处理 | 审核学籍异动 (保留学籍、保留入学资格、复学、退学、休学) 办理手续，1个工作日内在学籍管理系统完成学籍异动处理。 |
|  |  | 毕业生图像采集和新生图像 采集 | 1.按江苏省就业指导中心指定的时间及要求整理毕业生的信息并上传； 2.安排各班拍摄地点和时间，维持拍摄现场秩序； 3.在新生报到后及时组织新生图像采集工作。 |
|  |  | 毕业证书的制作、发放和管 理 | 1.每年的6月30日之前完成毕业证书的制作、发放，差错率为 0； 2.学生提出结业换毕业申请； 3个工作日内完成毕业资格的审核、毕业证书的制作 和学信网换证工作，差错率为 0。 |
|  |  | 毕业生学历电子注册 | 每年 6月30日前完成毕业生学历电子注册，差错率为 0。 |
|  |  | 学分互换认定 | 1.系部填写学分互换申请表并签字盖章，差错率为 0； 2.国际与港澳台合作交流处签字并盖章，差错率为 0； 3.教务处处长签字盖章并认定成绩及学分，差错率为 0。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 负责语言文字 规范、普通话 推广工作 | 师生普通话测试组织 | - 每年 3 月和 9 月通知学生和教职工登陆“江苏省政务网”报名； - 向省教育厅语委报批测试任务； 3.测试任务获批后，进行测试任务的下达，在测试室的电脑上随机分配试题； 4.在任务下达后安排主考、巡考以及监考人员； 5.按照测试任务批次，发放国家普通话水平测试等级证书。 |
|  |  | 普通话测试站建设与维护 | 1.根据学校整体工作安排，上报普通话测试站建设计划； 2.教务处组织调研； 3.报主管校长审核； 4.普通话测试站再次组织修订项目建设规划； 5.报教务处进行再论证，报主管校长审批通过； 6.每半年在测试完毕后对测试站开展运行维护和环境维护。包括增补损坏设备、维 护测试系统和清洁环境卫生； 7.定期检查普通话测试站运行情况。 |
|  |  | 师生语言文字能力提升活动 组织 | - 年初编制方案确定要举办的活动并报主管领导审批； - 根据批准的方案组织相关活动； - 活动前制定活动预算、邀请评委、制定评分细则、借用场地、购买奖品证书、布 置会场； 4.活动后进行宣传报道，撰写总结； 5.将活动相关资料整理归档。 |
|  |  | “全国普通话推广周”活动 组织 | - 每年 9 月召开全国推广普通话宣传周活动启动仪式； - 根据国家和省语委活动方案，主要围绕结合新生入学、教师节等节点制定我校的 方案； - 张贴宣传标语和活动海报营造规范使用国家通用语言文字的氛围； - 活动前制定活动预算、邀请评委、制定评分细则、借用场地、购 - 买奖品证书、 布置会场； 6.活动后进行宣传报道、撰写总结； 7.将活动相关资料整理归档。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 负责学校教学 信息化建设及 教务处网站管 理 | 教务管理系统运行与维护 | 1.严格控制系统管理人员数量，确保教务人员用户和密码安全； 2.指导教务人员熟练安装并正确使用教务管理系统； 3.及时有效解决处理教务系统使用中的突发问题； 4.根据工作需要对教务系统的访问进行设置； 5.与软件公司沟通协调，有效解决使用中的各种需求； 6.确保运行无差错。 |
|  |  | 数字化教学服务中心运用与 维护 | 1.每周定期检查数字化教学服务中心，如果有问题及时上报; 2.联系设备商更换维修设备; 3.做好教学监控资料的调取和存储工作。 |
|  |  | 人才培养工作状态数据填报 | 1.搭建服务器，安装平台程序; 2.程序中建立学校组织机构; 3.召开各部门协调会，对各部门工作进行分工。涉及后勤、招办、人事、科技处、 发规办、校企办、教师发展中心、学工、财务、国资、二级学院、院办等全校各部 门 ; 4.人事处规划各角色人员，并提供人员信息; 5.教务处对填报学期的各年级学生数、专业、各学院专任和兼职教师课时总量、校 内实验场所等信息进行规划； 6.各部门根据分工及规划信息进行信息填报； 7.教务处分阶段对填报数据进行审核； 8.质控办负责总结报告撰写； 9.数据呈交校领导审核； 10.数据最终上报。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 负责学校教学 信息化建设及 教务处网站管 理 | 其他数据规划与填报 | 1.涉及填报的数据有高基报表； 2.G311 统计每年 9 月 30 日前各专业在校生数及上一届毕业生数，4+0 不包含在内； 3.中职对口单招人数与统招人数要分别进行统计； 4.G331 学生变动情况需统计招生、复学、转入、其他增加数以及毕业、结业、休 学、退学等减少数。结合上学年初报表在校生数折算出本学年初报表在校生数。 |
|  |  | 大型仪器设备使用数据统计 | - 按照学校整体工作安排，发布大型仪器设备使用数据统计通知； - 收集统计的电子和纸质的材料； 3.将材料和总结表报学校。 |
|  |  | 部门网站维护与外宣工作 | 1.部门网站基础维护； 2.部门网站安全维护； 3.相关材料经分管领导审核后上传教务处网站； 4.及时准确报道教务处重大活动和会议。 |
|  |  | 教学档案收集归档 | 1.依据教学档案归档范围，平时做好收集和归纳； 2.根据归档规范对教学档案进行分类、排序； 3.每年 6 月与 12 月做好教学档案检查。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 完成上级及学 校交办的其他 工作 | 组织与管理英语等级考试 | 大学英语四、六级： - 每学期开学初 (3 月和 9 月) ，由教务处通知学生登陆“全国大学英语四、六级 考试网”核对个人信息，如有误到学校教务处更改并确认信息无误; - 考生信息核对无误后，教务处通知学生登陆“全国大学英语四、六级考试网”进 行网上报名及缴费; 3.每学期开考前 2 周 (具体时间以教务处通知为准) ，考生可登陆“全国大学英语 四、六级考试网”进行准考证打印; 江苏省英语应用能力考试 三级 B : 4.每学期开学初 (3 月和 9 月) ，由教务处通知学生登陆“教务系统”进行报名并 缴费 (各班级统一收取费用) ; 5.由教务处通知学生核对个人信息，如有误到学校教务处更改并确认信息无误; 6.每学期开考前 1 周 (具体时间以教务处通知为准) ，由教务处发放准考证到二级 院系; 7.如准考证考前丢失，学生到教务处申请打印。 |
|  |  | 组织安排大学生人文知识竞 赛 | 1.每年将考生报名表按时上传系统平台； 2.在规定时间内编排考场、上报校内督导员并完成缴费工作； 3.考完试后在规定时间内带领考生参加省里组织的复赛； 4.领取证书。 |
|  |  | 组织安排大型社会考试 | - 由人社局提供考生及考场数量编排考场，30 人一个考场。差错率为 0； - 准备考场门贴、座位帖、考场分布图、考试时间安排及考生守则等张贴材料以及 笔、监考牌、透明胶带等监考材料袋； - 编排监考人员，并于考试前一天召开考试培训会。监考老师并布置考场； - 对考场监控、铃声设置等情况提前一天进行检查验收。此项差错率为 0； - 考前协调会工作与开考前 3 天完成，后勤、保卫、团委等部门明确各自分工。此 项差错率为 0。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 完成上级及学 校交办的其他 工作 | 组织安排中职对口单招考试 | 1.每年 12 月按照省教育考试院要求报送药品类专业技能考试实施方案、考点与时 间安排表。此项差错率为 0； 2.每年 1 月按照省教育考试院要求公布药品类专业技能考试考点与时间安排。此项 差错率为 0； 3.每年 2 月组织召开药品类专业技能考试考前协调会。 4.每年 3 月组织药品类专业技能考试； 5.考试完毕后将专业技能考试成绩库导入网上管理系统，报送盖章后的专业技能考 试成绩统计表。此项差错率为 0； 6.每年 5 月上报考试院药品类专业技能考试工作总结。 |
|  |  | 组织安排社会招生考试 | - 由招办提供考生数，编排面试考场。每个考场 5 名评委，1 名工作人员； - 准备面试试卷及面试软件调试。此项差错率为 0； - 面试室、抽题室、候考室工作人员名单确认。抽题室 2 名，候考室 2-4 名。面试 室 1 名， 以及面试室带队工作人员； 4.面试试卷袋及答题卡袋准备需完备，并准备考生批次顺序贴纸，候考室签到表以 及面试评分表等材料； 5.面试结束需将面试成绩表点子及纸质表收齐。根据候考室签到表匹配出考生成 绩。此项差错率为 0。 |

- 后勤管理处部门岗位职责一览表

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据学校“双高建设”任务要求，以高质量为 核心，充分发挥服务育人和环境育人的作用， 规范运用规章制度，做好各类培训与提升等， 组 织 参 与 制 定年度工作计划，打造安全后勤、绿色后勤、智慧后勤。 | 编写后勤管理处“五年建设规划” 任务书 | 科学制定“十四五”规划建设内容，符合学校发展实际需 要，响应“双高建设”要求。 |
|  |  | 起草学校后勤管理的相关规章制度并具体实施 | 规章制度符合国家法律法规及学校事业发展实际需要，逐 步实现后勤管理处管理科学、工作规范的目标。 |
|  |  | 整体规划编制 | 根据学校发展需求，编制校园基础建设整体规划。 |
|  |  | 年度建设项目规划 | 根据整体规划，计划本年度基本建设任务，提交学校讨论。 |
|  |  | 组织项目前期调研和方案制定 | 根据学校及有关单位的使用需求，采取实地调研的方法，完成工程建设初步方案。 |
|  |  | 确定各科室岗位职责 | 1.综合科岗位职责； 2.绿化科岗位职责； 3.维修科岗位职责； 4.物业科岗位职责； 5.采购科岗位职责； 6.卫生科岗位职责； 7.膳食科岗位职责； 8.基建科岗位职责。 |
|  |  | 制定内控机制管理办法 | 廉政风险点排查及整改清单。 |
|  |  | 编制后勤部门年度经费预算 | 根据财务处要求，部门经费预算真实准确完整，符合学校预算管理办法规定及部门发展实际，按时率 100%。 |
| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
|  |  | 后勤管理人员的业务指导与培训 | 业务培训有计划、有内容。 |
| 2 | 根据学校规划，组 织 学 校 基 本建 设 工 程 的 实施与管理 | 负责新建项目和大型维修改造项目的前期工作 | 1.委托专业设计单位，完成项目方案，报学校研究； 2.按照国家及上级主管部门的规定，完成项目的上报材料； 3.确定专业预算编制单位，完成项目的预算编制； 4.根据国家及上级主管部门相关规定，结合学校自身要求，提交项目采购需求； 5.配合招标办完成采购文件的编写。 |
|  |  | 负责新建项目和大型维修改造项目的施工管理 | 1.在建工程的日常巡查工作，并做好施工日志； 2.组织召开每周工程例会； 3.在建工程的“三控三管一协调”； 4.在建工程的其他日常管理工作； 5.根据国家建筑规范标准及学校相关规定，组织有关单位，完成施工验收； 6.移交国资处并办理移交手续； 7.联系施工单位积极处理质保期内的工程质量问题； 8.维修完成后与使用单位一起验收。 |
|  |  | 负责新建项目和大型维修 改造项目的资料送审 | - 按合同约定期限督促施工单位递交完整的工程结算资料至审计处； 2.在工程审计结束之后，整理移交工程竣工验收资料、监理资料等至档案室。 |
| 3 | 根据学校规划，负责维修改造项目的前期工 作、施工管理、材料送审等工作 | 制定工程修缮项目管理办法 | - 工程修缮报修流程； - 工程修缮项目验收流程； 3.工程修缮项目审计流程。 |
| 4 | 根据学校规划，负责维修改造项目的前期工 作、施工管理、材料送审等工作 | 全校维修改造项目的前期工作、施 工管理、材料送审等工作 | 1.制定年度修缮计划、专项维修计划及编制维修预算。 |
|  |  |  | 2.根据学院招标管理办法，制定小型维修项目的方案、严格按照相关制度进行立项预算、设计图纸审 查、招标、合同签订。 |
|  |  |  | 3.根据后勤处工程修缮项目管理办法，负责施工管理、验 收和资料归档。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 负责全校日常零星维修、水电管理等服务及节能减排工作 | 全校日常零星维修服务 | 1.制定校园零星维修管理办法及零星维修工作流程。 |
|  |  |  | 2.微服务报修平台管理工作及水电维修微信派单。 |
|  |  | 全校水电管理服务 | 1.制定水电管理办法保证教学、科研、生活等必需用水用 电，厉行节约、强化责任、确保安全。 |
|  |  |  | 2.做好全校大型活动、项目水电保障； 3.制定空调、电梯维保制度；对电梯、空调设备日常维护， 有维保记录等台账； 4.全校供水供电项目审批。 |
|  |  |  | 5.制定水电管理办法,每月完成一次全校水、电表抄报； 6.按时进行水、电结算报相关业务单位。 |
|  |  | 迎接上级节能减排工作考核 | 1.准备好迎检材料，按计划实施节能项目、撰写学院节能 减排工作报告，力争节能减排先进工作单位。 |
|  |  |  | 2.节能平台使用与维护； 3.每年进行节水节电宣传一次； 4.开展水平衡测试 1 次。 |
|  |  | 开展校内公共区域、设施巡查；实 行 24 小时值班制度，负责完成学 校水、电抢修工程任务。 | 1.制定校园公共区域、设施巡查制度； 2.制定实施后勤处水电抢修应急管理制度。 |
|  |  |  | 3.24 小时水电值班安排表 (每学期) 。 |
|  |  | 下水道管网、化粪池吸污工作 | 1.每年开展吸污清淤工作一次； 2.根据突发情况做好应急吸污工作。 |
| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| 6 | 责学校家具类国有资产管理及物资采购工作 | 修订后勤管理处物资采购、仓库管 理办法 | - 物资采购、仓库管理办法及采购供应流程； - 申报家具类固定资产采购计划，组织采购实施。 |
|  |  | 家具类国有资产管理办法 | 1.办公家具配置管理标准； 2.家具资产的调剂及管理； 3.负责制定全校年度行政办公与综合服务类家具的采购 计划编制采购预算； 4.负责全校家具类政府采购合同的审核，签订和备案，配合合同执行。 |
|  |  | 组织学校的家具资产清查盘点 | 根据学校要求，每年年底前完成家具资产盘点，提交待报 废资产清单，及时处置。 |
|  |  |  | 1.负责资产管理系统； 2.受理家具类固定资产采购项目的采购申请，核对采购项 目信息，做好项目档案留存； 3.负责家具类资产清查，物资仓库盘点与管理工作。 |
|  |  | 学校大型活动保障 | 1.负责全校性大型活动，会务场地的布置工作。 |
| 7 | 负责学校学生公寓、楼宇物业管理工作及托管 (外包) 项目监管工作 | 完善物业管理等各类考核办法 | 1.完善学生公寓物业托管考核办法； 2.完善校园物业托管考核办法； 3.根据不同经营项目，分类制定校园门面房经营户考核办 法； 4.学生公寓开水器、洗衣房、桶装饮用水供应管理考核办 法； 5.制定和完善物业管理、校园经营等各类规章制度和服务 方案。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 负责学校学生公寓、楼宇物业管理工作及托管 (外包) 项目监管工作 | 学生公寓、楼宇物业托管项目监管 | 1.按季度组织集中考核，师生满意度90%以上 (或考核得 分 90 以上) ； 2.做好日常考核台帐； 3.按季度出具托管考核报告，并做好物业托管费用的结算 工作； 4.物业公司所属管理人员的考核及人员管理 (不低于合同 人数) ，考勤有记录； 5.物业公司《劳动合同法》执行情况检查，每月检查员工 工资、社保等情况，提供纸质材料留存； 6.学校师生投诉的登记、反馈和处理工作，有台帐。 |
|  |  |  | 7.物业委托管理的经费预算、项目需求及合同起草与签订 的相关招标工作。 |
|  |  | 学生公寓、楼宇的日常管理工作 | 1.学生公寓及楼宇的家具、设备等固定资产的管理和维 护，每学期核对 1 次固定资产，每月检查 1 次公共设施，报修有台帐； 2.消防设施、设备检查登记和上报，每月上报保卫处 1 次 3.制定和执行学生公寓区突发事件的处理预案，做好处 理、上报工作，有台帐； 4.定期做好物业服务人员的常规 (消防) 培训工作，每学 期至少 1 次； 5.校园垃圾清运管理，做到日产日清； 6.学生公寓和楼宇相关宣传报道及文明创建，每学期报道 不少于 1 次； 7.协助相关部门做好范围内各类工程项目的施工和验收 工作； 8.物业托管范围内各项信息上传下达，相关数据收集、统 计工作，有台帐留存； 9.学生公寓文化建设。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 负责学校学生公寓、楼宇物业管理工作及托管 (外包) 项目监管工作 | 学生公寓房源管理 | 1.学生住宿信息核对，实时更新住宿信息； 2.做好学生住宿、退宿、调宿工作流程； 3.协助做好住宿费核对工作； 4.完成新生床位分配方案，无差错； 5.制定和执行学生宿舍搬迁方案，按时完成，无差错； 6.制定和执行毕业生离校退宿方案，督查毕业生退宿； 7.新生宿舍精细化保洁，确保新生宿舍卫生无死角； 8.学生公寓门禁和无线门锁系统的使用与管理，每月更新 信息 1 次； 9.青年教师周转宿舍的管理工作。 |
|  |  | 校园经营项目监管 | 1.管理各类租赁合同，协调处理甲乙方的相关事宜； 2.做好各类经营户相关水电、租金等费用的收缴； 3.学生公寓开水、洗衣房的日常管护及巡查保养； 4.学生公寓桶装饮用水供应的监督与管理； 5.相关从业人员的教育与管理，每年培训 1 次； 6.督促经营户搞好环境卫生，每天巡查有台帐； 7.实时了解经营户的经营情况，做好校园经营项目规划和 论证，合同结束后提供招标论证方案和考核报告。 |
|  |  | 大学生活动中心管理工作 | 1.制定和执行《大学生活动中心管理制度》； 2..学校各类大型活动的接待与应急预案制定； 3.中心各类设施、设备的定期检查和监控、消防系统使用， 每天做好巡查台帐； 4.大学生活动中心夜间值班； 5.舞蹈房、会议室等房间的使用登记，相关设备的操控和 日常维护； 6.公共区域卫生保洁，有巡查，有登记； 7.场馆 (羽毛球、乒乓球) 开放方案的制定与执行。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 负责校园环境建设、绿化美化和文明校园创建 工作 | 校园绿化、美化方案的调研、组织、 实施等工作 | 1.制定校园景观提升、年度绿化计划及预算编制 2.根据学院采购管理办法，制定绿化、景观项目实施方案、 严格按照相关制度进行立项预算、设计、招标、合同签订 3.根据后勤处工程项目管理办法，负责施工管理、验收和 资料归档。 |
|  |  | 校园文明创建工作 | 1.制定文明校园考核标准； 2.制定二级学院卫生包干区管理规定； 3.根据上级部门交办任务立即整改，落实率 100%。 |
|  |  | 全校绿化养护、保洁、百草园的管理工作 | - 制定周工作计划； - 开展每日工作任务巡查及工作完成进度反馈； - 根据需要进行种子、农药等绿化用物资采购审批、 入库及领用工作。 |
|  |  | 绿化服务外包单位的管理与考核 工作 | 1.负责做好绿化、保洁托管项目的立项、项目需求制定及 招标工作； 2.对照招投标文件及合同约定，制定考核管理办法； |
|  |  |  | 3.对服务外包单位进行月度考核，每季度汇总支付托管费 1 次，做好考核台账资料归档。 |
|  |  | 校园生活垃圾对外清运、河道疏 浚、水面保洁工作 | 1.校园生活垃圾对外清运项目采购及合同签订工作； 2.根据学校及上级部门需求，开展河道疏浚工作。 |
|  |  |  | 3.每日对护校河、大龙沟、柴米河及校内池塘喷泉水面保 洁 1 次。 |
|  |  | 做好绿化托管单位考核等工作 | 1.绿化考核管理办法； 2.制定公共区域环境卫生巡查任务分解表。 |
|  |  |  | 3.每月集中清理校园内死角、垃圾 1 次。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 负责全校卫生防疫、健康教育、医疗服务、计 划生育管理等工作 | 组织肺结核等传染病筛查及防治工作 | 1.制定传染病防治预案和流程； 2.及时周到做好传染病防治和筛查； 3.认真做好传染病后续消毒； 4.认真做好疫情信息统计； 5.及时做好防疫物资采购，保证防疫物资充足 |
|  |  | 制定年度健康教育计划 | 1.制定年度健康教育计划； 2.积极联系疾控及医院进行健康教育及宣传报。 |
|  |  | 做好医务室管理工作 | 1.制定医务室管理办法； 2.督促管理医务室日常工作。 |
|  |  | 做好教职工生育保险服务工作 | 1.制定生育保险报销流程； 2.及时做好教职工生育保险核算及报销工作。 |
| 10 | 负责学校的报刊、信件的订阅和收发，文件资 料复印等工作 | 做好收发室管理工作 | - 制定收发室管理制度； - 学校报刊、信件的订阅和收发及时周到。 |
|  |  | 做好文印室管理工作 | 1.制定文印室管理制度； |
|  |  |  | 2.及时做好学校文件资料复印及各类考试试卷的印制等 工作； 3.检查文印室的耗材使用情况并及时申购； 4.做好文印室设备的维护保养工作。 |
| 11 | 做好内部管理工作 | 负责网站维护与智慧后勤建设 | 1.结合智慧校园建设，规范管理部门所属业务系统； 2.及时做好数据维护与更新，确保数据质量和数据安全。 |
|  |  | 负责部门考勤 | 1.每月及时做好本部门考勤统计和上报工作； 2.及时统计好疫情期间健康打卡异常情况并上报 |
|  |  | 做好档案管理工作 | - 做好档案材料管理、归档工作； - 负责各级各类文件的收发、转递、下达和归档工作 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 相关制度废立改，完善相关流程，梳理相关岗位职责和工作 标准，出台廉政风险点防控措施 | 落实思想政治学习及意识形态工作 | 1.加强对外宣传报道，组织部门人员参加政治学习； 2.组织部门人员加强学习意识形态教育。 |
|  |  | 明确管理服务工作的职责、标准和流程 | 1.完成部门及各岗位工作职责、主要工作事项的标准与流程的梳理与确认工作； 2.部门各项工作执行规范。 |
|  |  | 切实履行党风廉政建设相关规定 | 1.党风廉政建设责任清单全面落实； 2.填写履责纪实工作平台。 |
|  |  | 严格执行财务报销管理制度 | 1.预算编制合理、及时，无漏编、少编现象； 2.部门预算严格按项目执行，无相互挤占、变相开支行为； 3.部门预算实际执行率达标、严格按规定报账。 |
|  |  | 加强师德师风建设 | 1.加大师德师风办法宣传与落实，严格师德师风考核。 |
|  |  | 全面加强重视安全稳定工作 | 1.注重部门安全稳定思想宣传； 2.加强部门安全稳定教育。 |
|  |  | 严格执行公共资产管理规范 | 1.部门公共资产管理规范，无资产遗失和非正常损坏事故； 2.定期开展部门资产盘点工作。 |
| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| 13 | 坚持服务师生的宗旨，努力搞好饮食保障服务 | 开展市场调研和成本核算工作，稳定 食堂饭菜价格 | 1.定期开展粮油副食品及农副产品市场物价调研活； 2.定期公布农副产品市场物价； 3.菜肴出售做到明码标价。 |
| 13 | 坚持服务师生的宗旨，努力搞好饮食保障服务 | 加强农副产品采购管理，丰富供应渠道 | 建立健全优质、优惠、透明、源头可追溯的伙食原材料供应链。 |
|  |  | 合理制定月度经营服务方案 | 1.高中低菜肴比例合理，中低档菜肴数量有保障； 2.菜肴品种丰富，菜式口味档次适宜； 3.餐饮经营毛利率控制在合理区间。 |
|  |  | 丰富餐厅功能，提升餐饮服务品质 | 优化餐厅窗口布局，满足多元化餐饮需求。 |
|  |  | 做好学校重要活动的饮食保障服务 | 制定方案，优质规范，按时完成。 |
|  |  | 关心学生生活，满足学生就餐需求 | 发挥伙委会职能。运用学生座谈会、征求意见等形式，关注餐饮 服务热点，提升餐饮服务水平。 |
| 14 | 加强内涵建设，提升餐饮管理水平 | 建立健全饮食工作管理体制和运行机制 | 1.部门职能职责明确，岗位说明书拟定合理规范； 2.管理规范，工作流程、服务标准及考核细则完备。 |
|  |  | 明确目标任务，确保工作成效 | 根据学校年度党政工作要点，制定部门年度工作计划，明确目标 任务、相关措施、完成时间和责任人，稳步推进。 |
|  |  | 加强规章制度建设，部门管理制度化 规范化精细化 | 建立健全涵盖原料采购、加工制作、质量保证、卫生安全等全方 位饮食工作制度体系。 |
| 15 | 加强教工餐厅经营管理，提高运行效益和服务水平 | 制定每日供餐方案，满足教职工就餐需求 | 保障供给，热情规范，服务周到。 |
| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| 16 | 强化饮食托管项目监管 | 依据合同管理，强化对听荷轩、怡然 居等学生食堂 (餐厅) 以及美食广场 等学校餐饮服务外包托管项目的日常 管理、监督检查和综合考核 | 1.制定监督管理制度并实施； 2.制定综合考核实施办法； 3.落实每日巡查制。 |
|  |  | 做好饮食托管项目租赁合同签订工作 | 合同协议文本规范，按时签订。 |
| 17 | 防范隐患风险，确保饮食安全 | 贯彻执行上级部门和学校有关做好食 品安全工作的决策部署 | 加强学习，提高认识，贯彻落实。 |
|  |  | 建立健全饮食安全管理体系机制 | 1.贯彻《普通高等学校学生食堂安全工作指南》，将保障食品安 全置于部门工作首要任务； 2.加强管理，成立部门安全工作领导小组，健全安全管理网络， 明确人员职责和工作要求； 3.完善饮食安全卫生工作三级巡查、四级联动工作机制。 |
|  |  | 坚持源头防范，严格规范食堂 (餐厅) 经营管理 | 1.加强食材采购、加工、销售、剩饭菜处理、食品留样、餐具消 毒等工作流程管理，强化风险控制； 2.加强从业人员健康管理； 3.积极配合地方卫生、市场监管等部门的工作检查和指导。 |
|  |  | 完善生产经营服务视频监控网络 | 安全运行，发挥作用。 |
|  |  | 开展饮食安全风险隐患排查活动 | 1.定期开展，全面梳理，制定措施，落实到位； 2.制定饮食安全应急工作预案，做好应急情况下的保障服务。 |
| 18 | 做好部门各类项目采购工作 | 组织开展各类项目采购 | 1.采购后勤管理处各科室1万元以上项目； 2.做好经招标办采购项目的对接工作。 |
| 19 | 完成上级及学校交办的其他工作 | 完成上级及学校交办的其他工作 | 符合国家法律法规及学校事业发展实际需要，交办工作响 应率 100%。 |

- 科研处部门岗位职责一览表

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负 责 学 院 科 研 项 目 与 平 台的管理 | 纵向项目评审推荐 | 1.申报人在管理信息系统中注册账户； 2.项目主管部门审核注册信息； 3.申报人在系统中填写申报材料； 4.项目主管部门审核； 5.项目主管部门同意推荐； 6.项目受理服务中心进行受理。 |
|  |  | 纵向项目的校内立项和验收 | 1.项目上级主管部门发文； 2.项目上级主管部门资助经费到账； 3.项目负责人签订合同，科技处组织立项； 4.财务处划拨经费给项目组； 5.项目组按合同要求开展研究，并进行中期检查；无法按期完成的项 目负责人按《纵向项目管理办法》要求申请延期、填写《项目变更申 请表》， 由科技处、财务处审核通过后办理延期； 6.项目负责人按期限要求申请结题验收； 7.科技处受项目上级主管部门委托，组织专家组进行验收； 8.项目组完成合同预期指标的，准予结题，办理结题证书。 |
|  |  | 横向项目管理 | 1.项目负责人拟订合同，科技处进行合同初审； 2.合同双方盖章，完成公对公转账； 3.专家评审通过后，科技处立项； 4.项目负责人填报科研平台并上传合同盖章版本 (PDF 格式) ； 5.财务处立项； 6.项目组按合同要求开展研究，按时完成预期研究任务，项目负责人申请结题，填写验收证书； |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负 责 学 院 科 研 项 目 与 平 台的管理 |  | 7.企业验收盖章； 8.项目组上交装订成册的验收材料； 9.专家组评审通过，准予结题，发放绩效。 |
|  |  | 科研平台管理 | 1.组织申报江苏省科技厅、江苏省教育厅的平台项目，对校内评审推 荐结果进行公示。 2.每年 12 月汇总当年科研平台的有效数据，进行整理和上报，无差 错、不遗漏。 |
|  |  | 国家自然科学基金依托单位管理 | 1.每年组织申报培训活动； 2.做好项目形审工作； 3.做好资金管理工作，上报资金结余情况。 |
|  |  | 科研项目结余经费管理 | 每年 12 月统计当年度科研项目的结余经费，完成核定和结转工作， 无差错、不遗漏。 |
| 2 | 负 责 科 技 成 果 的 管 理 与 转化 | 科技成果转化合同的审查、签订 | 1.科技成果完成人填写《江苏食品药品职业技术学院专用技术或专利 授权/转让申请表》，相关成果完成人知情签字，交由学院审核、盖 章； 2.学院委托具有资质的第三方评估机构进行评估； 3.科技处成果科审核材料； 4.科技成果转化咨询委员会进行审核、论证； 5.对科技成果转化按交易金额进行分级审批，其中重大项目进行公 示； 6.交易双方签订合同，完成转化； 7.在江苏省技术合同认定登记服务平台进行合同登记； 8.经费入账； 9.学院按规定进行后期跟踪和评估。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 科研项目合同的登记和管理 | 每一份科研项目合同签订后，立刻完成登记工作，并根据合同要求进 行跟踪管理，无差错、不遗漏。 |
|  |  | 专利类知识产权的管理 | 1.做好专利申请用章服务； 2.做好专利奖励工作； 3.提醒专利权人缴纳年费。 |
|  |  | 成果奖申报 | 组织申报江苏省科技厅、江苏省教育厅、江苏省轻工协会科技奖，把 握时间节点，关注和发布评审结果。 |
|  |  | 成果、知识产权的整理、归档 | 每年 12 月完成当年度成果、知识产权资料的整理和归档工作，不遗 漏。 |
|  |  | 校内成果奖励统计 | 每年 6 月统计上一年度所有 SCI、EI、CSCD 核心库、CSSCI 核心库、 北大核心收录期刊和《中国高教研究》、《中国职业技术教育》上发 表的论文， 以及国际发明专利、国家发明专利、国家实用新型专利、 国家专利著作权、国家外观设计专利，完成科研成果绩效奖励表，无 差错、不遗漏。 |
|  |  | 科技成果展览、推广和交易 | 组织、协调和参加有关科技成果展览、推广、交易等会议和活动。 |
| 3 | 负 责 “ 产 学 研”、协会服 务工作 | “产学研”工作 | 组织申报科技副总和“产学研”项目，对接企业及各区科技服务工作， 处理好“产学研”事务。 |
|  |  | 科协工作 | 做好学院科协与服务地方工作 |
| 4 | 负 责 学 院 科 研 团 队 的 建 | 院级以上科研团队申报推荐 | 根据上级管理部门的指标，组织申报，进行院内初评，拟定推荐名单， 进行公示。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设与管理 | 科研团队年度考核 | 每年 12 月对科研团队当年的研究成果考核，审计经费支出情况。 |
| 5 | 负 责 学 院 科 研 档 案 的 管 理 | 学院科技工作状态数据的采集、统 计、分析 | 按照学院时间要求，完成全校科技工作状态数据的采集、统计和分析， 进行上报。 |
|  |  | 学院科技档案资料的收集、整理、 归档 | 每年 7 月和 12 月分别完成立项文件、科研项目合同、验收证书的收 集、整理、统计和归档工作，无差错、不遗漏。 |
|  |  | 各级纵向项目数据统计、分析、上 报 | 根据上级管理部门的时间要求，完成纵向项目数据统计、分析和上报 工作，无差错、不遗漏。 |
| 6 | 部 门 日 常 管 理工作 | 切实履行党风廉政建设相关规定 | 1.党风廉政建设责任清单全面落实； 2.填写履责纪实工作平台。 |
|  |  | 严格执行财务报销管理制度 | 1.预算编制合理、及时，无漏编、少编现象； 2.部门预算严格按项目执行，无相互挤占、变相开支行为； 3.部门预算实际执行率达标；严格按规定报账。 |
|  |  | 完成部门年度计划、考核和总结工 作 | 1.每年 12 月完成下一年度科研工作计划的编制和任务分解； 2.每年 12 月完成本年度部门考核工作； 3.每年 12 月完成本年度部门总结工作。 |
|  |  | 二级教学单位科研工作绩效考核 | 每年 12 月完成当年度二级教学单位科研工作绩效考核工作。 |
|  |  | 强化主流媒体内外宣传，抓实思想 政治学习抓牢意识形态工作 | 1.加强对外宣传报道，组织部门人员参加政治学习。 2.组织部门人员加强学习意识形态教育。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 部 门 日 常 管 理工作 | 全面加强重视安全稳定工作 | 1.注重部门安全稳定思想宣传； 2.加强部门安全稳定教育。 |
|  |  | 自觉遵守劳动纪律加强师德师风建 设 | 1.加强考勤工作，并做好月度考勤统计与汇总； 2.加大师德师风办法宣传与落实，严格师德师风考核。 |
|  |  | 明确管理服务工作的职责、标准和 流程并规范执行 | 1.完成部门及各岗位工作职责、主要工作事项的标准与流程的梳理与 确认工作。 2.部门各项工作执行规范。 |
|  |  | 负责部门网站建设、维护、更新工 作 | 1.结合智慧校园建设，规范管理部门所属业务系统 2.及时做好数据维护与更新，确保数据质量和数据安全； |
|  |  | 负责科研工作信息发布 | 1.部门网站上每月发布工作计划。 2.及时发布科研工作相关信息。 |
|  |  | 完善部门工作档案资料收集、整理 和归档 | 1.承担部门档案管理员工作，参加档案管理培训。 2.严格按《归档范围及保管期限表》要求，及时做好档案资料收集整 理和归档工作。 |
|  |  | 严格执行公共资产管理规范 | 1.部门公共资产管理规范，无资产遗失和非正常损坏事故。 2.定期开展部门资产盘点工作。 |
| 7 | 完 成 上 级 及 学 校 交 办 的 其它工作 | 完成上级及学校交办的其它工作 | 无 |

- 计划财务处部门岗位职责一览表

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻执行国家法律法规和学校规章 制度，建立、健全财务规章制度，根 据规章制度提出建议 | 宣传、贯彻执行国家会计法律法 规和学校规章制度 | 1.在部门网站上及时发布国家最新会计法律法规和学校规章制度； 2.及时组织部门人员认真学习有关最新会计法律法规和规章制度。 |
|  |  | 根据上级文件精神，结合学校实 际，建立、健全学校财务规章制 度和财务工作规范 | 1.根据国家最新颁布的会计法律法规和上 级部门有关文件精神，结合学校实际情况， 制定学校财务管理制度，保证制度的适用 性和可操作性； 2.定期组织召开财务例会和财务规章制度 培训工作，不断提高财务人员业务水平， 改进工作作风，提高服务质量。 |
|  |  | 根据规章制度，结合学校实际情 况提出为学校建设提出建议 | 1.定期检查、布置、总结相关工作，组织 开展经济活动分析，及时向校长提出改进 财务管理的建议和措施； 2.按照年度财务收支预算，合理调配资金， 保障学校教学、科研、管理及基本建设等 工作的正常开展。 |
|  |  | 学费等非税收入管理 | 1.认真贯彻执行国家有关财经法规和学校 财务规章制度； 2.规范使用和维护电脑设备，熟悉操作收费系统软件，及时了解学生缴费动态； |
|  |  | 科研服务收入管理 |  |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 认真执行《学校收费及票据管理办 法》、《事业性收费管理办法》、《票 据管理办法》、《学校二级教学单位 经费核定及部门创收管理办法》等各 项财务制度，负责学校的所有收入管 理工作。 | 社会服务收入管理 | 3.按规定使用票据，对取得的收入及时登 记开票。； 4.负责学生收费、继教学院成人学费和其 他相关收费管理工作及票据打印工作； 5.核对各部门报送的创收收入划拨申报表，将各项收入正确的下拨到相关项目， 确保各院部日常报账的顺利进行； 6.负责对每月学费收入、培训收入及其他 收入，代收费、进校经费记账，确保与收 费报表数据勾稽关系正确； 7.负责学生代办费用结算工作； 8.负责办理毕业生、专转本、专接本等学 生的离校手续； 9.负责学生助学贷款结算工作； 10.做好退学、复学、应征入伍等学生信息 的复核工作，并及时更新在校生信息，定 期和教务、学工系统的学生数据进行核对； 11.POS 机及其他收费机器管理； 12.负责收费备案和年检工作； 13.负责非税收入上缴工作。 |
|  |  | 其他收入管理 |  |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 发票及票据管理 | 1.票据购买工作； 2.票据管理工作； 3.票据签发工作； 4.负责非税票据的验印及相关工作； 5.发票购买、管理、据实开具工作。 |
| 3 | 预算编报工作 | 编制学院综合财务收支计划及 年度预算方案，并对预算执行过 程进行控制和监督，同时积极开 展经济活动分析和预测 | 1.认真贯彻执行国家有关财经法规和学校财务规章制度； 2.负责学校预算管理规章制度的起草及修订工作； 3.负责组织学校校内预算的编报、下达、控制、执行、调整、考核等工作； 4.负责组织省级部门预算、省级预算绩效目标申报、教育经费统计等编报工作； 5.负责账务系统的非科研项目设置管理，定期进行项目清理； 6.负责非科研因公出国经费预算审核、非科研预算项目结项经费审核等预算类审批审核业务； 7.负责财务收支分析，形成财务收支及预算执行情况分析报告等工作； 8.负责预算信息化建设工作； 9.负责银行账户管理工作。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 贯彻执行国家有关的法律、法规和财 政财务规章制度，对学校开展教学、 科研及其他活动进行会计核算，及时 准确反映财务收支和资产、负债等经 济活动情况 | 出纳业务 | 1.认真贯彻执行国家有关财经法规和学校 财务规章制度； 2.现金管理； 3.负责全校人员工资、奖酬金、公用经费、项目经费的发放与支付； 4.负责批量代发退回数据的清理核对，保 持与各相关经手人的对接，落实数据的准 确性，完成后续的重新发放。确保会计对 月末未发放成功的款项及时挂账； 5.负责国库集中支付录入业务，提交过程中及时与财政系统沟通、对接，确保款项 的顺利支付； 6.月初及时提交财政用款计划，并适时跟 进批复进度，发现问题及时汇报并沟通解决； 7.统计生均经费、财政应返还额度、预算外收入等财政性资金的下拨情况； 8.负责支票、网上银行以及其他结算凭证、保险柜的使用和保管工作，保证资金的安全； 9.负责教职工住房公积金的上缴工作。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 贯彻执行国家有关的法律、法规和财 政财务规章制度，对学校开展教学、 科研及其他活动进行会计核算，及时 准确反映财务收支和资产、负债等经济活动情况 | 稽核业务 | 1.根据相关法律法规制度及学校财务管理 规定，负责审核原始凭证的有效性、合法 性及正确性，保证凭证手续齐备，规范合 理； 2.负责往来款项清理、库存材料和固定资产核对工作； 3.负责财务信息化建设，管理本处网页, 及时更新相关内容。 |
|  |  |  | 会计资料整理、装订会计凭证。 |
|  |  | 制单业务 | 1.认真贯彻执行国家有关财经法规和学校财务规章制度； 2.负责机关处室、教辅机构、二级学院的日常报账以及相关业务工作； 3.负责“双高”专项、其他进校专项经费 及科研项目经费的日常报账及相关业务工作； 4.负责创收经费及进校项目经费的日常报账及相关业务工作； 5.协助相关往来款项的清理核对； 6.协助稽核会计资料整理、装订会计凭证； 7.协助做好库存材料和固定资产核对工 作； 8.国库余额调节表编制工作； 9.负责部门固定资产管理工作； 10.负责劳务费发放登记工作； 11.负责银行余额调节表编制工作； 12.负责银行未达账项核对工作； 13.负责会计凭证打印工作。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 贯彻执行国家有关的法律、法规和财 政财务规章制度，对学校开展教学、 科研及其他活动进行会计核算，及时 准确反映财务收支和资产、负债等经 济活动情况 | 凭证审核业务 | 负责记账凭证的审核，检查会计科目和项目运用是否准确，做好会计监督工作。 |
|  |  | 会计报表业务 | 1.认真贯彻执行国家有关财经法规和学校财务规章制度； 2.负责编制事业单位资产负债表、收入费用表、费用明细表、预算收入支出表、预 算支出明细表等报表； 3.编制企业资产负债表、利润表、费用明细表； 4.及时打印总账、明细账等会计报表。 |
|  |  | 会计决算业务 | 1.认真贯彻执行国家有关财经法规和学校 财务规章制度； 2.负责财政年度部门决算报表和全国教育 经费统计年报的编制工作。负责学院年度预决算报告的数据统计； 3.负责财政年度预决算公开说明报告的撰 写与公开报表的编制，并对接财政教科文科、预算科、国库科将文档和数据在财政门户网站公开； 4.相关数据填报工作。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 财务信息化建设及系统维护管理 | 1.建设完善财务信息管理系统， 充分利用信息化手段，提高会计 核算、经费统计与服务质量和效 率，做好会计信息收集和处理， 编制各类财务报表，加强财务分 析与预测工作。 2.协助做好学校综合统计工作， 充分利用会计信息为学校的科 学管理和决策服务。 | 1.认真贯彻执行国家有关财经法规和学校财务规章制度； 2.负责学生收费系统管理和数据导入维护工作； 3.负责账务系统管理工作； 4.负责财务报销系统管理工作； 5.负责工资系统管理工作； 6.负责日常办公室电子设备维护； 7.定期按要求对系统数据进行备份，负责账务系统数据的结转和预算项目的初始化工作，做好财务电子档案的保管工作。 |
| 6 | 工资薪酬 | 工资业务 | 1.根据人事部门核定的教职工人员工资、 津贴、补贴变动情况，及时核算在职职工、 离退休人员等的工资、津补贴； 2.负责全校教职工住房公积金的调整、核算及相关工作； 3.负责办理个人所得税的代扣代缴业务，做到及时、准确； 4.每月10日前对工资应发数与实发数造表打印，连同导出数据交由出纳，确保工 资的准时发放； 5.负责每月工资数据上传，确保工资查询系统及时更新。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 7 | 税务管理 | 税务申报 | 1.每月个税、社保金申报工作； 2.每月/季度增值税、增值税附加税、企业所得税申报工作； 3.每年工会经费、残疾人保障金等其他税务申报工作； 4.发票购买及管理工作； 5.增值税电子普票、增值税纸质普票和增值税专票开具工作； 6.年终企业所得税汇算清缴工作； 7.支付宝到账对账工作。 |
|  |  | 纳税筹划 | 根据国家相关文件规定，结合学校实际情 况合理为学校和教职工避税。 |
| 8 | 会计档案管理 | 会计凭证报表归档 | 1.财务凭证归档管理； 2.财务报表、账簿归档管理； 3.财务电子数据归档管理； 4.财务其他资料归档管理。 |
| 9 | 审计及巡视工作 | 完成财政、税务、审计、纪委等 职能部门对学院的各类审计、检 查工作。 | 完成财政、税务、审计、纪委等职能部门 对学院的各类审计、检查工作。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 饮服中心会计核算工作 | 出纳业务 | 1.认真贯彻执行国家有关财经法规和学校财务规章制度； 2.现金管理； 3.负责会计凭证的录入工作； 4.办理银行收支结算业务； 5.负责支票汇票管理工作； 6.负责教职工饭卡充值工作； 7.校园一卡通现金充值收款工作； 8.负责支付宝饭卡充值对账工作； 9.负责相关数据填报工作。 |
|  |  | 总账岗位 | 1.认真贯彻执行国家有关财经法规和学校财务规章制度； 2.负责记账凭证的复核管理工作； 3.负责会计凭证整理装订、会计相关档案管理工作； 4.负责往来款项清理、库存材料等资产核对工作； 5.负责各类会计报表编制工作； 6.负责银行账户余额调节表编制工作； 7.负责饭卡对账工作； 8.负责水电费收缴工作； 9.银行预留印鉴保管工作。 |
| 11 | 江苏食源科技有限公司会计核算工作 | 出纳业务 | 1.认真贯彻执行国家有关财经法规和学校 财务规章制度； |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 江苏食源科技有限公司会计核算工 作 | 出纳业务 | 2.现金管理； 3.负责会计凭证的录入工作； 4.办理银行收支结算业务； 5.负责支票、汇票、网银管理工作； 6.负责教职工饭卡充值工作； 7.负责支付宝饭卡充值对账工作； 8.负责相关数据填报工作； 9.协助会计师事务所的完成年终财务报表 及临时性审计工作。 |
|  |  | 总账岗位 | 1.认真贯彻执行国家有关财经法规和学校 财务规章制度； 2.负责记账凭证的复核管理工作； 3.负责会计凭证整理装订、会计相关档案 管理工作； 4.负责往来款项清理、库存材料等资产核 对工作； 5.负责各类会计报表编制工作； 6.负责银行账户余额调节表编制工作； 7.负责银联 POS 机款到账的对账工作； 8.银行预留印鉴保管工作。 |
| 12 | 工会会计核算工作 | 出纳业务 | 1.认真贯彻执行国家有关财经法规和学校 财务规章制度； 2.现金管理； 3.负责会计凭证的录入工作； 4.办理银行收支结算业务； 5.负责支票汇票管理工作。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 工会会计核算工作 | 总账岗位 | 1.认真贯彻执行国家有关财经法规和学校 财务规章制度； 2.负责记账凭证的复核管理工作； 3.负责会计凭证整理装订、会计相关档案 管理工作； 4.银行预留印鉴保管工作； 5.负责各类相关报表编制工作； 6.负责相关数据填报工作。 |
| 13 | 完成上级及学校交办的其他工作 | 完成上级及学校交办的其他工 作 | 无 |

- 资产管理处、招标办公室部门岗位职责一览表

| 序号 | 部门职责 | 具体化的工作 | 工作标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制订学校有关国有资产管 理方面的规章制度并组织 实施 | 修订学校国有资产管理的规章制度 并组织实施 | 1.贯彻执行国有资产管理的法律法规和政策规定； 2.组织执笔人调研、学习至少 3 所高职院校。 |
| 2 | 做好设备类资产配置预算 管理及新增资产配置工作 | 根据预算管理要求，组织设备购置 预算申报及资产配置审核工作 | 1.每年 10 月份，根据财务部门要求，对下一预算年度设备类资产 配置预算组织申报，并指导项目承办部门和归口管理部门进行论 证； 2.所有采购类项目必须要有预算，无预算或超预算的项目不得实施 采购。 |
|  |  | 根据当年预算及项目批准实施的材 料，对资产购置申请进行审批 | - 对列入当年预算或学校批准实施的资产类采购项目须先在资产 管理系统中进行申购，凭申购单办理采购立项手续； 2.资产申购需符合规范，20 万元以上的项目必须提交论证报告， 进口设备和大型贵重仪器设备须单独组织论证。 |
| 3 | 做好设备采购验收和设备 维修工作 | 对招标办组织的设备采购项目及时 进行合同验收。 | 1.对照项目合同严格检查合同履行情况； 2.做好验收资料档案存档工作。 |
|  |  | 及时安排部门设备报修项目维修。 | 安排设备维修，大额维修项目组织验收。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化的工作 | 工作标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 做好资产处置和对外出租 出借管理工作 | 根据省属高校国有资产授权管理规 范，做好授权管理资产的处置工作 | - 根据省属高校授权处置规范，对校内各归口部门审核后需处置的 资产进行审核，并办理处置手续； - 对各部门提出的设备类资产处置申请进行审核，并组织鉴定。 |
|  |  | 根据省属高校国有资产管理规范， 做好非授权管理资产的处置工作 | 对机动车、房产、货币资金等非授权处置资产按规定报省主管部门 和财政审批后办理处置手续。 |
|  |  | 根据省属高校国有资产管理规范， 做好对外出租出借资产的管理 | 1. 对校内用于出租出借的经营性资产，指导项目承办部门做好项 目论证工作； 2.对校内属于授权出租出借的经营性资产，根据省属高校国有资产 管理规范，做好评估备案工作； 3.对校内属于非授权出租出借的经营性资产，根据国有资产管理规 范，做好报批工作。 |
| 5 | 负责学校资产使用管理工 作，对学校各部门国有资产 管理情况进行监督检查 | 做好资产日常使用管理工作 | 1.对各部门资产 (含房产) 使用情况进行动态管理； 2.部门和人员发生变动的，及时办理资产交接和调拨手续； 3.对闲置资产组织归口部门进行校内调剂，提高资产使用效率 |
|  |  | 每年安排各部门资产管理员培训。 | 1.准备资产管理员培训资料。 2.提前安排好培训培训场地及设备。 |
|  |  | 校内资产搬迁工作 | 1.协调各部门搬迁事宜。 2.安排搬家公司完成资产搬迁工作。 |
|  |  | 每年底组织相关资产归口和使用部 门，进行国有资产盘点工作。 | 1.按时布置年底资产盘查工作。 2.及时指导院部解决资产盘点中存在的问题。 3.汇总上报资产盘查结果。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化的工作 | 工作标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 信息化建设及资产报告 | 每年按时完成江苏省属高校国有资产管理绩效评价公开工作 | 1.组织牵头相关部门提供江苏省属高校国有资产管理绩效评价相关材料。 2.按时上报江苏省属高校国有资产管理绩效评价相关数据及证明材料。 |
|  |  | 每月上报教育厅资产月报 | 与财务处协调资产上报数据报表，及时上报。 |
|  |  | 配合相关部门做好资产数据填报工作 | 配合教务处、校办、财务处、质控办、实验室管理中心等部门做好状态数据、高基表、质量年报、实验室年度报表等资产数据规划及填报工作。 |
|  |  | 上报教育厅资产使用情况及采购信 息年度报告 | 按照教育厅要求，及时上报教育厅资产年度报告。 |
|  |  | 做好相关业务系统的维护工作 | 做好资产管理系统、公用房系统和部门网站的维护工作，确保业务 工作正常运转。 |
| 7 | 日常行政事务 | 部门档案归档、信息统计上报 | 1.负责部门行政档案的收集整理和上交； 2.完成部门人员相关材料汇总上报工作。 |
|  |  | 部门资产管理工作 | 根据资产管理办法要求，完成本部门资产的盘点工作。 |
| 8 | 完成上级及学校交办的其 它工作 | 完成上级及学校交办的其它工作 | 学校安排的其他工作。 |
| 9 | 制订学校有关采购招标方 面的规章制度并组织实施 | 修订学校有关采购的规章制度并组 织实施 | 1.贯彻执行招投标和政府采购的法律法规和政策规定； 2.组织执笔人调研、学习至少 3 所高职院校。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化的工作 | 工作标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 做好招标办负责的采购项 目的管理工作 | 代表学校履行“采购人”职责，按 照政府采购的相关规定确定项目的 采购方式 | 1.对各使用单位和项目承办部门自行组织的采购项目审定采购方式并进行指导； 2.负责采购管理系统采购流程的建设，对各使用和管理部门及人员 进行培训指导。 |
|  |  | 做好纳入政府集中采购项目的相关 工作 | 1.接受使用部门及项目承办部门提交的集中采购项目的申请，及时办理相应的审批流程； 2.对校内所有纳入集采目录的项目实施网上商城采购工作。 |
|  |  | 组织相关项目招标活动，负责相关 项目的开标、评标及材料归档工作 | 1.按照招投标的规定程序接受项目承办部门提交的采购申请，并接收、核查招投标文件材料，采购项目完成后材料及时归档； 2.组织招标办承办项目的开标和评标工作，及时处理招标工作中出 现的质疑和投诉。 |
|  |  | 签发中标通知书，审核招标项目的合同 | 根据采购结果及公示情况，及时签发中标通知书，并对项目承办部 门提交的合同文本进行审核，办理用印手续。 |
| 11 | 信息化建设及采购情况报 告 | 每季度上报教育厅采购季报 | 每季度后5号前，完成上一季度采购信息上报。 |
|  |  | 上报教育厅采购信息年度报告 | 按照教育厅要求，及时上报教育厅采购年度报告。 |
|  |  | 做好相关业务系统的维护工作 | 做采购管理系统及采购门户网站的维护工作，确保业务工作正常运 转。 |
| 12 | 日常行政事务 | 采购档案归档、合同统计归档 | 1.做好采购档案的整理保管工作； 2.完成合同统计归档。 |

- 审计处部门岗位职责一览表

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻执行国家法律法规和学校规章制度，建立完善内部审计制度和工作规范。 | 宣传并严格执行国家审计法律法规和学校规章制度。 | 1.在部门网站上及时发布国家最新审计法律法规和学校相关制度； 2.及时组织部门人员认真学习有关最新审计法律法规和规章制度。 |
|  |  | 根据上级文件精神，结合学校实际，建立健全内部审计规章制度和审计工作规范。 | 根据国家最新颁布的审计法律法规和上级部门有关文件精神，结合学校实际情况，制定内部审计制度和工作规范，保证制度的适用性和可操作性。 |
| 2 | 负责学校财务收支、预决算等专项审计监督。 | 根据学校委托或年度审计项目计划安排，做好审计前准备工作。 | 1.根据年度审计工作安排，组建审计小组，明确小组职责分工； 2.根据审计具体项目，编制审计工作方案 (具体包括审计范围、审计内容、审计重点、拟实施的审计程序和审计时间安排)； 3.召开审计进点会，在实施具体审计程序 3 日前下达审计通知书。 |
|  |  | 实施审计程序，编制审计工作底稿并撰写审计报告征求意见稿。 | 1.对被审计单位提交的资料 (如部门预算方案、会计报表及凭证、银行对账单等) 进行梳理和汇总，评价其提交材料的完整性； 2.对被审计单位实施询问、检查、观察、分析等具体的审计程序，并将实施审计程序的结果记录于审计工作底稿中； 3.做好对审计底稿的复核，保证审计证据的可靠性和适当性； 4.审计组成员根据收集的审计证据和编制的审计工作底稿进行研讨，撰写审计报告征求意见稿。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 负责学校财务收支、预决算等专项审计监督。 | 向被审计单位出具审计报告征求意见稿和正式审计报告。 | 1.向被审计单位提交审计报告征求意见稿，书面征求被审计单位的意见； 2.被审计单位应当自接到审计报告之日起 10 日内提出书面意见，在规定期间内未提出书面意见的，视为无异议；若被审计单位对审计报告提出意见，审计组进一步核实情况，根据核实的情况对审计报告做必要修改； 3.审计组将交换意见后的审计报告向分管领导汇报，经学校办公会或党委会审定后出具正式审计报告。 |
|  |  | 负责审计整改、审计督查工作的跟踪管理。 | 1.向被审计单位出具正式审计报告并对审计发现的问题发出审计整改通知、审计发现问题清单； 2.被审计单位收到审计报告后 2个月内提供审计整改报告、审计发现问题整改清单（含整改支撑材料）； 3.建立审计整改结果检查与对账销号清单，及时跟踪了解审计整改情况。 |
| 3 | 负责学校基建及维修工程项目审计监督。 | 组织采购社会中介机构审计服务。 | 1.按照学校采购管理规定，确定受托审计的社会中介机构； 2.及时与选定的受托审计中介机构签订工程造价咨询合同，明确双方权利和义务。 |
|  |  | 负责委托审计项目的组织、协调工作，加强对委托审计质量管理并对委托审计机构出具的审核报告进行复核。 | 1.指派专人配合并督促审计中介机构认真履行职责，协调解决社会审计中介机构在审计过程中发生的问题； 2.做好对社会审计机构考核评价，对考核不满意审计中介机构将取消三年参加招标资格； 3.审计处工程项目负责人对审计中介机构出具的审核报告认真进行复核，对复核中发现的问题及时进行沟通。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 负责学校基建及维修工程项目审计监督。 | 组织实施工程项目跟踪审计。 | 1.负责建设工程项目跟踪审计工作的组织协调，处理跟踪审计过程中遇到的问题； 2.按照审计工作计划成立跟踪审计项目组，对审计项目组提出的审计意见进行审核，经审计处确认的审计意见由审计项目组发给建设工程相关单位； 3.指派跟踪审计项目组参加相关的投标预备会、招标会、工程例会及工程项目验收、相关考察等活动，以获取有关信息，提出审计建议。 4.对受托跟踪审计机构管理监督，定期对中介机构人员职业道德、专业技能及服务态度等方面进行评价，必要时提出纠正意见； 5.受托跟踪审计任务结束后，将跟踪审计日志、月报和跟踪审计报告及其他资料整理归档后移交审计处。 |
|  |  | 组织接收被审计单位报送的工程 项目竣工结算审计资料。 | 1.工程项目竣工验收合格后，工程管理部门应认真审核并及时向审计处报送审计资料； 2.对送审资料不全的工程项目竣工结算，审计处要求其补充完整后再予接收并安排审计； 3.审计处在接收送审资料后，原则上不再接收补充资料。 |
|  |  | 组织实施工程项目竣工结算审计。 | 1.按照工程审计计划实施审计，基建项目和维修工程实行主审负责制； 2.认真编制工程审计工作底稿，并对编制工程审计工作底稿负责； 3.审计实施后，要及时提交工程结算审计报告并征求工程管理部门、施工单位的意见，如有异议，应以书面形式在十日内将意见送交项目主审人员，十日内不反馈意见的视为无意见； |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 负责学校基建及维修工程项目审计监督。 | 组织实施工程项目竣工结算审计。 | 4.工程结算审计实行三级复核制度，即主审人员审计，复审人员复核，审计处负责人审定； 5.工程结算审计报告经工程管理部门、施工单位和审计处三方签字确认后生效； 6.工程管理部门、财务部门及相关单位应依照各自的职责，积极配合审计处开展工程结算审计工作，积极落实审计建议和审计决定。 |
| 4 | 负责中层领导干部经济责任审计。 | 根据党委安排，做好审计前准备工作。 | 1.根据党委安排，组建审计小组，明确审计组成员职责分工； 2.编制详细的审计实施方案 (具体包括审计范围、审计内容、审计重点、拟实施的审计程序和审计时间安排等)。 |
|  |  | 组织召开审计动员会，接收核对被审计对象提供的相关资料。 | 1.召开被审计单位现任和原任领导审计动员会，在实施具体审计程序 3 日前下达审计通知书； 2.依据审计通知书列明的应提供的资料，验收被审计对象移交的相关审计资料(如被审计对象的述职报告、承诺书及其他被审计单位和财务提供的审计资料) 。 |
|  |  | 实施审计程序，编制审计工作底稿，撰写审计报告征求意见稿。 | 1.对被审计单位实施问卷调查、访谈、检查会计凭证等审计程序，并将实施审计程序的结果记录于审计工作底稿中； 2.审计组成员根据收集的审计证据和审计工作底稿进行研讨，撰写审计报告征求意见稿。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 负责中层领导干部经济责任审计。 | 向被审计对象出具审计报告征求意见稿和正式审计报告。 | 1.向被审计对象提交审计报告征求意见稿，书面征求被审计单位的意见； 2.被审计对象应当自接到审计报告之日起 10 日内提出书面意见，在规定期间 内未提出书面意见的，视为无异议；若被审计单位对审计报告提出意见，审计组进一步核实情况，根据核实的情况对审计报告做必要修改； 3.审计组向学校领导报告审计结果情况，经学校党委会研究后出具正式审计报告。 |
|  |  | 负责审计整改、审计督查工作的跟踪管理。 | 1.向被审计对象出具正式审计报告并对审计发现的问题发出审计整改通知、 审计发现问题清单； 2.被审计单位收到审计报告后2个月内提供审计整改报告、审计发现问题整改清单（含整改支撑材料）； 3.建立审计整改结果检查与对账销号清单，及时跟踪了解审计整改情况。 |
| 5 | 负责学校物资、服务采购审计监督。 | 组织实施物资、服务采购审计工作。 | 审计采购项目准备工作是否充分，是否符合规定的程序，是否列入采购计划及采购资金的落实情况，具体包括采购项目的可行性论证、市场考察、计划制定等环节； |
|  |  | 对物资、服务采购实施现场审计程序。 | 对采购过程中形成的文件进行审核，重点对采购方式的程序性和合法性进行监督。 |
|  |  | 对物资、服务等采购活动进行后续审计监督。 | 根据情况开展后续审计，主要对包括合同履行及变更情况、物资验收保管使用情况、物资入账登记管理情况、审计建议执行及反馈等情况进行审查、评价。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 负责学校内部控制以及风险管理审计监督。 | 根据年度审计工作安排，选择待审计的业务层面活动，召开情况说明会。 | 1.根据学校年度审计工作安排，召开情况说明会，下达内部控制审计通知书； 2.负责对内部控制审计流程和工作开展情况的解释说明。 |
|  |  | 选择被审计单位典型业务活动， 对各个风险点进行控制测试。 | 1.选择被审计单位典型业务活动，综合运用个别访谈、 问卷调查、穿行测试 等方法，收集内控运行证据，审计证据适当、可靠； 2.将实施审计程序收集的资料和在审计过程中发现风险点及其控制缺陷记录于审计工作底稿中。 |
|  |  | 根据测试结果，发表内部控制审计报告，并提出整改意见。 | 1.根据测试结果，汇总内控缺陷，编写内部控制审计报告 (报告中应包括内部控制审计工作的总体情况、审计结论的依据、实施审计程序的范围、程序及其发现的缺陷情况、重大缺陷需采取的整改措施和建议)； 2.报告经审计处处长审核，报学校领导批准后，送交被审计单位。 |
|  |  | 对被审计单位整改情况进行检查、监督。 | 督促各单位 (部门) 在规定时间内认真整改，及时反馈整改情况，并做好后续跟踪审计。 |
| 7 | 负责学校经济合同审核。 | 根据学校合同管理办法，对送审的经济合同进行合法性、合规性和完整性审核。 | 1.负责接收、登记并核对经济合同相关材料完整性，对材料不齐全的要求合同经办部门补齐资料； 2.法律顾问对经济合同的合法性、合规性进行审查，并提出审查意见，审计处对经济合同材料规范性、一致性进行审核，并提出审核意见，要求合同经办部门按审查意见修改。 |
|  |  | 加盖经济合同专用章并备案登记。 | 对通过审核且符合要求的经济合同编号并加盖合同专用章，在合同审签单上备案登记，留存一份合同用于归档。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 负责部门日常管理与信息化建设。 | 组织起草和制定年度工作计划、 撰写年度工作总结。 | 1.依据学校党政工作要点和部门工作实际制定年度审计工作计划； 2.根据年度审计工作计划完成情况，认真撰写年度工作总结，分析存在的问题及今后努力方向。 |
|  |  | 负责本部门印章的使用与管理、员工考勤及其他办公运行等日常行政管理工作。 | 1.日常行政工作安排有序，管理规范，处理高效； 2.撰写文稿严谨规范，文件处理报送及时，部门公章使用严格； 3.严格考勤制度，月初按时报送上个月考勤情况统计表。 |
|  |  | 部门网站建设、维护、更新，审计信息化建设。 | 1.根据部门工作需要，及时做好网站建设、维护、更新工作； 2.加强审计信息化建设，提高审计效率和质量。 |
|  |  | 负责部门资产管理、做好资产绩效评价。 | 1.做好部门资产增加、调拨及盘点工作； 2.根据学校要求做好部门资产绩效评价工作。 |
|  |  | 做好审计档案的归档、保管、借阅和销毁工作 | 1.按学校档案管理规定，及时整理各种审计档案归档工作，并登陆档案管理 平台，完成档案登记管理工作并将当年度需归档的资料移交档案室，获取档 案移交清单； 2.按照国家规定，负责审计部门档案的销毁监督工作； 3.审计档案借阅，严格执行审批程序。 |
| 9 | 完成上级及学院交办的其他工作。 | 完成上级及学院交办的其他工作。 | 根据各项工作具体标准和要求，完成相关任务。 |

- 产教融合办公室、创新创业学院部门岗位职责一览表

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责产教融合 协调与管理工作 | 完善产教融合工作管理制度及考核细则 | 1.制定学校产教融合工作专项发展规划； 2.完善产教融合管理办法、两级管理目标考核办法等相关规章制度。 |
|  |  | 牵头二级学院做好政、行、企、 校合作单位的拓展与管理工作 | 1.牵头二级学院加强与地方政府、行业协会、企业和中高本院校的联络工作，促进校政行企深度融合； 2.动态更新合作企业信息库，做好政行企校合作项目的拓展与管理工作； 3.根据两级管理考核办法，做好产教融合部分目标考核工作。 |
| 2 | 负责大学生就业 指导工作 | 指导二级学院做好毕业生就业指导工作 | 指导二级学院做好毕业生简历制作、面试技巧、生涯规划等就业指导工作。 |
|  |  | 牵头二级学院做好毕业生就业基地拓展等工作 | 牵头二级学院做好省内、省外及中西部重点生源地区的就业创业基地拓展工作。 |
|  |  | 做好校园招聘活动的组织工作 | 1.做好用人单位来访接待工作； 2.做好就业信息的收集、审核与发布工作； 3.做好校园招聘活动的策划与组织工作。 |
|  |  | 做好毕业生就业手续办理工作 | 1.做好毕业生生源审核、就业信息录入、报到证办理及档案派遣等工作； 2.确保信息准确无疏漏。 |
|  |  | 做好毕业生就业情况调查、求职补贴申报及就业质量报告编制等工作 | 1.根据省招就中心要求，做好毕业生就业情况调查工作； 2.做好困难毕业生跟踪、回访、推荐等就业帮扶工作； 3.做好毕业生求职补贴申报工作； 4.做好毕业生就业质量年度报告编制及发布工作。 |
| 3 | 负责大学生创新 创业教育及指导工作 | 做好大学生创新创业教育工作 | 1.做好《大学生创新创业教育》与《大学生职业发展与就业指导》课程的课务安排等教学管理工作； 2.做好就业创业教师师资队伍建设工作； 3.牵头二级学院做好专创融合创新创业课程建设工作。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 负责大学生创新创业 教育及指导工作 | 做好校园双创大赛、职业生涯规划大赛的组织工作 | 1.与教务处、科技处、团委共同做好校园年度创新创业大赛的组织及推荐参加省级比赛项目的辅导等工作； 2.做好职业生涯规划大赛的组织及推荐参加省级比赛项目的辅导等工作。 |
|  |  | 做好市级以上创新创业基地的申报工作 | 1.做好市级以上众创空间、双创示范基地等质量工程项目的申报工作； 2.做好全国创新创业 50 强高校申报工作。 |
|  |  | 做好大学生创新创业基地的运营管理工作 | 1.做好“苏食院•新道创客学院”招生宣传、教育教学及日常管理等工作； 2.做好苏食智药众创空间项目入驻、孵化指导及日常管理等工作； 3.做好大学生 KAB 创业俱乐部指导工作。 |
|  |  | 指导二级学院开展创新创业工作 | 指导二级学院做好工商注册、专利申请、股权融资等大学生创新创业孵化指导工 作。 |
| 4 | 负责江苏食品职业 教育集团秘书处工作 | 做好秘书处日常工作 | 做好集团计划总结、网站维护、对外联络、资料整理等日常工作。 |
|  |  | 做好重大活动组织工作 | 做好集团年会、专场招聘会、产教对话活动等重大活动的组织工作。 |
|  |  | 做好数据统计与填报工作 | 做好全国职业教育集团化办学数据统计平台填报工作。 |
| 5 | 负责校办产业管理工作 | 做好校办产业管理工作 | 做好学校所属企业管理制度的制定及目标考核工作。 |
| 6 | 部门日常管理工作 | 强化主流媒体内外宣传，抓实思想政治学习、抓牢意识形态工作 | 1.加强对外宣传报道，组织部门人员参加政治学习； 2.组织部门人员加强学习意识形态教育。 |
|  |  | 切实履行党风廉政建设相关规定 | 1.全面落实党风廉政建设责任清单； 2.按时填写履责纪实工作平台。 |
|  |  | 全面加强重视安全稳定工作 | 1.注重部门安全稳定思想宣传； 2.加强部门安全稳定教育。 |
|  |  | 明确管理服务工作的职责、标准和流程并规范执行 | 1.完成部门及各岗位工作职责、主要工作事项的标准与流程的梳理与确认工作； 2.部门各项工作执行规范。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 部门日常管理工作 | 严格执行财务报销管理制度 | 1.预算编制合理、及时，无漏编、少编现象； 2.部门预算严格按项目执行，无相互挤占、变相开支行为； 3 部门预算实际执行率达标，严格按规定报账。 |
|  |  | 参与优质高职院校和内部质量保证体系建设 | 积极参与优质高职院校和内部质量保证体系建设。 |
|  |  | 参与“管理人员‘十个一’” 工程建设 | 积极主动参与“管理人员‘十个一’”工程建设。 |
|  |  | 做好招生工作 | 积极参加学校招生工作。 |
|  |  | 自觉遵守劳动纪律、加强师德师风建设 | 1.加强考勤工作，并做好月度考勤统计与汇总； 2.加大师德师风办法宣传与落实，严格师德师风考核。 |
|  |  | 严格执行公共资产管理规范 | 1.部门公共资产管理规范，无资产遗失和非正常损坏事故； 2.定期开展部门资产盘点工作。 |
|  |  | 做好部门网站建设与管理 以及外宣工作 | 做好部门网站建设与管理以及外宣工作，及时发布就业信息。 |
|  |  | 完善档案资料收集、整理和归档 | 1.承担部门档案管理员工作，参加档案管理培训； 2.严格按《归档范围及保管期限表》要求，及时做好档案资料收集整理和归档工 作。 |
| 7 | 完成上级及学校交办的其它工作 | 完成上级及学校交办的其他工作 | 无 |

- 现代教育技术中心部门岗位职责一览表

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负 责 学 校 信 息 化建设的规划、 设计与实施 | 学校信息化建设的总体规划 与设计 | 1.吸收上级文件精神，结合学院事业发展总体规划，统一规划全校信息化建设 发展方向； 2.至少调研 3 所同类院校信息化建设发展规划； 3.规划出台后进行意见征求，各层面覆盖率>70%； 4.规划必须组织专家论证会，专家组中校外专家占比>50% |
| 2 | 智 慧 校 园 平 台 运 行 管 理 与 维 护 | 智慧校园基础平台的管理 | 1.做好智慧校园统一身份认证平台的管理与维护工作,确保人事与教务新增用 户于次日拥有统一身份认证平台账号； 2.做好智慧校园门户的管理与维护工作，实时更新集成的业务系统数据； 3.每日监控统一身份认证平台、门户服务器应用运行情况。 |
|  |  | 智慧校园业务系统建设、管理与维护 | 1.制定本部门智慧校园业务系统管理制度，做好本部门内智慧校园业务系统的 管理与维护工作； 2.制定部门外业务系统接入智慧校园管理制度及数据共享制度。 3.根据相关制度开展部门外智慧校园业务系统的统一身份认证接入管理及数 据交换工作。 |
|  |  | 智慧校园基础业务系统的数据维护 | 1.统筹智慧校园各个业务系统的数据逻辑，每学期协调业务部门开展一次数据规范、数据完备等数据治理工作； 2.做好数据治理中台的运行维护工作，持续完善数据标准、代码标准以及校级资源目录； 3.对智慧校园各业务系统数据需求进行分析，定制开发 ODI 数据交换及API开放接口，确 保人事、科研、教务、学工等业务系统每日定时更新所需数据； 4.做好系统平台优化、业务流程治理、数据应用治理等工作。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中心数据库管理与维护 | 1.对中心数据库的各类用户、表空间、表及字段进行规划与管理； 2.做好 ODI 接口的新增工作及全校 300 余个 ODI 接口、程序包及代理的运维工 作；新增的接口要在 15 日内完成； 3.数据库每日备份。 4.中心数据库的日志每 15 天进行一次清理。 |
|  |  | 移动校 园平台的 管理与维 护、移动应用开发 | 1. 做好移动校园平台的管理与维护工作，实时更新集成的业务系统数据； 2. 做好移动平台升级、功能拓展及相关移动应用开发工作。 |
|  |  | 一站式网上办事大厅建设与 管理 | 1. 确保 15 日内完成网上办事大厅新增业务流程的开发工作； 2. 做好一站式网上办事大厅已有业务流程的运行维护工作，2 日内处理完流 程 BUG； 3. 做好一站式网上办事大厅各类角色、规则的设置与规划工作，在人员变动 的一 日内做好相关角色的更新。 |
|  |  | 诊断与改进工作平台建设 | 完成诊断与改进工作平台建设，并不断优化现有功能。 |
| 3 | 校 园 网 络 建 设 与 设 备 管 理 维 护 | 网络安全管理 | 1. 制订网络安全管理制度及应急预案； 2. 做好全校网络安全宣传及教师网络安全培训工作,每年至少安排 2 次培训； 3. 做好上级主管部门的网络安全检查准备工作。 |
|  |  | 网络安全等保工作 | 1．做好学校网络安全等级保护测评工作； 2．做好相关应用系统的等保备案工作，能够取得公安系统颁发的备案证书； 3．做好网络安全等保整改工作，确保整改之后能够在等保测评中取得良好及 以上的等次。 |
|  |  | 校园弱电管网管理 | 1.做好学校新增建筑弱电系统设计与建设； 2.每月针对重点弱电场所进行一次巡检并做好记录。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 校 园 网 络 建 设 与 设 备 管 理 维 护 | 网络存储资源与网络设备的 安全与管理 | 1.做好每星期的网络存储资源的安全巡检，针对存在的安全网络隐患及时予以 修复； 2.做好网络存储资源的更新、 申请回复、修剪等相关日常共作。 |
|  |  | 校园网络核心与汇聚设备管 理、 校园网地址分配与管理 | 1. 每星期做好校园网络核心与汇聚的安全巡检，针对存在的安全隐患予以修 复； 2. 做好校园网络地址分配，采用 8 位网络掩码，划分尽可能多的业务网络、 工作网络，有利于各个子网段的安全隔离、故障排查； 3. 做好各个网段的文档记录，便于相关岗位负责人离岗时的交接工作。 |
|  |  | 服务器管理与维护 | 1. 每星期做好的中心机房服务器巡检、升级、虚拟化、当机恢复等日常性工 作； 2. 做好新服务器的安装、规划、地址分配等工作； 3. 做好服务器文档记录。 |
|  |  | 数据中心存储设备管理与维 护 | 1. 每星期做好中心、容灾机房多台存储的巡检、规划工作； 2. 做好存储与服务器的对接，主要是虚拟化方面的对接， 以期为业务系统提 供支撑。 |
|  |  | 各类托管服务器管理 | 1. 每星期做好各部门物理托管服务器、虚拟化托管服务器的巡检工作； 2. 对各部门的各种物理托管服务器、虚拟化托管服务器进行托管协议签订、 资源分配、地址分配等日常工作； 3. 做好堡垒机的账号、密码工作，便于业务部门的使用； 4. 做好对应文档工作。 |
|  |  | 虚拟化设备管理与维护 | 1. 每星期做好已有虚拟化设备的巡检工作； 2. 做好学校网络虚拟化、服务器虚拟化、存储虚拟化工作，进一步拓展至业 务虚拟化、数据数据化的规划、建设； 3. 做好虚拟化平台、服务器设备、存储等相关虚拟化设备的文档记录工作。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 校 园 网 络 建 设 与 设 备 管 理 维 护 | 教学办公区域网络接入层设 备维护与管理 | 1.每星期做好现有网络接入层设备的巡检工作； 2.按照分区分段子网化的规则，按楼体区别网段； 3.特殊业务需要如人脸识别、 电控、水控等在交换接口上配置一致的业务网 段； 4.做好对应网段划分文档记录工作，便于工作交接。 |
|  |  | 业务应用系统安全与运维 | 1.每星期做好已有安全设备防火墙、WAF、IPS、审计设备、 日志设备、漏扫 的日常维护、使用工作； 2.做好提升业务应用系统安全的规划工作； 3.做好预防断电、数据丢失等的应急恢复工作，备份恢复应在 8 小时内完成， 设备损坏修复应在 72 小时内完成； 4.每星期向业务系统使用部门作出安全预警，提供整改依据。 |
| 4 | 负责网站群、邮 件 及 云 盘 系 统 的管理维护 | 学校网站群系统的管理 | 1.学校门户网站及各二级网站的日常管理和维护，每日进行网站安全检查； 2.做好校级各类专题网站、二级部门网站的制作与技术支持； 3.做好各部门网站的共性目标任务考核工作； 4.网站群系统每天进行备份。 |
|  |  | 邮件系统的管理维护 | - 做好学校邮件系统的日常管理维护工作，每日进行系统安全检查； - 做好新教师及新生的邮件账号创建及管理； - 做好邮件系统的数据安全及内容安全应急工作。 |
|  |  | 云盘系统的管理维护 | - 做好校园云盘系统的日常管理维护工作，每日进行系统安全检查。 - 做好新教师的云盘账号创建及管理； - 做好云盘系统数据安全及备份工作，每天进行一次数据备份。 |
| 5 | 负 责 教 师 信 息 技 术 培 训 及 多 | 教师信息技术培训 | 做好针对教师的信息化教学技术培训工作，每年至少开展 2 次相关培训。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 媒 体 教 室 信 息 化 设 备 的 管 理 维护 | 多媒体及智慧教室教学设备 维护与更新 | 1.做好多媒体及智慧教室各类信息化教学设备的管理维护工作； 2.遇到设备故障要能够第一时间解决确保学校教学工作的正常开展； 3.每周对重要设备进行安全及故障巡检并做好记录。 |
|  |  | 学校远程视频会议的管理 | 做好学校与省教育厅远程视频会议系统的会前调试及会期保障工作，确保会议 正常召开，遇到故障要第一时间在现场解决。 |
| 6 | 部 门 日 常 管 理 工作 | 严格执行财务报销管理制度 | 1.预算编制合理、及时，无漏编、少编现象； 2.部门预算严格按项目执行，无相互挤占、变相开支行为； 3.部门预算实际执行率达标；严格按规定报账。 |
|  |  | 与运营商合作的信息化项目 管理 | 1.做好与中国电信、中国移动、中国联通等运营商的各类合作的信息化项目管 理工作。 2.每个季度与各运营商最少进行一次业务或项目对接碰头会并做好记录。 |
|  |  | 办公电话变更管理、新增办 公电话审核安装 | 做好学校各部门办公电话变更管理、新增办公电话审核安装工作。 |
|  |  | 通讯运营商在校内租赁场地 管理 | 1.做好通讯运营商在校内租赁场地管理工作； 2.按季度及时收取各通讯运营商部署在校内设备所产生的费用。 |
|  |  | 一卡通系统的管理维护 | 1.做好校园一卡通系统的管理维护工作，每周针对重点设备最少进行 1 次巡检 并做好记录； 2.做好师生的校园卡充值等业务，师生充值过程中如遇到业务或技术问题要耐 心解释并给予解决。 |
|  |  | 完善档案资料收集、整理和 归档 | 1.承担部门档案管理员工作，参加档案管理培训。 2.严格按《归档范围及保管期限表》要求，及时做好档案资料收集整理和归档 工作。 3.每年 3 月底前完成上一年度档案装订工作。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 严格执行公共资产管理规范 | 承担部门资产管理员工作，每月开展部门资产盘点，每年配合国有资产管理处 参与全院性部门资产清查。 |
|  |  | 部门网站管理维护 | 1.承担部门网站管理员工作，负责部门网站建设、管理、维护； 2.每周针对部门网站进行安全检查，遇到安全漏洞要及时解决； 3.部门相关的重要新闻动态、通知公告等内容及时上传至部门网站。 |
| 7 | 完 成 上 级 及 学 校 交 办 的 其 它 工作 | 完成上级及学校交办的其它 工作 | 无 |

- 纪委办公室、执纪审查室部门岗位职责一览表

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协助党委落实全面从严治党主体责任 | 夯实全面从严治党主体责任和领导干部“一岗双责”，制定责任清单 | 根据《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国 共产党党内监督条例》《党委 (党组) 落实全面从严治党主体责任规定》等文件精神，结合学校实际，制定责任清单。 |
|  |  | 推进履责记实网上平台填报工作 | 推动各级领导干部落实党风廉政建设责任，层层传导压力，逐级压实责任，使履责有痕迹、落实有力度、督查有依据。 |
|  |  | 持续抓好主题教育检视问题、专项整治问题整改工作 | 必须把检视问题贯穿主题教育全过程，广泛听取意见，认真检视反思，把问题找实、把根源挖深，明确努力方向和整改措施。 |
|  |  | 对拟提拔干部进行党章党纪党规应 知应会知识测试 | 对拟提拔干部进行党章党纪党规应知应会知识测试。 |
|  |  | 协助党委组织召开全面从严治党大 会，完善党风廉政建设工作制度 | 根据《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国 共产党党内监督条例》《党委 (党组) 落实全面从严治党主体责任规定》等 党内法规，以及《中共江苏省委关于落实全面从严治党党委主体责任、纪委 监督责任的意见》，每年至少召开全面治党大会一次，并修订完善学校党风廉政责任制。 |
|  |  | 制定部门年度工作计划，按时完成相关工作 | 根据上级纪委指示，结合学校党政工作要点制定纪委工作计划。 |
|  |  | 协助党委巡察办开展基层党组织的 巡察工作,加强巡察督查 | 协助党委巡察办开展校内巡察及整改工作。 |
|  |  | 组织各单位、部门签订党风廉政建 设责任书 | 按照上级部署，协助党委班子及成员与各单位、部门签订党风廉政建设责任书。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 落实纪委监督责任工作 | 加强作风建设，持续开展形式主义、 官僚主义专项整治 | 抓住“关键少数”以上率下，督促学校各级领导干部围绕中央八项规定精神做表率。 |
|  |  | 持续抓好巡视“回头看”整改督查， 完成纪检部门“回头看”整改工作 | 根据省委巡视回头看整改清单，做好对各部门、单位巡视“回头看”整改工作的督查工作。 |
|  |  | 开展专项督查工作 | 围绕师生“急难愁盼”问题、学校重点工作等方面，开展专项督查工作，并将督查结果下发监督意见书和工作意见书反馈到被督查单位或部门。 |
|  |  | 开展嵌入式监督工作 | 围绕“三重一大”，开展嵌入式监督。 |
|  |  | 组织好二级党组织履责记实、述责述廉、党风廉政建设的考核工作 | 定期对履责记实平台的填报情况进行通报，组织各单位、部门负责人做好年终述责述廉及党风廉政考核工作。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 落实纪委监督责任工作 | 做好学校政治生态调查及评估工作 | 结合学校实际，做好学校政治生态问卷调研工作，并撰写政治生态评估报告。 |
|  |  | 组织开展廉政风险点排查防控工作 | 督促二级学院针对存在的廉政风险，制定具有针对性、可操作性的廉政风险防控措施。 |
|  |  | “三公”经费使用情况月查月报 | 依据《中央八项规定》《江苏省委十项规定》《江苏食品药品职业技术学院十二项规定》对“三公”经费使用情况进行月查月报。 |
|  |  | 重大事项报备 | 依据“三重一大”决策制度做好重大事项报备工作。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 党风廉政建设 | 用好校内廉政教育、警示教育、廉洁文化阵地“清廉园”，开展好校园廉洁文化月系列活动， 扩大“三清”校园廉洁文化品牌的影响力，营造风清气正的政治生态 | 用好校内“清廉园”，发挥廉政教育、警示教育、廉洁文化阵地作用； 开展好校园廉洁文化活动月系列活动。 |
|  |  | 开展警示教育和党规党纪教育 | 每年对我校副科职以上干部进行警示教育和党规党纪教育。 |
|  |  | 组织校内纪检干部进行业务能力提升专题培训 | 结合“打铁自身硬工作”，组织我校纪检干部进行业务能力培训。 |
|  |  | 开展党风廉政建设调研活动、加强对二级党组织党风廉政建设工作的指导 | 依据《江苏食品药品职业技术学院党风廉政建设考核办法》对二级党组织党风廉政建设工作进行指导和考核。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 落实执纪监督责任 | 配合做好省委巡视工作和校内巡察工作 | 协助党委巡察办做好省委巡视工作和校内巡察工作。 |
|  |  | 开展专项督查工作 | 根据纪委执纪监督职责开展作风建设、办公用房、基建、饮服中心、审计整 改等专项督查工作，并根据督查结果下发监督意见书或工作意见书。 |
|  |  | 开展“打铁必须自身硬”专项行动 | 依据省纪委办公厅、省监委办公厅关于印发《全省纪检监察系统“打铁必须 自身硬”专项行动方案 (2020 年度) 的通知》 (苏纪办发〔2020〕1 号) 部 署，加强自身建设，开展“打铁必须自身硬”专项行动。 |
|  |  | 聚焦关键时间节点，做好各类提醒和监督检查工作 | 结合日常检查监督发现的问题，做好关键时间节点的提醒、监督工作，强化制度约束，狠刹“四风”，严格执纪问责。 |
|  |  | 落实中央八项规定、江苏省委十项规定和学校十二项规定精神 | 组织开展中央八项规定及《实施细则》精神执行情况、“三公”经费使用情况等监督检查工作。 |
|  |  | 协助做好上级纪委和校党委对我校纪检工作的考核工作 | 根据省纪委要求，配合纪委办做好考核工作。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 执纪问责工作 | 依规依纪开展问责工作 | 根据《中国共产党问责条例》，负责对失职失责的党组织和领导干部的主体责任、监督责任和领导责任开展问责追究，执行“一案双查”。 |
|  |  | 加大监督执纪问责力度，运用好监督执纪“四种形态”，实现年度约谈全覆盖 | 严格按照《中国共产党章程》、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规 则》、《中国共产党纪律处分条例》等法规制度，执行省纪委 1+N 配套制度， 运用好监督执纪“四种形态”。 |
|  |  | 做好信访举报工作 | 严格按学校《信访举报工作规程 (试行) 》和《信访工作安全预案》开展工 作，做好信访举报登记工作。 |
|  |  | 做好问题线索工作 | 严格执行中纪委、省纪委有关规定，根据管理权限处置问题线索。 |
|  |  | 案件查办工作 | 按照监督执纪有关要求，严肃办案纪律，规范办案流程。 |
|  |  | 针对性提出监督建议 | 分析典型案例，排查体制机制和制度建设方面存在的薄弱环节，提出监督意见书，做好案件查处的“后半篇文章”。 |
|  |  | 按要求运行内网 | 通过内网收发、报送各类文件，按照省纪委的要求做好监督办案业务平台和案管系统的填报工作。 |
|  |  | 做好淮安市“两为”专项整治数据 填报工作 | 按照淮安市市纪委“为官乱为、为官不为”专项整治意见做好填报工作。 |
|  |  | 做好立卷归档工作 | 做好执纪审查全过程形成材料的立卷归档工作。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 部门日常管理工 作 | 做好干部廉政档案更新、收缴归档 工作 | 根据省级纪委廉政档案管理明细，动态更新我校中层干部廉政档案。 |
|  |  | 部门文件收发、归档工作 | 完成部门文件收发、登记、归档工作。 |
|  |  | 完善纪检网站网页建设 | 根据部门工作需要，及时做好网站建设、维护、更新工作。 |
|  |  | 定期组织召开纪委工作例会及纪委 扩大会议 | 每月召开一次委扩大会议，每周召开一次纪委工作例会。 |
|  |  | 诊该平台系统日常填报工作 | 按照学校要求及时按月将部门工作及时上传诊该平台。 |
|  |  | 部门固定资产管理工作 | 根据国资处关于资产的管理要求，完成部门资产的盘点、信息统计的维护工 作。 |
|  |  | 内网使用及系统维护工作 | 按照省级纪委和保密局的要求，配备三员，工作人员进出内网，严格执行“三登记”。 |
|  |  | 一般性谈话谈话室使用及管理工作 | 规范使用一般性谈话谈话室。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 完成上级及学校 交办的其它工作 | 组织全体纪检监察干部教育整顿专项行动 | 按照《江苏省纪委监委开展纪检监察干部队伍教育整顿实施方案》安排部署，持续推进开展纪检监察干部教育整顿专项行动 |
|  |  | 做好省纪委对学校纪检工作的考核工作 | 依据省纪委年度考核指标要求及清单，认真准备考核材料。 |
|  |  | 做好省级纪委监委、驻省教育厅纪 检组交办的其他工作 | 认真做好省级纪委监委、驻省教育厅纪检组交办的其他工作。 |
|  |  | 做好学校交办的其它工作 | 认真做好学校交办的其它工作。 |

- 党委巡察办部门岗位职责一览表

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责贯彻落实省委 关于巡视巡察工作 的决策部署，建立 健全学院的相关制 度机制 | 制定《江苏食品药品职业技术学 院党委巡察工作五年规划》 | 1.依据中央巡视工作五年规划、省委巡视巡察工作部署，结合学校实际开展工作部署； 2.起草制定五年规划，报巡察工作领导小组审核； 3.报经校党委会研究批准后发布。 |
|  |  | 制定《江苏食品药品职业技术学 院党委巡察工作实施办法 (试 行) 》 | 1.依据省委巡视巡察工作部署，结合学校实际开展工作研讨； 2.起草制定实施办法，报巡察工作领导小组审核； 3.报经校党委会研究批准后发布。 |
|  |  | 制定年度巡察工作计划及实施 方案 | 1.根据上级最新要求，结合校党委年度工作计划安排，起草制定《 × ×年党委 巡察工作计划》，制定《关于开展××年校内巡察工作实施方案》； 2. 报巡察工作领导小组和党委专题会议审定通过后发布。 |
| 2 | 负责统筹、协调、 指导巡察组开展巡 察工作 | 组织全校巡察工作动员部署大 会 | 1.每一轮巡察开展前，均需组织全校动员部署大会； 2.协调安排会议时间、地点、会议材料、会议宣传等事项。 |
|  |  | 编印《巡察工作手册》 | 根据上级最新要求，将巡察工作主要工作内容、工作流程、文件要求等内容编 制成工作手册，发放巡察组学习、使用。 |
|  |  | 组建巡察组 | 流程：会同有关部门组织遴选巡察组成员→上报巡察工作领导小组审核，并由 领导小组提出组长人选建议→报校党委同意并确定组长人选→下发《关于巡察组组长授权任职及任务分工的决定》文件。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 负责统筹、协调、 指导巡察组开展巡 察工作 | 调阅被巡单位情况材料 | 1.列出需要调阅材料及相关部门清单； 2.发送调阅函 (调阅函里需注明调阅材料名称、送达时间) ； 3.收集整理调阅材料，分别送达各巡察组。 |
|  |  | 下发巡察预备通知 | 1.组织召开被巡察单位主要负责人预备会议； 2.下发预备通知和材料准备清单，督促指导被巡察单位提前做好巡察进驻准备 工作和材料准备工作。 |
|  |  | 协助党委巡察工作领导小组对 巡察组进行中期调研 | 做好组织安排工作，与领导小组、各巡察组协调好时间、地点等事项。 |
|  |  | 组织巡察组汇报巡察情况 | 组织中期汇报一次、后期报告一次。 |
|  |  | 对巡察组的巡察反馈意见进行规范性审核 | 对每个巡察组的《巡察反馈意见》提出意见和建议，规范和完善《反馈意见》。 |
|  |  | 指导被巡单位做好整改工作 | 巡察反馈会后，安排被巡单位负责人参加整改工作交流会，指导被巡单位做好整改工作。 |
|  |  | 承担巡察综合协调、服务保障等 工作 | 为巡察组协调办公用房、购买办公用品、防疫防护用品等。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 负责巡察工作人员 的培训、考核、监 督和管理 | 巡察组业务培训 | 1.每一轮巡察前，制定巡察组培训计划； 2.组织安排巡察组进行业务培训。 |
|  |  | 巡察工作人员的监督、考核和管 理 | 组织巡察组人员填写《巡察工作人员鉴定表》，交巡察办、组织部存档备案。 |
| 4 | 负 责 巡 察 资 料 收 集、整理和归档 | 巡察材料整理、归档、保存 | 对每个巡察组的巡察材料、被巡察单位的整改材料进行后期综合整理，归档保 存。 |
|  |  | 问题线索移交 | 及时将巡察发现的问题线索移交到相关部门。 |
| 5 | 负责对学校党委、 巡察工作领导小组 决定的事项进行督 办，牵头督查整改 工作，汇总分析 | 督促检查被巡察单位做好整改 工作 | 在被巡察单位整改期间，协调组织部、纪委办对被巡察单位整改工作情况进行 督促检查，撰写《巡察整改督查情况通报》。 |
|  |  | 梳理巡察中发现的共性问题 | 会同组织部、纪委办对巡察发现的共性问题进行总结梳理，列明《巡察发现共 性问题清单》，对共性问题整汇总分析，改提出针对性建议，提请党委督促各党总支及时 对照自查、落实整改，推进未巡先改。 |
| 6 | 负责做好与省委巡 视办公室联络工作 | 接收省委巡视办文件通知 | 及时接收省委巡视办下发的文件通知，做好办理、保存、保密工作。 |
|  |  | 向省委巡视办报送相关工作材料 | 按时向省委巡视办报送我校年度巡察工作计划、工作总结、巡察发现典型案例等相关材料。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 做好部门日常管理 工作 | 制定部门年度工作计划，编制部 门年度预算 | 按时提交部门年度工作计划，依据年度工作计划合理编制部门年度预算。 |
|  |  | 负责部门网站建设、维护、更新 等工作 | 加强对外宣传报道，及时更新部门网站。 |
|  |  | 档案资料收集、整理和归档 | 1.承担部门档案管理员工作，参加档案管理培训； 2.严格按《归档范围及保管期限表》要求，及时做好档案资料收集整理和归档工作。 |
|  |  | 切实履行党风廉政建设责任 | 1.全面落实党风廉政建设责任清单； 2. 及时填写履责纪实工作平台。 |
|  |  | 严格执行财务预算与报销管理 制度 | 1.预算编制合理、及时，无漏编、少编现象； 2.部门预算严格按项目执行，无相互挤占、变相开支行为； 3.部门预算实际执行率达标；严格按规定报账。 |
|  |  | 自觉遵守劳动纪律加强师德师 风建设 | 1.加强考勤工作，并做好月度考勤统计与汇总； 2.加大师德师风有关规定宣传与落实，严格师德师风考核。 |
|  |  | 全面重视和加强安全稳定工作 | 1.注重部门安全稳定思想教育和宣传； 2.加强部门安全稳定督促检查。 |

| 序号 | 部门职责 | 具体化工作 | 工作标准/工作流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 完成校党委和巡察 工作领导小组交办的其他事项 | 办理校党委和巡察工作领导小 组交办的其他事项 | 1.根据接收的工作任务，制定相应的工作计划方案； 2.及时按要求完成工作任务。 |

2.关键岗位人员培训与管理

学校对关键岗位人员的配备时将职业道德水平和专业胜任能力作为选拔和聘用工作人员的标准。学校不断加强对关键岗位的工作人员业务培训和职业道德教育，提升专业技能和业务水平。学校加强对关键岗位工作人员职业道德要求遵循情况进行督促检查，，不断提高职业道德水平和综合素质。

3.建立健全财务体系

学校建立健全会计机构，按照不相容职务相互分离的原则，合理设计会计和相关工作岗位，明确职责与权限，形成相互制衡机制。对计划财务处关键岗位实行定期轮岗制度，防范财务舞弊的发生。建立完善的财务处理程序、严格的核对制度，确保财务信息真实有效；建立严格的档案管理制度，加强财务档案的保管控制和管理；规范财务基础工作，明确会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。按照国家统一会计制度的规定对实际发生的经济业务事项进行账务处理、编制财务报告，确保财务信息真实、完整。明确财务分析的职责、内容、具体方法和程序。

### （五）校园文化

校园文化是学校在长期的教育、学习和生活中，所形成的一种价值观念、精神支柱、学校传统、行为准则和道德规范。

1.校园文化建设总体目标

弘扬周恩来精神，营造人人争当楷模的文化氛围；契合食品药品行业的内在职业要求，建设“良心诚信”校园文化；吸纳淮安地域文化特质，建设“包容创新”校园文化。将“良心诚信·包容创新”为主要内涵的特色校园文化，内化于心，外化于行，成为全体师生的价值追求，为培育具有工匠精神的食品药品行业技术技能人才提供文化保障。

2.校园文化建设具体目标

（1）六个“杰出楷模”精神深入人心。将周恩来精神融入校园环境，融入师德师风建设体系，融入人才培养体系，贯穿于教育教学的全过程，实现习近平总书记高度赞誉周恩来的六个“杰出楷模”精神在校园内深入人心，形成师生人人争当“楷模”的浓郁文化氛围。

（2）“良心诚信”职业道德成为主流价值观。将周恩来的爱心博大精神、求真务实精神与食品药品行业的内在职业要求相结合，引领学校形成良心、诚信特色文化。开展杰出校友系列活动，以众多成功校友的崇高职业道德、人格魅力，潜移默化地引导在校学生成长，促进学生形成心性善良、诚实守信的价值观、人生观。

（3）“包容创新”职业素养显著提升。将周恩来的海纳百川精神、独立思考精神与淮安地域文化特质相结合，引领学校形成包容、创新特色文化。将食品药品行业的产业元素、职业元素深度融入校园，促进学生包括职业理想、职业信念、职业习惯、职业精神在内的职业素养日益提升。

## 二、单位层面内部控制相关文件和制度（单独编册）

（一）江苏食品药品职业技术学院章程

（二）学院“十四五”事业发展规划

（三）江苏食品药品职业技术学院预算及绩效管理办法（试行）

（四）江苏食品药品职业技术学院二级单位考核办法（修订）

（五）江苏食品药品职业技术学院基建工程管理办法（修订）

（六）江苏食品学院工程项目管理审计实施办法

（七）后勤管理处维修工程管理办法（试行）

（八）江苏食品药品职业技术学院经费审批和财务报销管理规定（修订）

（九）江苏食品药品职业技术学院差旅费管理办法

（十）江苏食品药品职业技术学院会议费管理办法

（十一）江苏食品药品职业技术学院工程项目管理审计实施办法

（十二）江苏食品药品职业技术学院合同（协议）管理办法（试行）

（十三）江苏食品药品职业技术学院采购管理办法（修订

（十四）江苏食品药品职业技术学院公用房配置管理办法(试行)

（十五）江苏食品药品职业技术学院国有资产管理办法

（十六）江苏食品药品职业技术学院零星行政办公设备家具管理办法(试行)

# 第三部分 业务层面控制活动

## 第一章 预决算业务控制

### 一、预决算业务控制范围

预决算业务是指学校预算编制、审批、执行、调整及决算报告、预决算分析和绩效考评等活动的总称。预算是指学校根据事业发展规划和计划编制的年度财务收支计划，是学校进行各项财务活动的前提和依据。决算是指学校根据预算执行结果编制的年度报告，包括年度决算报表和财务情况说明书。预决算业务控制范围主要包括：学校三年滚动改革发展规划及年度工作任务；学校年度预算的编制依据；预算编制程序及方法；预算方案的审批；预算目标的下达与指标的分解；预算执行及其分析；预算调整程序；决算与预算绩效评价。

### 二、预决算业务控制目标

通过对预决算业务各关键环节风险点的分析，建立相互制约、相互监督的防范和管控机制，实现预决算管理职责清晰；预算编制科学、合理；预算执行规范、严格；决算信息真实、准确和完整；预算绩效显现、有用的预算管理目标，实现预算业务的制衡约束，保证预算管理的科学性、合理性、合规性、效益性，不断提高预算管理能力现代化。具体目标如下：

- 职责明晰性。

学校党委会是学校预算管理的决策机构；学校法人代表是学校预算管理的第一责任人；分管业务校领导对预算业务的合理性、真实性审核、把关责任；各业务部门是预算执行部门，部门负责人、项目负责人对预算执行的规范性、结果的有效性负直接责任；计划财务处对预算资金的安全、合法使用负监控责任。

2.目标相关性。

预算申报经过充分的研究、论证，与学校的事业发展规划紧密贴合。

3.政策相符性。

预算编制依据充分、正确、全面，符合国家、地方有关法律、法规规定及上级主管理部门有文件精神，标准正确、依据准确。

4.经济合理性。

预算编制能够充分考虑学院相关历史数据，结合学校财力可支持力度，统筹安排经费收支，编制全面、安排合理。

5.执行严肃性。

预算执行严格、调整程序规范、预算刚性约束力强。

6.结果有效性。

决算数据真实、准确、完整，能够真实、全面反映预算执行情况和结果。考核评价标准科学，程序规范，过程公开，结果有效且应用。

7.评价有用性。

将评价结果充分利用，与下一年度预算编制和拨款挂钩，发挥绩效管理“指挥棒”的导向作用。

### 三、预决算业务不相容岗位

按照不相容岗位相互分离的内部控制原则，预算业务不相容岗位主要包括：

1.预算编制与审定；

2.预算审批与执行；

3.预算执行与考核；

4.决算编制与审核；

5.决算审核与审批；

6.财务报告的编制、审核与审批。

### 四、预决算业务风险清单

| 序号 | 关键 环节 | 风险点 | 控制措施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预算 编制 | 与事业发展规划、年度计划不匹配，与资产配置计划相脱节。 | 发展规划与质量管理办公室正确、科学、合理的编制学校事业发展规划，校长办公室全面科学制定年度工作计划，各归口管理部门加强项目论证，合理申报资产购置计划，校领导加强审核。 | 发展规划与质量管理办公室、校长办公室、资产管理处、教务处、后勤管理处等归口管理部门 |
|  |  | 基础数据不准确，编制资料依据不充分。 | 加大与以往年度基础数据的比较，分析数据变化的原因，并加强与各部门之间的沟通。 | 人事处、教务处、国资处、校长办公室、继续教育学院等业务部门 |
|  |  | 收支反映不全面 | 全口径科学合理测算学院收支情况 | 计划财务处 |
|  |  | 预算编制不科学，指标分解不合理，经济合理性、政策相符性差。 | 加强政策研究和落实，加强预算编制的统筹，科学、合理编制预算。 | 计划财务处 |
|  |  | 制度建设不完善 | 制定并完善学院预算管理相关制度 | 计划财务处 |
| 2 | 预算 执行 与调 整 | 预算执行不规范，预算执行有偏差。 | 各部门要严格按照预算批复执行，定期进行预算执行情况分析，对差异较大的项目进行重点关注，确需调整预算的，提出明确的调整原因和依据。 | 各部门、单位 计划财务处 |
|  |  | 预算执行进度缓慢，结转结余异常。 | 各部门、单位按计划执行预算，加强预算执行的考核。 | 各部门、单位 计划财务处 |
|  |  | 预算调整随意，存在无预算和超预算的现象。 | 加强预算控制，严格履行预算调整审批程序。 | 各部门、单位 计划财务处 |
| 3 | 决算 与 预算 绩效 评价 | 决算数据不真实、不准确、不完整、不及时。 | 加强年底决算工作的组织管理 | 计划财务处 |
|  |  | 预算绩效考评机制不健全、奖惩不到位，评价结果未得到充分利用。 | 制定明确的考核指标并下发通知，将考核结果进行反馈整改，同时与下一年度预算分配挂钩。 | 绩效管理部门 |
|  |  | 财务报告违反会计法律法规和国家统一会计制度。 | 加强对财务人员的业务培训及继续教育，根据财政部门统一要求的年度决算软件据实填报年度决算信息。 | 计划财务处 |

### 五、预决算业务控制

（一）预算编制控制

1．预算编制职责与权限

（1）学校党委会

①负责审议、批准学校事业发展规划和年度工作计划；

②审查、批准学校关于预算管理的规章制度；

③审定学校预算编制的原则和要求；

④审定学校年度预算。

（2）校长办公会

①研究、审议学校预算管理制度；

②研究、审议学校预算编制的原则和要求；

③研究、审议学校年度预算方案和预算草案；

④研究、决定项目经费投入方向及重点项目。

（3）校领导

①负责学校事业发展规划和年度工作计划审核，并报校长办公会、学校党委会审定；

②负责对分管部门（单位）申报的项目经费预算的可行性、合理性审核；

③负责对分管部门（单位）申报的部门预算的可行性、合理性审核。

（4）计划财务处

①负责启动预算编制工作，组织对校内人员的政策培训、宣传；

②负责根据校长批准的预算目标、编制原则和方针建议，制定预算编制的具体措施和方法，提出预算方案；

③负责对各部门上报的基本经费预算及项目经费预算数据进行汇总、平衡、上报。

（6）归口管理部门

①发展规划与质量管理办公室负责草拟学校事业发展规划，并报学校党委会审议、批准；

②学校办公室负责草拟学校年度工作计划，并报学校党委会审议、批准；

③人事处负责汇总学校各部门人员经费预算，评估其合理性后，提交计划财务处；

④资产管理处负责汇总、论证学校各部门提出的纳入到项目库中的资本性支出的采购预算，评估其合理性后，提交计划财务处；

⑤后勤管理处负责组织论证学校各部门纳入到项目库的物业管理费、家具购置、维修改造及化债及待建项目预算，提供基本建设的有关基础数据，评估其合理性，核定正确后提交计划财务处；

⑥教务处负责提供学校实际在校生人数，论证各教学单位提出的纳入到项目库中的教学类项目并进行排序，提交计划财务处；

⑦科研处负责汇总、论证各教学单位提出的纳入项目库中的教科研类项目并进行排序，提交计划财务处；

⑧现代教育技术中心负责汇总、论证各教学单位提出的纳入到项目库中的信息化类项目并进行排序，提交计划财务处，同时组织参加同级业务主管部门的评审。

⑨审计处负责对预算编制实施审计。

2．预算编制工作流程（含流程图）

（1）发展规划与质量管理办公室制定学校中长期滚动发展规划，学校办公室编制学校年度党政工作要点，为预算经费安排提供依据；

（2）省财政厅及教育厅召开预算布置会，下达下一年度项目经费预算控制数及基本经费财政定额拨款标准，计划财务处组织安排学校年度预算编报工作；

（3）学校各归口部门提供有关基础数据，报送计划财务处；

（4）计划财务处依据相关历史数据、行业标准、计划标准、各归口部门提供的基础数据，考虑政策变化影响，测算编制学校收入预算；

（5）各部门（单位）申报财政项目经费预算，归口管理部门就任务的相关性、必要性、可行性等牵头组织论证并进行排序，报校领导审核后，提交计划财务处；

（6）计划财务处依据学校的事业发展规划，科学、合理测算、平衡经费，汇总论证后的财政项目经费预算，编制学校支出预算，与收入预算共同形成学校预算草案，报校长办公会、校党委会审议、确定；

（7）计划财务处将学校审定的预算草案，通过预算管理系统上报省教育厅，省教育厅对学校基本经费以及项目经费预算进行初审，并报省财政厅审批；

（8）省财政厅对预算方案审批通过后，下达预算批复数到省教育厅，省教育厅下达给学校预算批复数，计划财务处编制用款计划报省财政厅批复执行；

（9）学校各部门（单位）编制部门基本经费支出预算，报校领导就任务的相关性进行审核后提交计划财务处；

（10）计划财务处根据各部门（单位）申报的预算，细化校级预算，形成校内预算分配方案草案，报校长办公会、党委会审核、审定；

（11）计划财务处将校长审定后的校内预算进行批复下达；

（12）计划财务处依法将校长预算进行公示。

预算编制工作流程如图3-1-1所示。

图3-1-1                        预算编制工作流程

|  | 各部门 （单位） | 业务归口 管理部门 | 校领导 | 计划 财务处 | 校长 办公会 | 校党 委会 | 省教 育厅 | 省财 政厅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预 算 编制 布置 | 提供相关 基础数据 |  |  | 下发通知 组织培训 |  |  |  | 开始 |
|  | 规划与 任务 |  |  |  |  |  | 布置预算编制工作 | 召开预算布置会 |
| 预算编制测算 |  |  |  | 编制收 入预算 |  |  |  |  |
|  | 编制项目支出预算 | 组织项 目论证 | 审核 | 汇总编制支出预算 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 形成预 算草案 | 审核 | 审核 | 审核 | 审批 |
| 校级预算审核 | 基本支出预算 |  | 审核 |  |  |  |  |  |
|  | 确定预算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校级预算审批 |  |  |  | 预算 批复 |  |  | 批复下达学校预算 | 预算 批复 |
|  |  |  |  | 细化分解校级预算 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二级预算分配方案 | 审核 | 审核 |  |  |
| 预算批复下达 | 预算执行 |  |  | 下达 预算 |  | 批复校内预算 |  |  |
|  | 预算审计 （审计处） |  |  | 依法进行预算公开 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 结束 |  |  |  |  |

（二）预算执行控制

1．预算执行职责与权限

（1）各部门（单位）严格按照预算批复执行，认真落实预算任务，保证预算执行的真实性、合理性。部门负责人按照经费支出审批权限对部门经费支出进行审批，二级教学单位经费审批实行党政主要负责人“双签制”；

（2）学校分管校领导按财务报销规定，对分管业务超过规定限额的经费支出进行审批；

（3）学校主要领导按财务报销规定，对超过规定限额的经费费支出进行审批；

（4）计划财务处是预算执行的监控部门，对预算执行情况进行监控、审核，对预算执行的刚性约束负责。协调解决全面预算执行中的问题；

（5）资产管理处、招标办公室及相关部门按学校采购管理办法负责按规定组织政府采购事项；

（6）校长办公会按照议事规则规定，对预留机动经费中，申请项目支出在10-30万元（含30万元）的进行审批；

（7）校党委会按照议事规则规定，对预留机动经费中，申请项目支出30万元的进行审批。

2．预算调整职责与权限

（1）各部门（单位）在预算执行中，因业务发生变化或政策发生调整等影响预算执行，确需调整预算时，提出预算调整（包括核减预算、追加预算、经济分类科目调整等）申请；

（2）校领导对各部门（单位）提出的预算调整事项的合理性、必要性进行审核；

（3）计划财务处对各部门（单位）提出的预算调整申请进行支出标准、范围和额度等方面的审核，明确审核意见；

（4）校长办公会、校党委会按照议事规则规定的审批权限对预算调整方案进行审定，报省财政厅审批。

3．预算执行工作流程（含流程图）

（1）预算执行工作流程

①计划财务处批复下达各部门（单位）预算指标；

②各部门（单位）根据预算批复的内容、范围和标准，严格执行预算；

③各部门（单位）在预算执行中，对需要签订合同的业务，按照合同管理办法规定，执行合同管理流程；

④各部门（单位）在预算执行中，对需要履行政府采购的业务，需要执行政府采购管理。超过规定采购限额的，报学校招标办公室统一组织政府采购，并签订合同；

⑤预算执行过程中，需进行资金支付的，按照学校经费支出审批权限执行资金支付流程，完成资金支付；

⑥计划财务处监督预算执行情况，定期进行预算执行情况分析，按要求报送预算执行情况。

预算执行工作流程如图3-1-2所示。

图3-1-2                  预算执行工作流程

|  | 各部门（单位） | 合同管理部门 | 招标办公室 | 计划财务处 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 履行相关管理程序 | 制订预算执行计划 政府采购计划并自行组织采购 签订合同 | 审核 限额以上 | 组织政 府采购 | 开始 下达预 算指标 |
| 预算执行 | 办理经费报销手续 |  |  | 审核 支付经费 结束 |

4．预算调整工作流程（含流程图）

（1）各部门（单位）提出调整预算申请，编制预算调整计划，提交计划财务处；

（2）计划财务处对预算调整申请进行审核，按照学校的议事规则规定的权限逐级上报校长办公会、校党委会审定，上报省教育厅和财政厅审批；

（3）计划财务处取得预算调整批复后，将调整后预算批复下达各部门（单位）；

（4）各部门（单位）取得预算调整批复后方可执行。

预算调整工作流程如图3-1-3所示。

图3-1-3                    预算调整工作流程

|  | 各部门 （单位） | 计划 财务处 | 校领导 | 校长 办公会 | 校党委会 | 省教育厅 | 省财政厅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调整 申请 | 开始 提出预算调整申请 上报 调整申请 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审批 |
| 预算执行 | 按照新 预算执行 结束 | 批复下达新预算 |  |  |  |  |  |

（三）决算控制

1．决算控制职责与权限

（1）各部门（单位）按批复后的预算，执行并完成全年预算任务，完成所有经费的支出；

（2）计划财务处是决算工作的主责部门。根据会计核算的规定，负责进行年终结账、对账，并编制年度财务决算报表及决算分析报告，报校长办公会审核；

（3）校长办公会负责对决算报表进行审核；

（4）学校党委会研究、审定学校决算报表及决算报告。

2．决算工作流程（含流程图）

（1）各部门（单位）按批复后的预算，执行并完成全年预算任务，完成所有经费的支出；

（2）计划财务处根据会计核算的规定，进行年终结账、对账；

（3）计划财务处在对账正确、结账完整的基础上，编制年度财务决算报表及决算分析报告，报校长办公会审议；

（4）校长办公会对决算报表进行审议，审议通过后，提交党委会；

（5）校党委会研究、审定学校决算报表及决算报告；

（6）计划财务处将经过学校党委会审定的决算报表上报省教育厅和财政厅审批；

（7）计划财务处将省教育厅和财政厅审核批复的决算报表依法进行公示。

决算工作流程如图3-1-4所示。

图3-1-4                      决算工作流程

|  | 各部门 （单位） | 计划 财务处 | 校长 办公会 | 校党委会 | 省教育厅 | 省财政厅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础工作 | 完成所有预算任务，完成资金支付 | 开始 年终结账对账 布置决算工作 |  |  |  |  |
| 编制审批 |  | 编制决算报表 | 审核 | 审核 | 审核 | 审批 |
| 批复公示 |  | 结束 依法进行决算公示 取得决算批复 |  |  |  |  |

（四）预算绩效管理控制

1．预算绩效管理职责与权限

（1）各部门（单位）准备考核资料，参加绩效评价，针对反馈的评价结果进行整改；

（2）绩效考核部门负责制定学院预算考核标准及相关考核细则；负责绩效评价的组织工作；汇总、反馈考核结果，监督检查整改落实情况；

（3）校领导负责审核绩效考核结果、明确审核意见；

（4）校长办公会负责审定预算绩效考核结果。

2．预算绩效管理工作流程（含流程图）

（1）绩效考核部门制定学校预算绩效考核标准及相关考核细则；

（2）各部门（单位）根据考核标准，准备考评资料；

（3）绩效考核部门组织、开展绩效考评；

（4）绩效考核部门将绩效考评资料和考评情况上报校领导进行审核；

（5）校领导审核绩效考评结果，明确审核意见，发现问题反馈绩效考核部门进行修改，直至全部审核通过后上报校长办公会审定；

（6）校长办公会审定通过后，绩效考核部门将考评结果反馈到各部门（单位）；

（7）各部门（单位）根据考评结果进行整改。

预算绩效管理工作流程如图3-1-5所示。

图3-1-5                   绩效评价管理工作流程

|  | 各部门（单位） | 绩效考核部门 | 校领导 | 校长办公会（党委会） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效评价准备工作 | 准备绩效考核资料 | 开始 汇总 考核资料 制定评价 标准及细则 |  |  |
| 组织绩效考核 |  | 整理分析 考核结果 组织 绩效考核 | 审核 | 审核 |
| 绩效评价结果反馈 | 组织整改 | 结束 确认反馈 考核结果 监督 整改落实 |  |  |

### 六、预决算业务控制相关文件和制度（单独编册）

（一）江苏食品药品职业技术学院预算及绩效管理办法（试行）

（二）江苏食品药品职业技术学院二级单位考核办法（修订）

## 第二章  资金管理业务控制

资金业务是指包括学校收入、支出、货币资金、债务、项目资金以及与资金相关的其他业务等活动的总称。其他业务包括票据业务、印鉴业务、电子支付业务和税收业务。

学校应加强对资金业务的管理，按规定设置资金业务管理岗位，建立健全各项资金业务管理制度，科学设计并严格执行资金业务管理流程，采取现代信息技术手段，加强对资金业务的管控，有效防范各类资金业务风险，不断提高资金业务管理水平。

### 一、收入业务控制

（一）收入业务控制范围

收入是指学校为开展教学、科研及其他活动依法取得的各项非偿还性资金，包括财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入和其他收入。

（二）收入业务控制目标

1.符合国家相关法律法规及制度规定，防止账务资金体外循环或形成“小金库”、防范挪用单位收入、违规使用票据等违法行为发生；

2.收入依据规定执行并及时足额收缴；

3.归口管理，职责明晰，责任追究；

4.票据、印章保管合理、合规；

5．收入信息真实、准确、及时、完整。

（三）收入业务不相容岗位

1.收入预算编制与批准；

2.收款与收入核算；

3.收款与结算分配；

4.收款与收费审查；

5.票据管理与收入核算；

6.票据使用与保管；

7.收费审查和监督与收入核算。

（四）收入业务风险清单

| 序号 | 风险点 | 控制措施 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未执行统一收取及集中核算 | 收入业务由计划财务处统一收取及集中核算，严格按要求签订合同，将合同交计划财务处，保证各项收入应收尽收；严禁以个人名义收取学校收入，严禁设立账外账；收取款项退回个人时，严格执行相应的审批程序；严格收费票据管理，收入和票据定期核对。 | 计划财务处 |
| 2 | 未按规定设置收费项目，提高收费标准 | 严格按规定的收费项目和标准收费，收费款项及时入账。 | 计划财务处 |
| 3 | 未及时上缴非税收入，未执行“收支两条线” | 非税收入及时上缴国库，收费款项及时入账。严格执行“收支两条线”规定。 | 计划财务处 |
| 4 | 收入核算不规范 | 定期进行财务检查和内部审计监督，加强往来账的清理和核查工作。 | 计划财务处 |
| 5 | 不相容岗位未分离 | 合理设置收费岗位，不相容岗位相互分离 | 计划财务处 |

（五）收入业务控制职责与权限

1.计划财务处职责

（1）项目收费标准报批

根据业务部门提交的项目立项批复文件，向物价部门申请收费项目和收费标准，依批准的收费项目和收费标准执行收费。防止违反规定擅自增设收费项目、提高收费标准或扩大收费对象等乱收费现象发生。

（2）票据开具与管理

建立票据管理制度，财政票据、发票等各类票据的申领、启用、核销、销毁均应履行规定手续。按照收入项目和标准开具相关票据，防止因票据审核不严，可能导致收入金额不实，或者存在私设“小金库”的情形。

（3）应收款项管理

加强收入合同管理。督促相关职能部门及时收回合同规定的应收款项，确保应收款项及时到位。防止应收未收、收入金额不实，或者存在私设“小金库”的情形。

（4）收入核算管理

根据收入性质，分部门、分项目进行核算，包括会计核算、报表编制、台账统计、收入分析等，切实提高收入核算的准确性。防止因未及时、准确地确认收入，导致学校收入不完整、不真实。

（5）不相容岗位合理分离

根据不相容岗位要求，合理设置收入业务岗位。防止因不相容岗位未实现相互分离，可能导致错误或舞弊发生。

（6）收支两条线管理

严格按照收支两条线，加强收入管理。防止未按规定及时上缴各类非税收入，可能导致违规截留、挤占、挪用各类非税收入。

2.执收部门职责

（1）收费申请

校内各部门（单位）设立收费项目或已经批准的收费项目发生，都要由各部门（单位）提出申请，并提供收费依据及相关资料，由计划财务处向财政和物价部门报备。收费部门严格按照物价部门批复的项目和标准收费，严禁超标准、无标准收费。收费款项及时足额上交计划财务处。

（2）票据管理

建立健全票据管理办法，合法、合规地使用票据。计划财务处设置专职管理员，负责学校各类票据的购买、印制、发放、登记和核销等工作。受计划财务处委托办理收费事项的校内部门（单位）设置票据兼职管理员，负责本部门（单位）的票据申领、使用、保管和归还等工作。

3.审计部门职责

定期、不定期对学校收费情况及票据使用情况进行专项审计。

（六）收入收费业务工作流程

1.相关部门（单位）提交收费申请，经收费领导小组审议通过后，由计划财务处到物价部门办理收费许可审批手续，并对各收费项目及标准进行公示。

2.相关部门（单位）按照物价部门核定的收费项目及标准开具收费通知单。

3.缴款人持缴费通知单到计划财务处办理交款业务，收费会计开具发票，发票联交缴款人持有，记账联交核算会计办理入账手续，存根联存档备查。

4.收取的款项及时上缴国库，及时进行相关业务账务处理。

5.定期对收费情况进行分析检查，重点关注有无超标准、无标准收费行为，有无个人名义收取学校收入的行为。收入收费业务工作流程如图3-2-1所示。

图3-2-1                 收入业务收费工作流程

|  | 缴款人 | 相关部门 （单位） | 计划财务处 | 校领导 | 物价部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收费项目申请 |  | 开始 提出收 费申请 | 审核 上报申请 收费项目 | 审批 | 审批 |
| 收入与上缴 | 缴款申请费 支出申请 | 按收费项目和标准通知缴费 | 结束 收费 收费上缴 |  |  |

### 二、支出业务控制

（一）支出业务控制范围

支出是指学校开展教学、科研及其他活动所发生的资金耗费和损失。学校支出按照支出类别主要分为基本支出和项目支出两大类。基本支出是指学校为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。项目支出是指学校为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。学校支出按照经济科目分类主要分为：工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助支出、资本性支出等。

（二）支出业务控制目标

1.各项支出符合国家相关法律法规制度的规定；

2.各项支出符合学校有关规章制度所规定的开支范围及开支标准；

3.各项支出审核手续完备，审批程序规范；

4.支出符合真实性、合理性、合法性、有效性；

5.核算及时准确，信息完整可靠。

（三）支出业务不相容岗位

1.支出控制标准的制定与执行；

2.支出计划的编制与审批；

3.支出的申请与审批；

4.支出的执行与会计记录；

5.支出的执行与检查监督；

6.支出的执行与考核；

7.支出的会计记录与评价考核。

（四）支出业务风险清单

| 序号 | 关键环节 | 风险点 | 防控措施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支出事项事前申请审核和审批 | 缺乏支出事前申请制度，各项支出申请事前未经严格审核、审批，可能导致支出内容不合理或不必要的支出事项发生，可能导致支出不符合单位预算和整体规划，影响财政资金的使用效率和效果。 | - 支出事项发生前，各部门人员根据预算批复提出资金需求，填写支出凭单，列明事项、预计用款金额等要素。部门负责人负责对事项的必要性、合理性进行审核并签署审核意见； - 计划财务处负责根据年度预算对支出事项进行审核； - 申请支出部门按照单位内部授权审批权限进行逐级报批； - 审核审批后，按规定开展支出业务。 | 申请支出事项部门、计划财务处 |
| 2 | 支出事项事后审核和审批 | 支出事项未纳入学校校内预算或者超预算开支、开支事项与预算目标不相符，可能导致学校经费滥用或低效、无效使用的风险。各类凭据的真实性、合法性未经严格审核，可能导致舞弊的风险。使用虚假票据或票据不符合财务管理要求，可能导致支付不当，单位支出业务不合法不合规，出现虚构支出、“假发票”套取财政资金等舞弊情形，造成单位财政资金流失。 | - 会计人员仔细复核原始单据基本内容的完整性、合理性和合法性；重点关注是否有预算项目、是否符合预算开支范围；处理手续的完备性，包括金额计算是否准确，支付方式、支出单位是否妥当等；审核经济业务的合法性和合规性，财务人员有权拒绝一切不符合资金支付规定的支出。对不符合财务有关规定的原始凭证，有权提出异议，并退回经办人重新按规定办理；会计人员依据真实、合法、准确、完整、合规的报销凭证，办理记账手续； - 根据支出事项数额及支出事项性质的审批权限由不同的审批人进行审批； - 严格执行公务卡结算方式，实行无现金报账制度，严格票据审核，严禁超预算超标准报销业务发生。 | 申请支出事项部门、计划财务处 |
| 3 | 支付控制 | 由于资金支付未经过有效审批，选择支付方式不当，可能导致无法及时、准确、合规支付，给学校带来经济损失；资金支付不符合国库集中支付、政府采购、公务卡结算等政策规定，导致支出违规风险。 | - 出纳人员严格按照会计人员审核后的报销单进行支付，不得对未审核的支出单据进行支付。 - 出纳复核岗位人员对出纳录入岗位录入的支付信息进行复核，确保支付信息无误； - 严格执行国库集中支付、政府采购、公务卡结算等政策规定，按照正确的资金支付方式进行支付。 | 计划财务处 |
| 4 | 核算和归档控制 | 各项支出的费用报销计算不准确，会计处理不符合现行政府会计准则制度的相关规定，或未按规定编制财务报表并进行信息披露，可能导致单位账实不符，造成财务报告、财务信息不真实或不准确。会计资料不全，导致责任确认不清；缺少对支出情况规模的定期分析、及时清理、可能导致资金管理失控。 | - 按照政府会计准则制度将支出事项准确及时地进行确认和计量； - 财务管理部门根据支出凭证及时准确地进行会计处理，定期编制相关财务报表； - 计划财务处会计定期对学校的收支情况进行统计汇总，形成支出分析报告，经计划财务处负责人审核后向分管校领导汇报，为校领导提供决策依据； - 会计档案妥善保管、严防毁损、散失、泄密或不当使用。 | 计划财务处 |

（五）支出业务控制职责与权限

1.计划财务处职责

（1）负责组织制定学校各项支出管理制度、管理办法，定期对学校的支出制度进行完善和修订；

（2）负责组织制定学校内部支出范围、支出定额及支出标准；

（3）负责收集并向决策者报告国家法定的支出控制标准及规定等有关材料；

（4）审核学校支出计划；

（5）审核学校大额支出申请及大额支付事项；

（6）及时进行支出事项支付、会计处理及相关档案资料入档归档工作；

（7）组织对不可预见的支出事项进行可行性分析，为学校决策提供依据；

（8）组织对学校支出的财务分析与评价，提供相关财务信息报告。

2.人事处职责

（1）制定各项工资支出相关管理制度、管理办法；

（2）严格按照主管部门下达的岗位数配备在职人员；

（3）向计划财务处提供人员经费等基本支出的预算及月度用款计划。

3.审计处职责

（1）负责现金、银行存款、银行账户、票据管理等工作的监督；

（2）负责学校各项收支工作的监督。

（3）定期对学校的收支情况进行审计，出具审计报告。

4.其他部门职责

（1）为制定各项制管理制度、管理办法提供建议；

（2）组织本部门人员对项目进行可行性研究，组织编制项目可行性研究报告及项目预算；

（3）严格执行部门经费预算、月度用款计划及国家各项支出管理规定；

（4）对支出申请的必要性、合理性进行事前的业务审核；

（5）对资金支付申请的真实性、合理性进行业务审核；

（6）及时向计划财务处办理经费报销、资金支付事务。

（六）支出业务工作流程

学校支出管理流程主要涉及：事前申请、业务借款、报销及支付审批、资金支付及档案管理。支出业务基本业务流程如图3-2-2所示。

图3-2-2                  支出基本业务工作流程

|  | 业务部门 | 归口管理部门 | 计划财务处 | 校领导 | 校长办公会（党委会） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经费支出申请 | 开始 提出经费支出申请 按审批 执行 | 审核 | 审核 | 审批 限额以上 | 审批 |
| 经费报销 | 填写经费报销单 | 审核 | 初核 结束 审批 办理 报销手续 限额以上 | 审批 限额以上 | 审批 |

1.事前申请

支出事项发生前，各部门业务经办人员应根据经济业务，填写相应的报销凭单（日常经费报销单、差旅费报销单、酬金报销单、其他支出凭证等），部门负责人对事项的真实性、必要性、合理性进行审核并签字；然后按照内部审批权限规定，经分管业务校领导、分管财务校领导、主要校领导签批；计划财务处报销对支出事项进行审核。

2.业务借款或预付

（1）支出业务办理需借出或汇出资金的，按要求办理借款或预付手续。

（2）经办人因公借款或汇出应按照规定填写《借款借据》、《预付款凭证》上相关证明文件主要包括通知、项目合同书、项目任务书，或领导对相关经费的批示等。

（3）经办人按照支出审批权限及审批程序办理审批。审批通过后，报计划财务处审核，完成借款手续。

（4）计划财务处会计人员根据借款单、预付款凭证等办理记账手续，出纳人员办理付款手续。

（5）借款或汇出应在项目结束后1个月内办理冲账。预期没有正当理由未归还的，计划财务处将从经办人工资中扣取借款直至扣清。借款或者汇出流程如图3-2-3所示。

图3-2-3                    借款业务工作流程

| 经办部门 | 计划财务处 | 校领导 |
| --- | --- | --- |
| 开始 经办人填写借款单 部门负责人审批 | 结束 财务审核 会计记账 出纳付款 限额以上 | 校领导审批 |

3.报销及支付审批

（1）业务经办人报销时，应按规定在线上或者线下完整地填写相应的报销凭证，同时上传相关原始单据（发票、收据、支撑材料等）；

（2）部门负责人对资金支付的计划性、合理性、真实性进行初步审查签字；

（3）计划财务处会计人员对报销凭证进行初审；审核的内容主要为：支出是否有预算；支出是否超过预算控制数；支出是否符合规定的开支范围与标准；支出审批手续是否齐全；原始票据是否符合要求，金额填写是否正确；相关支撑材料是否齐全。

（4）按照单位经费审批程序，依次报分管业务校领导、分管财务校领导、主要校领导审批签字；最后计划财务处进行审核。

（5）由相关部门报账人员将报销凭单交至计划财务处相关会计人员，计划财务处会计人员根据审核后的报销单生成记账凭证。

4.资金支付

出纳人根据记账凭证办理付款业务。付款时核实使用资金的类型，正确选择支付方式。对已签发的支付凭证及时、准确进行登记。使用公务卡结算的，应当按照公务卡使用和管理有关规办理业务。

5.档案管理

计划财务处及时对流程结束的报销凭证进行整理，并做好记账凭证复核工作，定期对记账凭证进行装订并妥善保管，每年准时按照学校相关档案管理规定做好移档、归档工作。

### 三、货币资金业务控制

（一）货币资金业务控制范围

货币资金业务控制主要包括货币资金支付业务、库存现金管理、银行存款管理、银行账户管理、票据管理和印章管理等业务控制。

（二）货币资金业务控制目标

1.确保单位货币资金安全，避免货币资金被盗窃、挪用等意外情况发生；

2.确保单位货币资金完整，避免侵占单位收入等违法行为发生；

3.确保货币资金的使用符合国家法律规定及学校内部规章制度；

4.确保单位各项记录能如实反映货币资金的各项收支活动。

（三）货币资金业务不相容岗位

1.货币资金支付的审批与执行；

2.货币资金的保管与盘点清查；

3.货币资金的会计记录与审计监督。

（四）货币资金业务风险清单

| 序号 | 关键环节 | 风险点 | 防控措施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收取 | 少入账，舞弊 | 票据控制； 出纳与记账岗位分离。 | 计划财务处 |
| 2 | 支付 | 不按规定用途支付、舞弊 | 建立授权批准制度； 印章分开保管。 | 计划财务处 |
| 3 | 支付报告 | 不真实、不完整 | 定期盘点； 定期进行银行对账、编制银行余额调节表。 | 计划财务处 审计处 |
| 4 | 大额资金支付 | 贪污、侵占、挪用 | 集体决策、审批。 | 校长办公会 学校党委会 |

（五）货币资金业务控制的职责与权限

1.校长办公会或党委会：负责对学校重要或大额资金支付业务，按照“三重一大”有关规定，实行集体决策和审批，并建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为，是货币资金最高决策机构。

2.计划财务处：负责履行货币资金管理的职能。建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离，相互制约和监督。

（六）货币资金业务控制工作流程

1.货币资金支付业务工作流程

（1）支付申请。资金使用部门或个人应当提前办理货币资金使用申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明；

（2）支付审批。货币资金的支付实行分级授权审批，各级审批人根据其职责和权限对支付申请的合法性、合规性以及支付申请凭证的真实性、完整性、准确性进行审批，对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准；

（3）支付复核。会计复核人对批准后的货币资金支付申请进行复核，符合货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐全，金额计算是否正确，支付方式、支付单位是否妥当等，复核无误后，交由出纳人员办理支付手续；

（4）办理支付。出纳人员根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记库存现金和银行存款日记账。

货币资金支付业务工作流程如图3-2-4所示。

图3-2-4                   货币资金支付业务工作流程

|  | 资金使用部门 | 业务部门主要负责人 | 会计人员 | 分管校领导 | 主要校领导 | 计财处负责人 | 出纳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币资金支付申请 | 开始 提出货币资金支付申请 | 审批 | 初核 限额以上 | 审批 限额以上 | 审批 | 审批 |  |
| 货币资金支付与记账 |  |  | 结束 制单 复核 |  |  |  | 办理支付 |

2.库存现金管理工作流程

学校要加强库存现金管理，严格按照《现金管理暂行条例》的有关管理现金和办理业务。具体工作流程如下：

（1）学校取得的货币资金收入在确保合法、合规前提下，出纳人员必须及时存入银行，不得私设“小金库”，不得账外设帐，严禁收款不入账。

（2）加强库存现金限额的管理，超过库存限额的现金应及时存入银行。

（3）出纳人员要严格按照规定办理现金支付业务。不准以白条冲抵现金，不得擅自将单位现金借给其他单位，不得利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金，不得用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，不得保留账外现金。

（4）出纳人员定期和不定期对库存现金进行清查盘点，财务负责人指定专人实施监盘，财务负责人至少每月对库存现金进行抽查盘点，并对清查盘点表进行签字确认。若发现账款不符，则应及时查明原因，并作出相应处理。

3.公务卡管理工作流程

（1）公务卡主要用于公务支出的支付结算。公务支出发生后，由持卡人及时向学校财务处申请办理报销手续。

（2）持卡人在执行公务中原则上不允许通过公务卡提取现金。确有特殊需要，事前应当经过学校财务处批准，未经批准的提现业务，提现手续费等费用由持卡人承担。

（3）持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出，必须在发卡行规定的免息还款期内，到学校财务处报销。

（4）因个人报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用，由持卡人承担；因学校财务处报销不及时造成的利息等费用，以及由此带来的对个人资信影响等责任，由学校承担。

（5）确因工作需要，持卡人不能再规定的免息还款期内返还学校办理报销手续的，可由持卡人或所在部门相关人员向学校财务部门提供持卡人姓名、交易日期和每笔交易金额的明细信息，办理相关借款手续，经学校财务处审核批准，于免息还款期前，先将资金转入公务卡，持卡人返还部门后按财务处规定时间补办报销手续。

4.银行存款管理工作流程

为进一步规范学校结算行为，保障货币资金安全，学校要加强对银行存款资金管理，规范各项业务办理支付结算的程序，正确使用和严格管理各种结算凭证，按照国家有关规定办理银行支付业务。

（1）学校应当按照开户银行或者其他金融机构、存款种类及币种等，分别设置“银行存款日记账”。

（2）由出纳人员根据收付款凭证，按照业务发生的顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。“银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次。

（3）月度终了，学校银行存款日记账账面余额与银行对账单余额之间如有差额，应当逐笔查明原因并进行处理，按月编制“银行存款余额调节表”，调节相符。

5.银行账户管理工作流程

学校要加强银行账户的管理，开立（变更）和撤销银行账户要严格按照国家有关规定报批或备案，流程如下：

（1）计划财务处根据工作需要，提出开立（变更）和撤销银行账户的书面申请，报校长审批；

（2）计划财务处依据书面申请，在江苏省财政一体化业务平台中填写《江苏省省直预算单位账户审批表》，并向省教育厅和财政厅提出书面申请；

（3）计划财务处持《江苏省省直预算单位账户审批表》、学校书面申请文件和经校长批准的内部申请文件履行学校盖章审批程序，并在《江苏省省直预算单位账户审批表》与书面申请文件相应位置加盖单位公章；

（4）出纳人员持签章齐全的《江苏省省直预算单位账户审批表》与书面申请文件以及开户（变更）要求提供的其他资料，报省教育厅和财政厅申请开户（变更）；

（5）学校根据审批后的《江苏省省直预算单位账户审批表》，到开户银行办理开户（变更）手续。

银行账户管理工作流程如图3-2-5所示。

图3-2-5                  银行账户管理工作流程

|  | 计划财务处 | 校长 | 省教育厅 省财政厅 | 开户银行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行账户开立或变更申请 | 开始 提出开立（变更）账户申请 | 审批 | 审批 |  |
| 银行账户开立或变更业务办理 | 到开户银行办理开立或变更 办理备案手续 |  | 结束 备案 | 出具回执 |

6.票据管理工作流程

学校要加强票据管理，要明确各种票据的购买、保管、使用、核销和销毁等环节的权限与程序，专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用给学校带来经济损失。具体流程如下：

（1）票据管理人员根据工作需要提出票据领购申请；

（2）财务负责人审批后，票据管理人员向财政、税务等部门申请领购；

（3）财政、税务部门审批后，票据管理人员负责申领、购买和保管票据；

（4）出纳人员和各部门根据工作需要领用票据，并严格按照省财政厅核准的使用范围开具票据，用完票据及时交票据管理人员保管；

（5）财务负责人定期审核票据领购、使用、保管和核销情况，防止空白票据的遗失和被盗。

票据管理工作流程如图3-2-6所示。

图3-2-6                      票据管理工作流程

|  | 票据管理员 | 会计收费人员 | 财务负责人 | 财政、税务部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 票据申请 | 开始 提出票据领购申请 |  | 审核 | 审批 |
| 票据 申领 | 领用登记 购买和 管理票据 | 收费人员 领取票据 |  |  |
| 票据使用 |  | 开具票据 |  |  |
| 票据整理归档 | 结束 收回票据存根及未使用票据，并 提出注销申请 |  | 审核 | 同意注销 办理手续 |

7.财务印章管理工作流程

计划财务处是财务印章直接管理部门，应明确财务印章的印刻、使用和保管权限。严格按照审批权限使用，指定专人负责保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章，确保货币资金安全。具体流程如下：

（1）印章使用人申请使用印章时，应填写印章使用申请，详细说明适用印章的理由、起止时间、申请人等内容；

（2）使用财务专用章必须经过财务负责人同意，大额开支和上报预、决算报表等重要事项必须经过学校领导批准；

（3）使用法人名章必须经过财务负责人和校长同意；

（4）实行电子支付时使用的银行网银盾和用于国库集中支付系统专用密钥及密码，指定两人分别操作使用；

（5）印章的使用应在单位内部进行，不得携带印章外出用印。确因特殊原因需要外出用印的，须经财务负责人同意方可带出，并在事情办完后立即交回。

### 四、债务业务控制

（一）债务业务控制范围

学院债务仅指学院向银行等金融机构借入的各类款项。

（二）债务业务控制目标

1.确保举借债务经过充分论证和风险评估，并经学校领导班子集体研究和主管部门批准。

2.确保举借债务与学院事业发展规划、财务规划相衔接，并按规定用途使用。

3.确保债务管理规范，防止违约风险和信用风险。

4.确保债务业务及时登记入账，全面、真实反映学院财务风险。

（三）债务业务不相容岗位

1.债务方案的拟订与决策；

2.债务合同或协议的订立与审批；

3.债务偿付的审批与执行；

4.债务的核算与清理。

（四）债务业务风险清单

| 序号 | 关键环节 | 风险点 | 防控措施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 债务项目确定及审批 | 未经充分论证或未经集体决策，擅自对外举借大额债务，可能导致不能按期还本付息，出现财务风险 | - 进行债务项目论证和评估，财务管理部门编制债务融资和偿还方案； - 大额债务在充分论证的基础上，由单位领导班子集体决定； - 需报请主管部门和财政部门进行外部审批的，按照规定进行报批。 | 计划财务处 校长办公会或学校党委会 |
| 2 | 债务项目履行 | 债务资金未按规定用途使用；债务管理和监控不严，没有做好还本息的准备，出现财务风险或单位利益受损 | - 按照规定的用途使用资金； - 计划财务处按照债务融资和偿还方案时还本付息，做好偿债准备； - 计划财务处定期核对债务余额，进行债务的对账和检查控制； - 归口部门及时进行债务清理，控制债务风险。 | 计划财务处 |
| 3 | 债务核算与归档 | 债务没有及时纳入账内核算，形成账外债务和财务风险 | - 计划财务处及时进行债务业务的会计核算 - 做好档案保管工作，妥善保管相关记录、文件和凭证。 | 计划财务处 |

（五）债务业务流程

1.债务项目确定及审批

学校应对拟筹建项目的可行性进行充分论证，严格审核筹资方案和还本付息方案，评估学校的偿债能力和债务风险控制水平。学校应该根据单位支出需求、宏观经济和金融市场形势，恰当选择举债方式，编制债务融资和偿还方案，并对方案进行评估和论证，对大额债务的举债，还应当有学校领导班子集体研究决定并报主管部门批准。

2.债务项目的履行

加强债务资金的日常管理，一是严格按照规定用途使用债务资金；二是做好债务的会计核算和档案保管工作。加强债务的对账和检查控制，定期与债权人核对债务余额，按照债务融资和偿还方案安排还本付息资金、做好偿债准备，按时足额还本付息，进行债务清理，防范债务风险；三是及时评价债务业务活动，发现问题的，确定整改措施，追究违规人员的责任。

3.债务核算与归档

学校应建立债务台账，加强对债务业务的财务控制，妥善保管借款合同、收款凭证、还款凭证等资料，及时整理归档。

债务业务工作流程图3-2-7所示。

图3-2-7                       债务业务工作流程

|  | 业务部门 | 计划财务处 | 校长办公会 （学校党委会） | 省教育厅和财政厅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务项目确定 | 开始 提出融资 项目申请 | 审核 | 审批 | 审批 |
| 债务项目履行 | 使用资金 | 结束 执行融 资计划 归还本息 |  |  |

### 五、项目资金业务控制

（一）项目资金业务控制范围

项目资金是指学校获得的具有特定用途的各级财政专项资金以及承接的各类科学研究专项资金。

（二）项目资金业务控制目标

1.项目立项目申报科学合理。

2.项目决策、执行与监督过程合法合规。

3.项目实施过程控制有效。

4.项目资金管理规范，真实准确反映财务报告及相关信息。

（三）项目资金业务不相容岗位

1.项目申报与决策；

2.项目预算编制与审核；

3.项目招标与采购；

4.项目实施与付款。

5.项目验收与评价。

（四）项目资金业务风险清单

| 序号 | 关键环节 | 风险点 | 防控措施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度建设 | 对制度建设的重要性认识不到位；制度内容不全面；制度落实不到位。 | 1.建立规范的管理制度，明确各部门经济责任，保障项目建设的安全性和有效性。 2.根据项目建设的范围和目标，结合相关部门的职责权限，对项目建设过程中每一个关键环节、关键事项进行约定。 3.强化过程控制，制定相应的绩效评价措施，对项目建设过程中各职能部门如何履行制度进行监管。 | 归口管理部门 |
| 2 | 项目申报立项 | 项目可行性论证不充分，重立项轻论证；预算编制不科学、不合理；项目绩效目标的设定不明确、不完整；科研项目合同签订不规范、信息虚假、合同条款存在缺陷。 | 1.严格要求项目申报部门根据学校实际确定项目工作任务和工作目标并对项目充分进行可行性研究论证。 2.预算编制人员对项目的需求与规划要与财务预算的编制要求结合起来科学编制。 3.绩效目标的设定要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的指标予以细化、量化描述，符合“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求。 4.建立完善科研项目合同管理办法。 | 归口管理部门 |
| 3 | 项目实施 | 擅自变更项目内容、未按规定管理与使用资金或挪用资金；未按批复的项目预算或未按合同约定使用项目资金； | 1.严格控制项目变更，对于必要的项目变更应经过相关部门审批。项目变更应当提供完整的书面文件和其他相关资料，计划财务处应当对项目变更所涉及的资金进行严格审核。 2.确保专项资金专款专用，专账管理，明确各类项目之间的界限，强化项目支出审批。 3.强化建设项目执行进度的管理，明确任务，责任到人。 4.完善项目审核审批流程，项目负责人要保证项目支出内容的真实性、合理性，财务部门对各种财务票据的合理合法性进行监控。 5.强化项目购置申请的科学论证和规划，避免重复购置、各自占用等现象。 | 归口管理部门 计划财务处 |
| 4 | 绩效评价与验收 | 绩效评价指标过于简单，执行缺乏力度；忽视绩效评价的结果和运用；单位内部验收走形式 | 1.绩效评价指标的制定要与任务绩效目标挂钩，可操作性要强。指标的标准、可量化程度等方面要与项目建设方案一致。 2.制定与绩效评价相关的奖惩制度，使绩效评价工作能够促进项目建设的成效。 3.项目终结，学校应及时组织验收，重点审查验收范围、验收依据、验收程序等是否符合国家有关规定，项目是否完成既定目标，专项资金及资产管理是否规范等，可聘请专业人士或中介机构进行专项验收。 | 发展规划与质量管理办公室 项目验收小组 |

（五）项目资金业务控制流程

1.项目申报与立项工作流程

（1）编制项目实施方案。归口管理部门负责对项目前期的调研工作，并对调研资料进行分析和比较，编制项目实施方案，经财务部门、项目评审小组初审及复审后，报校领导审核。

（2）项目实施方案论证。归口管理部门对备选的项目实施方案组织论证，选择出较完善可行的项目实施方案后出具项目可行性分析报告。

（3）项目可行性分析报告。项目评审小组对项目可行性分析报告进行审核，若通过则报校领导进行审核；若未审核通过，则退换归口管理部门重新进行项目方案论证，并重新提交。

（4）编制项目立项申请书。归口管理部门根据项目可行性分析报告的结果，编制项目立项申请书，并上报项目评审小组审核；项目评审小组组织项目评审工作，确定项目是否符合立项条件。

（5）出具项目评审结论。项目评审小组根据项目的评审结果出具项目评审结论，并上报校长办公会审批同意后进行立项。

（6）报政府有关部门审批。政府有关部门根据单位提供的项目申请书及相关资料组织评审。

（7）项目评审通过后完成立项，归口管理部门负责项目立项资料的归档及保存。

项目申报与立项工作流程如图3-2-8所示。

图3-2-8                     项目申报与立项工作流程

|  | 归口管理部门 | 计划财务处 | 项目评审小组 | 校领导 | 校长办公会（校党委会） | 政府有关部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目论证与评审 | 开始 编制项目实施方案 项目可行性 分析报告 项目实施 方案论证 | 初审 | 审核 复审 | 审核 审核 |  |  |
| 立项申请及审批 | 编制项目立项申请书 同意单位 内部立项 项目立项完成 文件资料 归档保存 结束 |  | 审核 出具项目 评审结论 |  | 审批 | 审批 |

2.项目预算编制工作流程

（1）提出预算编制申请。归口管理部门根据项目建设目标，提出项目预算编制申请，报计划财务处审核。

（2）提出预算建议数。归口管理部门根据项目建设目标提出预算建议数，并提交申报基础数据等材料，报送计划财务处、项目评审小组审核。

（3）编制预算。归口管理部门根据通过的预算建议数，在项目申报书中编制预算，确保无误后报计划财务处再次审核，经计划财务处审核通过后报校领导审核。

（4）预算批复。校长办公会对项目申报书中的所有内容审批，审批通过后，准备立项的所有佐证材料提交政府有关部门进行评审，立项批复后按规定的时间拨付预算。

项目预算编制工作流程如图3-2-9所示。

图3-2-9                   项目预算编制工作流程

| 3.项目实施业务工作流程 | 归口管理部门 | 计划财务处 | 项目评审小组 | 校领导 | 校长办公会（校党委会） | 政府有关部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算编制 |  |  |  |  |  |  |
| 预算审核 |  |  |  |  |  |  |

提出预算编制申请

编制预算

提出预算建议数

预算批复

开始

审核

审核

审核

初审

复审

审批

审批

结束

（1）根据任务书确定项目目标及范围。归口管理部门根据单位发展规划对项目整体环境进行分析，并确定项目目标和范围。

（2）编制项目进度计划。归口管理部门根据项目内容及建设期限，编制项目进度计划，并提交发展规划部门初审后，报校领导审核。

（3）编制项目时间及任务分解表。归口管理部门根据任务内容分解各子项目建设任务，并规定各子项目任务的完成时间。

（4）编制子项目建设执行计划。相关项目建设部门根据任务分解表编制子项目建设执行计划。

（5）编制项目设备购置计划。相关项目建设部门编制完成各项任务所需设备名称、规格、型号、数量等，提交校领导审核。

（6）编制项目质量计划。相关项目建设部门根据项目目标制定项目质量计划，明确项目质量目标、质量标准，提交校领导审核。

（7）编制项目综合执行计划。归口管理部门汇总各项计划，形成综合项目计划，经发展规划部门、校领导审核后，报校长办公会（校党委会）审批。

（8）执行计划并反馈项目进度信息。相关项目建设部门根据项目进度管理计划的要求，实施项目进度，并对项目进度计划过程中存在的问题进行记录，反馈给归口管理部门。

（9）分析项目进度管理现状。归口管理部门根据项目进度过程中存在的问题分析项目进度管理现状，并据此制定项目进度控制方法，经发展规划部门初审后，报校领导审核。

（10）归口管理部门组织执行项目进度控制，发展规划部门负责监督执行。

项目实施业务工作流程如图3-2-10所示。

图3-2-10                  项目实施业务工作流程

|  | 归口管理部门 | 计划财务处 | 项目建设部门 | 校领导 | 校长办公会 （校党委会） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制项目执行计划 |  |  |  |  |  |
| 项目进度分析与控制 |  |  |  |  |  |

确定项目目标及范围

编制项目时间及任分解表

编制项目

进度计划

编制项目综合执行计划

编制子项目建设执行计划

编制项目

质量计划

编剧项目设

备购置计划

组织执行

制定项目进

度控制方法

分析项目进

度管理状况

监督执行

项目进度

信息反馈

落实项目综合执行计划

开始

初审

初审

审核

审核

复核

复审

审核

审批

结束

审核

审核

3.项目资金管控工作流程

（1）项目立项申报。归口管理部门提供项目立项相关资料，编制项目资金预算表，开展项目立项申报工作。

（2）项目资金申请。归口管理部门根据项目资金预算表，结合项目立项工作的需要，向计划财务处提出项目资金申请，经计划财务处初审后，报校领导审核。

（3）项目资金的分配、使用与管控。项目资金申请通过后，由计划财务处分配项目资金，并严格管控项目资金的使用过程。

（4）编制项目资金管控实施方案。分析项目资金使用过程中存在的问题，制定有效的应对策略，编制项目资金管控方案，报校领导审核。

（5）执行项目资金管控方案。归口管理部门严格执行资金管控方案，制定项目资金使用计划，保证项目资金管控措施的有效落实。

（6）编制项目资金预算执行报表。及时对项目资金的使用情况与管控效果进行分析和总结，编制项目资金预算执行报表，经校领导审核后，报校长办公会（校党委会）审批，通过后报政府有关部门审批。

项目资金管控工作流程如图3-2-12所示

图3-2-12                     项目资金管控工作流程

|  | 归口管理部门 | 计划财务处 | 校领导 | 校长办公会 （党委会） | 政府有关部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金申报与申请审批 |  |  |  |  |  |
| 项目资金分配与管控 |  |  |  |  |  |

提供项目立项相关资料

项目资金申请

编制项目资

金预算表

项目资金使用

执行项目资金管控方案

编制项目资金

预算执行报表

项目资金分配

项目资金

使用管控

项目资金预算

执行情况分析

编制项目资金管控实施方案

开始

初审

初审

复核

结束

审核

审核

审批

审批

4.项目调整工作流程

（1）组织实施项目计划。归口管理部门将各项计划任务进行分配，组织项目计划各相关部门严格执行。

（2）提出项目实施调整申请。对项目计划实施过程中存在的问题进行分析，确定存在问题原因，提出项目实施调整申请，经校领导审核后，报校长办公会审批，通过后报政府有关部门审批。

（3）项目调整风险评估。归口管理部门要系统分析、评估项目计划变更的风险，编制风险评估报告，报校领导审核。

（4）制定调整项目实施计划。归口管理部门负责制订调整项目实施计划，经校领导审核后，报校长办公会（校党委会）审批。

（5）调整项目组织实施。项目实施计划审批通过后组织实施。

项目调整工作流程如图3-2-13所示。

图3-2-13                    项目调整工作流程

|  | 归口管理部门 | 校领导 | 校长办公会 （校党委会） | 政府有关部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施过程分析 |  |  |  |  |
| 项目 调整申请与审批 |  |  |  |  |

组织实施项目计划

发现项目计划实施问题，提

出调整申请

项目调整

风险评估

分析项目计

划变更风险

风险评估报告

调整项目

组织实施

制订调整项

目实施计划

开始

审核

审批

审批

结束

审核

审核

审批

5.项目预算调整工作流程

（1）分析项目预算执行中的问题。归口管理部门根据项目预算计划执行情况，总结项目预算执行过程中存在的问题，并对各类问题进行汇总和整理。

（2）提出项目实施调整申请。归口管理部门提出项目预算调整申请，报计划财务处审核。申请书内容包括预算中存在的的问题、预算变更理由、相应解决措施等。

（3）编制项目预算调整明细表及调整报告。归口管理部门根据分析结果，编制预算调整明细表，拟定预算调整报告。

（4）组织评审。计划财务处组织相关人员对项目预算调整报告进行评审，经校领导审核，报校长办公会（校党委会）审批后，报政府有关部门审批。

（5）编制项目预算调整方案并组织实施。

（6）编制项目预算执行情况报表。计划财务处根据需要定期或不定期编制项目预算执行情况报表。

项目预算调整工作流程如图3-2-14所示。

图表3-2-14                   项目预算调整工作流程

| 6.项目绩效评价工作流程 | 归口管理部门 | 计划财务处 | 校领导 | 校长办公会 （校党委会） | 政府有关部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算调整申请 |  |  |  |  |  |
| 项目预算调整方案评审与执行 |  |  |  |  |  |

分析项目预算

执行中的问题

编制项目预算

调整明细表

提出项目预

算调整申请

编制项目预

算调整报告

组织实施调整后

的项目预算方式

编制项目预

算调整方案

编制项目预算

执行情况报表

组织评审

开始

审核

结束

审核

审批

审批

（1）收集、分析项目资料。归口管理部门负责收集项目资料并进行分析。

（2）明确项目绩效评价目标。质量控制部门根据项目资料分析结果明确项目绩效评价目标，为制定项目绩效评价指标做好准备。

（3）制定项目绩效评价指标。质量控制部门根据绩效评价目标及对收集项目资料的分析，制定项目绩效评价指标条目和细目，报校领导审核。

（4）制定项目绩效评价实施方案。质量控制部门根据审批通过的项目绩效评价指标，制定项目绩效评价实施方案，经校领导审核后，报校长办公会（校党委会）审批。

（5）实施项目绩效评价工作。归口管理部门提供相关资料配合质量控制部门实施项目绩效评价工作的开展。

（6）制定项目整改方案。认真查找项目绩效评价过程中存在的问题，分析问题存在的根源，制定项目整改方案，经校领导审核后，报校长办公会（校党委会）审批。

（7）落实项目整改措施。归口管理部门根据审批通过的项目整改方案组织项目整改工作的实施，确保项目整改到位。

（8）编制项目绩效评价报告。质量控制部门根据项目绩效评价结果编制绩效评价报告，经分管校领导审核后，报校长办公会（校党委会）审批，审批通过后报政府有关部门，进行验收。

项目绩效评价工作流程如图3-2-15所示。

图3-2-15                     项目绩效评价工作流程

| 6.项目验收工作流程 | 归口管理部门 | 发展规划与质量管理办公室 | 校领导 | 校长办公会 （校党委会） | 政府有关部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定项目绩效评价指标 |  |  |  |  |  |
| 实施项目绩效评价 |  |  |  |  |  |
| 绩效评价报告 |  |  |  |  |  |

收集分析

项目资料

制定项目绩效评价

指标条目及细目

明确项目绩

效评价目标

提供资料并配合完成

落实项目

整改措施

分析项目绩效

评价发现的问题

制定项目

整改方案

支出申请费

支出申请

项目绩效

再次评价

制定项目绩效

评价实施方案出申请费

支出申请

实施项目绩

效评价工作

编制项目绩

效评价报告

开始

审核

审核

审核

审核

审批

审批

结束

审核

审批

审批

（1）项目完工申请验收。归口管理部门在规定的时间内完成项目建设任务，提交项目完工验收申请。

（2）成立项目验收工作小组。组织成立项目验收工作小组。

（3）材料初审。项目验收小组对归口管理部门及财务管理部门提供的项目验收资料进行初审，并确定项目验收范围及目标。

（4）制定项目验收标准。项目完工验收范围及目标确定后，项目验收小组根据项目完工验收材料及验收范围确定项目完工验收标准。

（5）制定项目验收实施方案。项目验收小组根据相关资料制定项目验收时方案，报校长办公会审批。

（6）单位验收工作实施。归口管理部门及财务管理部门提供相关验收资料并配合项目验收小组进行项目验收。

（7）第三方审计并出具《审计报告》。单位验收合格后聘请第三方事务所进行项目全面审计并出具《审计报告》，归口管理部门及财务管理部门配合验收审计工作。

（8）项目验收工作报告。项目验收小组编制项目验收工作报告，报校长办公会（校党委会）审批，审批通过后报政府有关部门实施项目验收。

（9）验收合格后，项目验收小组整理验收资料并归档保存。

项目验收工作流程如图3-2-16所示。

图3-2-16                     项目验收工作流程

|  | 归口管理部门 | 计划财务处 | 项目验收小组 | 校长办公会 （校党委会） | 政府有关部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目完工验收申请 |  |  |  |  |  |
| 单位内部验收工作实施 |  |  |  |  |  |
| 项目总体验收 |  |  |  |  |  |

项目完工申请验收

准备项目验

收需求资料

准备项目验

收需求资料

配合验收工作实施

配合验收工作实施

确定项目验收

范围及目标

制定项目验收标准

制定项目验

收实施方案

单位验收工作实施

配合验收审计工作

配合验收审计工作

第三方审计并

出具审计报告

项目验收工作报告

资料归档保存

开始

初审

审批

结束

审批

审批

### 六、资金管理业务控制相关文件和制度（单独编册）

（一）收费及票据管理办法

（二）江苏食品药品职业技术学院经费审批和财务报销管理规定（修订）

（三）江苏食品药品职业技术学院国内差旅费管理办法

（四）江苏食品药品职业技术学院会议费管理办法

## 第三章 资产管理业务控制

### 一、资产管理业务控制范围

资产管理业务是指对学校占用或者使用的能以货币计量的经济资源的管理，包括各种财产、债权和其他权利的管理。资产按经济性质分为非经营性资产和经营性资产；按表现形式分为流动资产、实物资产、在建工程、无形资产、对外投资和其他资产。资产管理业务控制范围主要包括对货币资金、固定资产、在建工程、对外投资等资产的业务控制。其中货币资金在资金管理业务控制中规范。在建工程在工程项目管理控制中规范。

### 二、资产管理业务控制目标

根据国家有关资产管理的法律、法规对资产范围进行界定，分析资产控制中的风险点设计针对这些风险点的控制措施和业务流程，以保证学校资产合规、有效运作的一个动态、连续不断的过程。通过资产管理业务控制确保资产的取得合法、合规；防止并及时发现资产业务的各种差错和舞弊事件，防止资产流失，保护资产的安全完整；提高资产使用的效率和效果；支持学校的事业发展战略。

### 三、资产管理业务不相容岗位

资产业务控制应当合理设置资产管理岗位，确保关键岗位人员合理配置，保持资产管理队伍的稳定性，切实做到资产业务不相容岗位相互分离、制约和相互监督。

按照不相容岗位分离原则，资产业务控制不相容岗位主要包括：

1．固定资产业务不相容岗位主要有：固定资产的预算编制、审批与执行；固定资产采购、验收与款项支付；固定资产的取得、保管、盘点、调拨及处置业务的申请与审批、审批与执行；

2.存货业务不相容岗位主要有：存货的请购与审批、存货的审批与执行、存货的采购与验收、存货的采购与付款、存货的保管与相关记录、存货发出申请与审批、存货发出申请与相关记录、存货处置申请与审批、审批与执行；

3．无形资产业务不相容岗位主要有：无形资产的预算编制、审批与执行；无形资产的采购、验收与款项支付；无形资产的取得、保管、盘点、调拨及处置业务的申请与审批、审批与执行；

4．对外投资业务不相容岗位主要有：对外投资项目可行性研究与评估；对外投资的决策、执行与监督；对外投资处置的审批与执行；对外投资业务的执行与相关会计记录。

5．应收及预付款项业务不相容岗位主要有：应收及预付款项的审批与执行。

### 四、资产管理业务风险清单

实物资产业务控制风险清单

| 关键环节 | 风险点 | 防控措施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购取得 | 超预算、违反政府采购、公开招标等规定 | 审核预算、制订招标、采购业务流程 | 资产管理处 业务部门 |
| 验收移交 | 以次充好、数量不符、登记不完整 | 规范验收程序、详细登记、信息化管理 | 资产管理处 业务部门 |
| 资产入账 | 资产入账不及时、形成账外资产 | 制定相关制度，加强资产实物盘点，做到账实相符 | 资产管理处 业务部门 计划财务处 |
| 使用维护 | 保管松弛、维护不力、使用效能低下、损坏及资产流失 | 落实使用及保管责任人，进行绩效考核 | 业务部门 资产管理处 |
| 出租出借 | 资产流失、舞弊、贪污、受贿 | 统一归口管理、制订出租出借审批程序 | 业务部门 资产管理处 |
| 处置报废 | 处置不符合规定、资产流失、舞弊、贪污、受贿 | 技术鉴定、公示、批准程序、 公开拍卖 | 业务部门 资产管理处 计划财务处 |

无形资产业务控制风险清单

| 关键环节 | 风险点 | 防控措施 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取得与验收 | 权属不清引发的法律风险 | 归口管理 注册登记 | 科研处 资产管理处 |
| 使用与保全 | 权属不清，可能导致法律纠纷 | 专利申请及注册、有偿使用 | 科研处 |
| 技术升级与 更新换代 | 技术落后、技术安全隐患 | 评估、加大研发力度 | 科研处 |
| 处置 | 资产流失 | 技术鉴定、公示、批准程序、 公开拍卖 | 科研处 资产管理处 |

对外投资业务控制风险清单

| 关键环节 | 风险点 | 防控措施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案可行性论证 | 不可行、不符合战略、利益受损 | 第三方评估 | 产教融合办公室 |
| 方案决策 | 资产流失、利益受损、 不符合战略 | 聘请律师、授权批准、集体决策 | 党政办公会 |
| 方案执行 | 信息不对称、利益受损、违反法律法规 | 归口管理 目标考核 财务控制 | 产教融合办公室 资产管理处 计划财务处 |

应收及预付款项业务控制风险清单

| 关键环节 | 风险点 | 防控措施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常管理 | 未及时催收，拖延，逾期 | 及时催收 | 计划财务处 |
| 逾期核销 | 资产流失、真实性 | 批准程序 | 党政办公会 |

### 五、资产管理业务控制

（一）资产业务控制

1．资产业务控制职责与权限

主要内容包括：资产配置与预算、采购与验收、使用与管理、维修与维护、资产清查、出租与出借以及资产处置业务控制。

各职能管理部门作为资产归口管理部门，按下列分工分别对学校资产实施专业化管理，具体如下：

（1）学校成立由校长、分管校领导、相关职能部门负责人组成的国有资产管理委员会，作为学校国有资产管理的决策机构，代表学校对全校资产实施统一管理，并对资产管理的重大事项进行决策。

（2）资产管理处代表学校拟定学校各类资产管理办法和规章制度，统一制定全校资产优化配置方案，对各资产归口管理部门的工作进行监督检查；

（3）资产管理处负责全校土地、房屋及构筑物（非经营性用房）、设备类资产以及构成仪器设备必不可少的组成部分的应用软件等资产的具体管理。后勤管理处负责新建改建工程、室内外构筑物及附属配套设施的竣工验收，及时向资产管理处办理固定资产移交手续；负责家具用具、动植物和经营性用房（门面房等）等资产的具体管理。图书馆负责全校图书、期刊资料等各类文献信息资源的管理，指导学校其他部门的图书期刊资料管理工作。校长办公室（档案室）负责档案、文物、陈列品等的管理。校长办公室、宣传部、科研处、现代教育技术中心、资产管理处、人事处、教务处、国际教育学院、国际与港澳台交流合作处、学生工作处、继续教育学院等部门按照学校无形资产管理的有关规定管理学校无形资产。计划财务处负责流动资产的具体管理，并对国有资产进行财务核算与管理。产教融合办公室负责学校对外投资的具体管理，并对资产经营公司所属企业占用的国有资产实施权益管理和监督考核。审计处负责对各单位的国有资产管理工作进行审计监督。

（4）各部门是资产使用单位，负责本单位资产的日常管理。

2．实物资产业务控制工作流程

（1）实物资产配置与预算业务工作流程

I．业务部门提出配置申请，在每年年底前根据本单位事业发展规划、相关资产配置定额及资产存量、使用状况、安装条件及运行环境等情况，向相关职能部门提出下一年度的资产购置申请，同时提交可行性论证报告。预算内资产购置实行立项申请；

II． 立项申请经业务部门负责人和分管校领导签字确认后，提交归口管理部门审核；

III．计划财务处应组织专家对各单位提交的资产购置申请进行可行性、必要性和技术经济性论证与评审，论证评审后，上报学校党政办公会审批；

IV．资产管理处负责编制行政办公类设备等固定资产年度购置计划，实验实训管理中心负责编制教学仪器设备类固定资产年度购置计划，后勤管理处负责家具用具等固定资产年度购置计划，图书馆负责编制图书资料等固定资产年度购置计划。购置计划经党政办公会审批通过后，由资产归口部门统一组织采购。

实物资产配置与预算管理工作流程如图3-3-1所示。

图3-3-1               实物资产配置与预算管理工作流程

|  | 业务部门 | 资产归口管理部门 | 计划财务处 | 校长办公会 | 党委会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产配置申请 |  |  |  |  |  |
| 资产配置论证与实施 |  |  |  |  | 大额 |

提出资产

配置申请

资产配置组织实施

开始

审核

初步审批

结束

组织论证评审

审核或

审批

审批

（2）实物资产采购与验收业务工作流程

I．业务部门根据批复的采购预算，办理采购审批手续，经部门负责人和分管校领导签字后，加盖部门公章报送资产归口管理部门；

资产管理处负责教学仪器设备和通用设备等固定资产购置；后勤管理处负责家具用具等固定资产购置；图书馆负责图书资料等固定资产购置。

II．资产归口管理部门根据学校年度预算情况严格进行审核，审核通过后，进入采购程序，具体采购按照学校采购及招投标管理办法的规定执行。

III．采购程序结束后，业务部门按照学校规定程序与供应商签订经济合同，并照合同规定的时间和内容等督促供应商如期供货；

IV．采购的物品到货后，经确认无质量问题，限额以上采购项目合同由业务部门向资产归口管理提出验收申请；限额以下采购项目合同由业务部门自行验收。

V．组织验收小组,对合同中仪器设备的规格、型号、数量、价格、外观、质量等进行验收，填制合同验收单，验收合格后办理付款手续，资产录入省属高校资产管理信息系统；

VI．计划财务处根据合同和验收手续及固定资产入库单，予以结算和入账。

实物资产采购与验收业务工作流程如图3-3-2所示。

系统；

VI．计划财务处根据合同和验收手续及固定资产入库单，予以结算和入账。

实物资产采购与验收业务工作流程如图3-3-2所示。

图3-3-2             实物资产采购与验收业务工作流程

| （3）实物资产的使用与管理工作流程 | 各部门 （单位） | 资产管理处 | 资产归口管理部门 | 计划财务处 | 分管 校领导 | 校长办公会 | 政府业务部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产的采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产的验收 |  |  |  |  |  |  |  |

编制采购

方案

自行采购

签订

采购合同

制定

采购计划

集中采购

政府采购

联系供货

资产入账

限额下上采购项目

自行验收

出具

验收结果

办理结算

手续

限额以上采购项目

组织验收

出具

验收结果

结算

开始

执行

审核

审核

审批

结束

I．业务部门发生资产增、减等变动事项时，要按规定及时办理入账或手续，要指定专人负责管理本部门实物资产，经常检查并保持在用资产的完好；

II．资产归口管理部门要掌握学校各部门资产配置，对长期闲置、低效运转或超标配置的资产，由资产归口管理部门进行校内调拨，并按规定办理调拨手续；

III．部门负责人和部门资产保管人员发生岗位变动时，要及时办理资产交接或调拨手续。资产归口管理部门应组织和督促相关部门做好资产的盘存、交接或调拨等工作；

IV．各部门资产保管人员要维护固定资产的完好，发现固定资产丢失、报废、损毁、短缺或其他不能正常使用情况，应及时向资产归口管理部门汇报，资产归口管理部门接到报告后及时做出相应处理；

V．资产归口管理部门、业务部门和计划财务处要定期核对固定资产相关账薄、卡片、记录、文件和实物，做到账账、账卡、账实相符；

VI．未按规定使用、管理固定资产，造成重大损失的；隐瞒固定资产真实情况弄虚作假的；擅自处理固定资产，未办理合法手续的；以各种名目侵占学校固定资产或利用职权以权谋私的；学校有权责令改正，并追究相关部门领导和直接责任人员的责任。

实物资产的使用与管理业务工作流程如图3-3-3所示。

图3-3-3              实物资产使用与管理业务工作流程

| （4）实物资产维修与维护工作流程 | 各部门 （单位） | 资产归口管理部门 | 计划财务处 | 分管校领导 | 资产领导小组 | 省教育厅 省财政厅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产变动 |  |  |  |  | 大额 |  |
| 固定资产核对 |  |  |  |  |  |  |

资产增减变动申请

调拨实物或更新台账及保存管理档案

出具资产变动单据

增加或更新资产管理档案

进行账务处理

资产实物与台账

资产账目

财务账目

开始

结束

审核

审核

审核

审批

审批

开始

核对

核对

结束

I．业务部门对需要维修的仪器设备提出维修计划，由实物资产保管人员提出维修申请，经部门负责人签字，报资产归口管理部门；

II．资产归口管理部门根据业务部门的报修计划，组织有关人员到现场进行核查，如认定属非正常损坏，要追查责任，根据规定进行处理。经核实确属正常损坏，予以立项维修；

III．资产归口管理部门对已立项维修项目进行分类，属于学校内部自行组织能够完成维修的，由相关部门完成维修任务。对学校内部不能维修的，聘请校外技术人员进行维修；

IV．实物资产大型修缮要由业务部门提出维修申请，由资产归口管理部门组织，有业务部门、财务管理部门参加的项目论证会，对维修项目进行论证和评审，提出维修方案，编制维修预算，经学校批准后于以实施；

V．凡纳入政府采购范围的维修项目，根据政府采购办理程序，办理招标采购手续；未纳人政府采购范围的维修项目，按照学校有关规定执行；

VI．维修工作完成后，由业务部门牵头组织进行验收，并在维修申请上签字，资产管理处根据维修情况对资产进行增值处理；

VII．计划财务处根据维修结算申请和相关报账手续办理款项结算。

实物资产维修与维护业务工作流程如图3-3-4所示。

图3-3-4            实物资产维修与维护业务工作流程

| （5）实物资产出租与出借业务工作流程 | 各部门（单位） | 资产归口管理部门 | 采购部门 | 分管校领导 | 计划财务处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修与维护申请 |  |  |  |  |  |
| 维修与维护论证、实施 | 小型维修 | 大型维修 |  |  |  |
| 维修与维护验收、结算 |  |  |  |  |  |

维修申请

实施维修

维修方案

确定

维修单位

结算清单

组织验收

结算

开始

审核

论证

审核

结束

I．改变资产原有使用功能的季节性、临时性出租出借（不超过三个月）行为，由业务部门提出资产出租出借申请，经业务部门分管校领导同意，附相关说明材料送资产归口管理部门；

II．资产归口管理部门和资产管理部门复核，经分管资产工作校领导和校长审批后，批复业务部门办理相关手续；

III．出租、出借的设备或房产账面价值在300万元以下的或拟出租的房产建筑面积在1000平方米以下的，由资产归口管理部门牵头提出建议，报学校审议通过后，将书面申请、可行性论证报告、权属证明等有关资料送资产管理处汇总，由资产管理处将实施情况报省教育厅备案；

IV．出租、出借单项或批量价值在300万元（含300万元）以上的或拟出租的房产建筑面积在1000平方米（含1000平方米）以上的，由资产归口管理部门牵头提出建议，将书面申请、可行性论证报告、权属证明等有关资料送资产管理处审核后，报经学校审议通过，由资产管理处上报省教育厅、省财政厅审批；

V．经审批的实物资产出租出借时，要委托经省财政厅、省教育厅确认的有资质的产权交易机构实行公开招租，并将结果报送省教育厅备案；

VI．经公开招租后，双方签订出租出借合同，房产租赁期限最长不得超过5年，其他资产租赁期限最长不得超过3年；

VII．实物资产出租出借取得的收入，扣除相关税费后，按照政府非税收入管理和财政国库收缴管理的有关规定上缴财政专户，实行“收支两条线”管理。

实物资产出租与出借业务工作流程如图3-3-5所示。

图3-3-5              实物资产出租与出借业务工作流程

| （6）实物资产清查工作流程 | 各部门 （单位） | 资产归口管理部门 | 计划财务处 | 校长办公会 | 省教育厅 | 省财政厅 | 产权 交易机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租与出借申请 |  | 临时出租 |  |  |  |  |  |
| 固定资产的验收 |  |  |  |  |  |  |  |

提出出租

出借申请

限额以上

签订合同并办理交接

办理产权交易事项

收入上缴财政专户

开始

审核

审核或审批

审核或审批

备案或审批

结束

公开招租

I．由学校负责人、资产管理部门、财务管理部门和相关人员组成资产清查小组，具体负责清查工作；

II．由业务部门对所占有和使用的实物资产进行自查，资产清查小组对学校实物资产进行全面清查，并填写《实物资产清查盘点表》；

III．将盘点表项目内容与实物资产台账进行核对，填写《实物资产清查盘亏/盘盈明细表》，并在此基础上完成清查报告，报请清查小组负责人签字确认；

IV．对盘盈、盘亏、损毁和报废的实物资产，按照审批权限由资产归口管理部门及学校分管校领导进行审核，办理审批手续；

V．经审批确认后，对盘盈的实物资产，业务部门要分别逐项说明产生的原因，并提供相应的佐证材料，资产归口管理部门和计划财务处按照实物资产入账有关规定，登记资产台账并进行财务核算；

VI．对盘亏和损毁的实物资产，务必要查明原因，如认定属非正常丢失和损坏，要追究相关人员责任，按照规定进行处理，属正常损耗，按照有关规定提出处理意见；对需要报废的实物资产，根据实物资产报废有关规定处置。

实物资产清查工作流程如图3-3-6所示。

图3-3-6                 实物资产清查工作流程

| （7）实物资产处置工作流程 | 各部门 （单位） | 资产归口管理部门 | 计划财务处 | 分管校领导 | 校长办公会 | 省教育厅 省财政厅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清查实物 |  |  |  |  |  |  |
| 清查结果处置 |  |  |  |  |  |  |

清查确认

规划清查

方案

组织清查

清查情况汇总

办理资产变动手续

形成清查报告

拟定处置方案

执行处置方案

注销或登记

资产账目

账务处理

处置方案

开始

盈亏

审核

结束

审核

审批

备案

实物资产处置按以下程序审批：

I．资产使用管理单位提出处置申请，并附相关说明材料报送资产归口管理部门；

II．资产归口管理部门进行鉴定、初审，审核通过的，定期汇总做好处置审批准备；

III．资产归口管理部门定期汇总拟处置资产情况，报校长办公会研究审批；

VI．校长办公会研究审批不通过则终止申报；审批通过，交由资产管理部门做备案准备；

V．资产归口管理部门汇总统计处置资产情况，报分管校领导、校长办公会审批；

VI．委托经省财政厅、省教育厅确认的有资质的产权交易机构完成资产公开处置；

VII．资产归口管理部门办理资产变动手续，系统核销处理。财务部门根据批复意见进行财务账务处理。

实物资产处置工作流程如图3-3-7所示。

图3-3-7                  固定资产处置工作流程

|  | 各部门 （单位） | 资产归口管理部门 | 计划财务处 | 分管校领导 | 校长办公会 | 产权 交易机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产处置申请及批准 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产处置实施 |  |  |  |  |  |  |

提出处置申请

统计汇总

办理资产变动手续

账务处理

开始

审核

审批

审批

处置资产

结束

（二）对外投资业务控制

1.对外投资业务控制职责与权限

（1）学校党委会

①学校党政办公会是学校对外投资业务的决策机构，对经营性资产管理委员会提交的对外投资实施方案及方案变更，进行研究、审查和批准，形成集体决策并书面记录；

②授权经营性资产管理委员会对投资方案组织实施。

（2）经营性资产管理委员会

①贯彻执行国家有关对外投资的法律、法规和方针、政策；

②根据国家有关规定，组织相关部门制定学校对外投资管理办法；

③负责审核投资实施方案及方案的变更，并提出决策建议；

④负责审核资产归口管理部门编制投资报告。

（3）资产归口管理部门（产教融合办公室）

①组织落实上级文件和学校对外投资管理办法及相关规章制度；

②制定学校对外投资管理办法，并组织实施；

③组织相关部门和专家对投资项目进行充分论证和评审，形成项目投资可行性报告，报请经营性资产管理委员会、学校党政办公会审批；

④根据学校党政办公会的审批意见，起草投资项目实施方案，编制投资报告，并上报省教育厅和财政厅审批；

⑤经省教育厅和财政厅审批后，组织签订合同，并根据合同有关规定办理相关手续；

⑥负责对投资项目的追踪管理及项目到期资产的回收、转让、核销等手续的办理工作。

（4）计划财务处

①贯彻执行国家有关对外投资的法律、法规和方针、政策；

②参与对外投资项目的可行性研究和评审；

③根据投资方案明确的出资时间、金额、出资方式及责任人等内容，进行账务处理；

④负责对外投资资金使用监管。

（5）监察室和审计处负责学校对外投资全过程监督与检查。

2.对外投资业务控制工作流程

对外投资如果决策失误、经营不力，必将会对学校带来重大经济损失，因此，对外投资决策是关键，经营是核心，必须把好决策和经营关。具体流如下：

（1）产教融合办公室根据业务发展需要，提出投资申请，编制投资实施方案，经分管院校领导审批，报送资产管理部门；

（2）资产管理部门牵头组织对投资申请和方案进行分析、评估和研究，提出初步意见或建议，报请经营性资产管理委员会审核；

（3）经营性资产管理委员会审核投资实施方案，并提出审核意见，提交党政办公会审定；

（4）产教融合办公室根据相关文件规定和审批意见，修改投资实施方案，上报省教育厅和财政厅审批；

（5）省教育厅和财政厅审批后，产教融合办公室会同相关部门和人员与被投资方签订投资协议或合同；

（6）合同签订后，产教融合办公室根据投资协议或合同等相关资料办理资产交接手续，计划财务处进行账务处理；

（7）产教融合办公室负责对外投资资产的管理，并确保投资资产的安全和保值增值。

对外投资业务工作流程如图3-3-8所示。

图3-3-8                       对外投资业务工作流程

| 六、资产业务控制相关文件和制度（单独编册） | 产教融合办公室 | 资产管理部门 | 计划财务处 | 校长办公会 | 省教育厅 | 省财政厅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对外投资申请 |  |  |  |  |  |  |
| 对外投资实施 |  |  |  |  |  |  |

提出对外投资申请和投资方案

组织论证和评估

签订合同并办理交接

账务处理

开始

审批

审批

审批

结束

（一）江苏食品药品职业技术学院国有资产管理办法（修订）

（二）江苏食品药品职业技术学院零星行政办公设备家具管理办法(试行)

（三）江苏食品药品职业技术学院公用房配置管理办法(试行)

（四）江苏食品药品职业技术学院采购管理办法（修订）

## 第四章 采购业务控制

### 一、采购业务控制范围

采购业务是指学校利用纳入预算管理的资金，采购集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、服务及支付采购款项活动以及采购相关的招标业务。

在教学、科研、管理等活动中，利用财政性资金和其它资金有偿取得产品（货物、工程）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。货物是指各种形态和种类的物品，包括材料、燃料、设备、产品、图书、教材和药品等；服务是指除货物和工程以外的其他采购对象，包括印刷、专业咨询、审计、资产评估、招标代理、信息技术的开发设计、维护维修、保险、交通工具租赁、会议培训、物业管理和其他服务。

### 二、采购业务控制目标

1.建立健全采购业务预算与计划管理机制，确保采购业务纳入预算管理，按照计划办理采购业务；

2.建立采购管理、资产管理、财务管理、内部审计、纪检监察部门协调制约机制，对采购业务活动实施归口管理，确保采购业务申请适应资产存量情况、符合资产配置标准要求、符合预算指标额度；

3.加强对采购业务项目验收的管理，确保采购工作达到预期目标，保证学校采购业务工作的顺利开展；

4.严格采购信息管理，防止机密信息泄露。

### 三、采购业务不相容岗位

按照不相容岗位分离原则，采购业务管理的不相容岗位主要包括：

1.采购预算的编制与审定；

2.采购需求制定与内部审批；

3.招标文件准备与复核；

4.合同签订与验收；

5.验收与保管；

6.付款审批与付款执行；

7.采购执行与监督检查。

### 四、采购业务风险清单

采购业务控制主要包括采购预算与计划、采购活动管理、验收与付款、采购档案管理等环节，各环节主要风险点如表所示。

表1采购预算计划管理风险清单

| 关键环节 | 风险点 | 防控措施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购业务预算 编制与审核 | 资产管理与预算编制部门之间缺乏沟通协调，采购业务活动与业务活动相脱节，出现资金浪费或资产闲置等问题 | 建立预算编制、采购管理和资产管理等部门或岗位之间的沟通协调机制，联合进行采购业务预算编制。 | 业务部门 资产管理处 计划财务处 |
| 采购计划编制 | 超预算指标和内容编制采购计划，影响采购业务预算的执行效果 | 业务部门严格按照采购业务预算范围、数量、金额和要求等编制采购计划。 | 业务部门 |
| 采购计划审核 | 采购业务需求审核不严格，未按照采购业务预算进行采购，影响采购业务预算的严肃性和采购业务效果 | 1采购业务部门审核采购计划的合理性：采购计划列入预算情况、与业务部门的工作计划和资产存量相适应；与资产配置标准相符情况；2专业设备附有相关技术部门的审核意见；3财务部门审核计划列入预算指标额度情况。 | 资产管理处 计划财务处 |
| 采购计划审批 | 采购业务需求审批不严格，未按照采购业务预算进行采购，影响采购业务预算的严肃性和采购业务效果 | 1合理设置采购业务计划的审批权限、程序和责任；2经审核的采购业务计划按照相应程序进行审批；3审批后采购业务计划下达各业务部门，作为办理采购业务的依据。 | 资产管理处 |

表2采购活动管理风险清单

| 关键环节 | 风险点 | 防控措施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务部门采购的申请与审核 | 采购业务活动开展不规范，未按规定选择采购方式、发布采购信息，甚至化整为零或其他方式规避公开招标 | 1．业务部门以批复的采购业务预算和计划提出采购业务申请；2．业务部门负责人进行复核。 | 业务部门 |
| 采购业务部门审核 |  | 采购业务部门对业务部门的采购申请进行审核。1．审核重点：符合采购业务计划、采购预算情况，采购组织形式合规情况；2．对采购进口产品、变更采购方式等事项加强审核和审批。 | 招标办公室 资产管理处 |
| 采购业务信息的发布 | 发布采购信息不规范、未依法进行信息公开。 | 1．在政府指定的采购业务信息发布媒体上进行发布；2．对招标公告，邀请招标资格预审公告，中标公告等信息依法公开。 | 招标办公室 资产管理处 |

表3验收与付款风险清单

| 关键环节 | 风险点 | 防控措施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收与付款 | 验收人员组成不科学或验收程序不合规；资金支付程序不规范 | 1．根据采购业务组织形式的不同，确定验收方式；2．组建验收小组；3．出具验收证明；4．计划财务处根据验收证明及相关财务制度办理款项支付。 | 资产管理处 计划财务处 |

表4采购档案管理风险清单

| 关键环节 | 风险点 | 防控措施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质疑投诉处理 | 质疑投诉处理不及时，不规范，既不利于及时发现问题，发挥社会监督作用，也影响政府公信力。 | 1．专人负责质疑投诉处理工作；2．规定质疑答复工作的职责权限和工作流程；3．答复中形成的各种文件由采购业务部门进行归档和保管；4．质疑投诉问题要进行定期梳理报告，发现问题，改进工作。 | 招标办公室 |
| 采购业务记录控制 | 采购业务档案管理不善、信息缺失，影响采购业务信息和财务信息的真实完整 | 1.建立采购业务工作档案；2．定期分类统计采购业务信息；3．内部通报政府预算执行情况、采购业务开展情况。 | 招标办公室 |
| 涉密采购业务项目管理 | 涉密事项被泄密 | 与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同设立保密条款 | 招标办公室 |

### 五、采购业务流程

1.经批准的采购预算下达业务部门，业务部门根据工作计划编制采购计划，提出采购申请；

2.业务部门组织采购需求论证；

3.计划财务处对项目经费来源进行审核；

4.采购管理部门组织采购：政府集中采购目录以内及限额以上的，委托外部集中采购机构招标采购。否则，由招标办组织采购；

5.采购管理部门发布中标公告，发出中标通知书，与中标单位签订合同；

6.业务部门根据招投标文件和中标通知书，与中标单位签订合同；

7.采购管理部门对自行组织采购的限额以下项目，出具验收报告，限额以上项目由资产管理处参与验收；

8.计划财务处根据合同、验收报告、入库单及采购发票等原始票据，依据相关财务管理制度付款。

9.采购管理部门做好归档工作。

采购业务管理基本流程如图3-4-1所示

图3-4-1                     采购业务管理基本流程

| 六、采购业务控制 | 各部门（单位） | 资产管理处 | 计划财务处 | 采购部门 | 外部采购中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购申请 |  |  |  |  |  |
| 采购实施 |  |  |  | 否 |  |
| 合同、验收、付款 |  |  |  |  |  |
| 归 档 |  |  |  |  |  |

采购申请

核实预算

含签订

合同等

是

自行采购

组织政府采购（含签订合同等）

验收（部门自行采购）

验收

结算付款

归档

开始

审核

是否属于政府采购

结束

（一）采购预算与计划业务控制

1.预算与计划业务控制职责与权限

（1）业务部门。依据实际需求申报本部门预算建议数；依据批复的采购预算按季度编制采购计划，填报采购业务计划表；根据批复的计划提出采购业务申请；对采购文件进行调整、修改及确认；业务部门编制采购计划必须符合相关要求，主要包括：一是编制采购计划时应当注重采购的规模效应，同一季度内对同一采购品目尽量不安排两次以上采购计划；二是不得将应当公开招标方式采购的货物或者服务化整为零，或者以其他任何方式、理由规避公开招标，在一个年度内采用公开招标以外的方式重复采购相同货物或服务两次以上，资金总额超过公开招标数额标准的，视同化整为零规避公开招标。针对专业性很强的重大项目采购组织立项论证。

（2）资产管理处。依据年度工作计划、资产存量、资产使用绩效及资产配置标准审核业务部门提交的采购预算建议数、采购计划、采购申请。

（3）招标办公室。审核业务部门采购计划，审核资产配置项目论证情况，审核采购计划是否注重规模效益，是否存在化整为零规避公开招标的现象。

（4）计划财务处。负责编制汇总采购预算、采购计划，从预算指标额度控制的角度进行汇总平衡，形成采购预算草案，报相关决策机构审批后执行；负责汇总审核采购计划，重点审核采购计划资金落实情况，审核采购计划是否在批复的预算范围内，包括是否与预算审核通过的购置需求一致，是否与批复通过的采购预算中的采购数量和资金来源对应；审核业务部门申报采购的相关资料，确定资金来源。

2.预算与计划工作流程

经财政部门批复的采购业务预算下达业务部门，业务部门根据年度工作安排提出采购计划，填写立项申请表，重大项目需经资产管理部门组织可行性论证并就资产是否超标准超规模配置签署审核意见。采购计划经计划财务处审核、采购管理部门审核、采购领导小组审核，由分管采购的院领导审批后执行，重大采购项目需经校长办公会审核后方可实施。预算与计划工作流程如图3-4-2所示。

图3-4-2                       采购计划编制流程

|  | 各部门 （单位） | 采购部门 | 资产管理处 | 计划财务处 | 采购 领导小组 | 校长办公会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购计划编制 |  |  |  |  |  |  |

提出采购立项申请

编制

采购计划

重大采购

开始

结束

审核

核实

预算

审核

审批

（二）采购实施业务控制

1.采购实施业务职责与权限

学校成立采购工作领导小组，全面负责学校的采购管理工作。采购工作领导小组由校长任组长，分管采购工作和纪检工作的院领导任副组长，计划财务处、后勤管理处、教务处、基建办公室、现教中心和招标办公室等有关职能部门的负责人以及纪委办公室、审计处负责人为成员。学校另成立采购工作监督小组，对学校采购工作进行监督。采购工作监督小组由纪委办公室、审计处等部门人员组成。

采购项目实施单位，指负责采购项目具体实施的职能部门或单位。

采购项目业务主管部门是指采购项目的归口管理部门。

采购项目实施单位和采购项目业务主管部门受采购工作领导小组和采购工作监督小组的管理和监督。

（1）采购工作领导小组全面负责学校的采购管理工作，主要职责是：

①对全校的采购工作实行宏观管理，审定学校采购工作的有关规章制度；②听取招标办公室和采购项目实施单位的工作汇报，研究采购工作中的重要事项，协调解决采购工作中出现的问题，审定单一来源采购方式，审定预算20万元及以上的其它非公开招标采购方式；③审定学校“评标专家库”的成员；④审定重大项目的采购方式；⑤听取采购工作监督小组工作汇报及意见报告。

（2）采购工作监督小组按照法律法规和学校规定对采购工作的全过程进行监督。主要工作职责是：

监督招标采购过程中相关法律与法规、制度与程序的执行情况，监督抽取评审专家和邀请招标、竞争性谈判（磋商）供应商的确定，制止违纪违规言行，维护公开公平公正。

（3）招标办公室负责学校自行采购限额标准以上采购工作的组织、管理，为采购项目的各参与主体提供服务平台。主要工作职责是：

①贯彻执行采购与招投标法律法规和方针政策，起草学校有关采购方面的规章制度和实施细则；②组织协调有关部门完成必须委托政府集中采购机构采购或到省、市、区招标交易中心招标以及委托招标代理机构招标项目的前期准备工作；③协调召开采购工作领导小组会议，组织落实会议决定； ④完成校内集中采购项目的组织工作；⑤协调有关采购文件的制定；⑥按照法律法规的规定在指定媒体公布采购信息；⑦协助采购项目实施单位完成合同的审核、签订工作；⑧对 “评标专家库”进行动态管理； ⑨对有关采购资料整理归档； ⑩收集对中标单位和成交供应商的反馈意见，建立供应商评价机制；11负责组织各业务主管部门对自行采购项目的备案及检查；12协同项目归口管理部门、使用单位按上级要求进行采购意向公告。

（4）采购项目实施单位是采购项目的主体参与方之一。主要工作职责是：

①负责采购项目的立项和资金落实； ②进行项目前期调研，确定项目合法、合理、完整、明确的需求，配合招标办公室完成采购文件的编写； ③参与开标、评标、定标或非招标方式采购的评审；④负责与中标单位或成交供应商商务洽谈，审核、签订并严格执行合同；⑤负责组织项目验收和款项支付。

2.采购实施业务工作流程

（1）采用招标方式采购的，应遵循下列程序：编制招标标书；在指定的媒体上发布招标公告或发出投标邀请；接收投标人投标；组织开标；评标及定标；授标签约；履行合同。

采用招标方式采购的，应按照国家法律、法规及招标文件规定的评标方法评标和定标。在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：符合专业条件的供应商或对招标文件中做出实质性响应的供应商不足三家的；出现影响采购公正的违法、违规行为的；标人报价超过了采购预算，采购人不能支付的；因重大变故，采购任务取消的。

（2）采用竞争性谈判方式采购的，应遵循下列基本程序：

①成立谈判小组。谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二；

②确认或者制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案条款以及评定成交的标准等事项；

③确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组应从符合相应资格条件的供应商中，确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件；

④谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判中谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应以书面形式通知所有参加谈判的供应商；

⑤确定提交最后报价或最后报价供应商。谈判文件能详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于三家；

⑥确定成交供应商。谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出三名以上成交候选人，并编写评审报告。采购人或采购人授权的谈判小组按照排序由高到低的原则确定成交供应商；

（3）采用单一来源方式采购的，采购人与供应商应当在遵循有关法律规定的原则、保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

（4）采用询价方式采购的，应遵循下列程序：

①成立询价小组。询价小组由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应对采购项目的价格构成和评定成交的标准事项做出规定；

②确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价；

③询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格；

④确定成交供应商。采购人根据质量和服务均能满足采购文件规定的实质性要求且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。

（5）采用竞争性磋商方式采购的，应按遵循下列基本程序：

①成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二；

②制定磋商文件。磋商文件应当明确采购需求、评审程序、评审方法、磋商过程中可能实质性变动的内容、合同草案条款以及评审标准等事项；

③确定参加磋商的供应商名单。通过发布公告、从供应商库中抽取、项目实施单位和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于三家符合相应资格条件的供应商参加竞争性磋商采购活动，并向其提供磋商文件；

④磋商。磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商；

⑤确定提交最后报价或最后报价供应商。磋商文件能详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于三家；

⑥确定成交供应商。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的排序。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序。采购人或采购人授权的磋商小组按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

（6）以竞争性谈判、单一来源采购、询价、竞争性磋商等非招标方式采购，出现下列情形之一的，应终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：因情况变化，不再符合相应采购方式适用情形的；出现影响采购公正的违法、违规行为的；单一来源采购报价超过采购预算的。

（三）验收与结算业务控制

1.验收与结算业务职责与权限

（1）采购项目实施单位。全程参与验收工作，首先对照合同条款针对采购物资或工程项目的质量、数量及技术指标等进行初步验收，并在新购固定资产质量技术验收报告上签字，提请资产管理部门进行验收。负责申请登记资产，持采购发票、检验报告、验收证明等材料提出付款申请。

（2）资产管理处。依据验收制度、招投标文件、合同等相关文件组织验收，出具验收报告。对验收报告的真实性、合法性进行重点把控，重点检查合同履约情况。

（3）外部集中采购机构。大型或者复杂的采购项目，可由外部集中采购机构邀请国家认可的质量检测机构组织验收。

（4）计划财务处。按照货币资金管理的有关规定办理采购付款业务；财务管理部门在付款时，应当对采购合同约定的付款条件、采购发票、检验报告、验收证明等相关资料的完整性和合法性进行严格审核；在完成必要的审批审核程序后，及时办理统一支付的手续，确保合同如期履约。

2.验收与结算工作流程

（1）采购项目实施单位根据招投标文件，合同对货物、工程及服务进行初步验收；

（2）对于限额以上采购项目由资产归口管理部门在初验基础上组织专家进行验收，出具验收报告，办理资产入库手续；

（3）计划财务处根据合同、验收报告、资产入库单、付款申请等办理支付手续。

验收与付款业务工作流程如图3-4-3所示。

图3-4-3                  验收与付款业务流程

|  | 采购项目实施单位 | 资产归口管理部门 | 计划财务处 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初验 |  |  |  |
| 验收入库 |  |  |  |
| 办理结算 |  |  |  |

初步验收

办理

入库手续

组织验收

办理

结算手续

开始

结束

（四）采购档案管理

1.采购档案管理原则

（1）全面性。档案必须按照归档内容要求收集、整理、立卷、装订和编制目录，以保证项目档案的标识清晰有效。

（2）客观性。档案必须真实客观地反映采购业务的全过程，关键内容不得涂改、调换、遗失、残破。

（3）保密性。采购资料以及整理到位的档案不得随意借出。

2、采购档案管理内容

由资产管理处牵头，组织业务部门、计划财务管理处等部门，按照国家规定的事项、程序和要求做好采购业务质疑投诉答复工作，并对答复过程中形成的各种文件进行归档。
资产管理部门负责限额以上采购业务涉及的相关资料归档工作，采购项目实施单位负责其它采购业务相关资料的归档工作。采购业务相关资料主要包括：采购业务预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明等。资产管理部门定期对采购业务信息进行分类统计，并在年内通报。

对于涉密的采购业务项目，学校应当与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设置保密条款，通过这种方式明确供应商或保密机构责任，从而加强对涉密采购项目的安全保密控制。

### 七、采购业务控制相关文件和制度（单独编册）

（一）江苏食品药品职业技术学院采购管理办法（修订）

## 第五章 工程项目管理控制

### 一、工程项目管理内部控制范围

（一）工程项目

工程项目是指学校自行或委托其他单位进行的各种建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及相关的装修、拆除、修缮、安装等基本建设、大型修缮以及基础设施建设和改造工程。

（二）工程项目管理控制范围

工程项目管理可以被归纳为“三控三管一协调”。“三控”是指进度（工期）控制、成本（投资）控制和质量控制；“三管”是指合同管理、安全管理、信息管理；“一协调”是指组织协调。其中工程项目管理最关键的是“三控制”，一个工程的项目管理必须做好工期（进度）控制、成本（投资）控制和质量控制才能更好地进行施工、完成建设。

### 二、工程项目管理内部控制目标

工程项目管理的内部控制目标是通过对工程建设项目各个环节风险点的分析，采取一定的防控措施，加强工程建设项目的管理，提高工程质量，保证工程项目进度，控制工程项目成本，防范商业贿赂等舞弊行为。具体目标如下：

1.合法合规性目标

保证工程项目立项的合法性。学院的工程项目应当符合国家政策，符合有关法律法规的具体规定。保证工程项目的实施过程符合国家的各项规范。工程项目在实施过程中的咨询、评估、招标、评标、定标、合同签订、工程施工、工程监理等，都必须符合国家有关工程建设项目的规范性要求。

2.效率和效益目标

工程项目的费用支出按预算进行控制。正确、及时地进行工程项目的成本核算，按工程预算控制建设项目的费用支出，努力控制支出，降低成本。通过内部控制保证工程项目能按时竣工、验收；交付施工后能够带来预期的经济效益和社会效益。工程项目在建设过程中要进行质量控制，保证工程质量。

3.财务报告的真实完整目标

保证工程项目业务记录的真实性和完整性。通过内部控制保证工程建设项目业务的真实性和完整性，会计资料能够真实、全面、准确地反映工程项目的情况。

### 三、工程项目管理不相容岗位

按照不相容岗位相分离原则，工程项目管理业务不相容岗位主要有：

1.项目建议、可行性研究与项目决策；

2.概预算编制与审核；

3.项目实施与项目招标；

4.项目实施与价款支付；

5.竣工决算与竣工审计。

### 四、工程项目管理及风险清单

按照工程项目建设表现形式分别描述工程项目管理风险控制点

工程项目管理控制风险清单

| 序号 | 关键 环节 | 风险点 | 防控措施 | 责任 主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立项 | 1.建议书的内容不完整、造价预估不够合理，项目进度安排不协调等； 2.可行性研究的缺失、形式大于内容、研究深度不足等，可能会导致决策偏差，影响工程项目的效率和效果； 3.评审程序不规范或流于形式，使得决策项目未必最优； 4.决策失误，导致权限配置的不合理，造成资源损失或浪费。 | 1.建立管理决策环节的控制制度，对项目建议书和可行性研究的编制、项目决策程序等作出明确规定，确保项目决策的科学性和合理性； 2.根据职责分工和审批权限对项目进行决策，决策过程有完整书面记录。重大项目先由项目管理部门等单位提出再报经单位集体决策批准。在项目立项后、正式施工前，依法取得政府部门的各项许可。 | 工程项目使用部门、 校党委会 |
| 2 | 设计与概预算 | 1.在设计方案的选择上，没有进行多方案的比较；设计方案不合理或出现较大疏漏；设计深度未能达到要求； 2.施工图设计阶段：概预算脱离实际、设计错误或存在缺陷、设计标准应用不当、设计变更频繁等。 | 1.建立相应的设计单位选择程序和标准，严格审查设计单位的资质、业绩，择优选取并签订合同。重大项目采用招标方式选取设计单位； 2.加强对项目设计过程的控制，组织相关部门和人员对设计方案进行分阶段审核，监督设计工作； 3.建立概预算环节的控制制度，组织工程、技术、审计等专业人士对编制的概预算进行审核。 | 工程项目使用部门、工程项目管理部门、 招标办公室、 审计处 |
| 3 | 招标 | 恶意排斥潜在投标人。 | 1.建立招投标管理办法，明确招标范围和要求，规范招投标程序，不得人为拆分工程项目，规避招标。采用公开招标的方式择优选择设计和施工单位。 2.评标委员会严格按照招标文件确定的标准和方法，对投标文件进行评审和比较，择优选择中标候选人。 3.按照规定的权限和程序从中标候选人中确定中标人，及时向中标人发出中标通知书，在规定的期限内与中标人订立书面合同，明确双方权利、义务和违约责任。 | 招标办公室、 审计处 |
| 4 | 工程施工过程管理 | - 工程监理的风险点：监理流于形式、因加快项目进度疏于工程项目质量把控； - 工程物资采购的风险点：对物资采购成本控制不力； 3.工程变更的风险：工程变更程序不规范、变更审批不规范等； 4.分部分项工程、隐蔽工程验收的风险点：未经报验私自进入下道工序。 | 1.实行严格的工程项目监理制度。选取有相应资质和有良好职业操守的监理人员，客观公正地执行监理任务，及时发现和纠正建设过程中的问题。未经监理人员签字，工程物资不得在工程上使用或者安装，不得拨付工程款。 2.建立对工程物资采购验收和付款环节的控制程序；由承包单位采购工程物资的，工程项目管理部门委托具有相应资质的检测单位进行送检，确保工程物资符合设计标准和合同要求，严禁不合格工程物资进入工程项目建设。 3.建立工程变更的相关制度，对于限额以下的变更报审计、监理共同确认；对限额以上的变更报分管院长（或院长、党委办公会讨论研究决定）。 4.施工单位自检后报监理单位验收，验收合格后报项目管理部门，会同审计处共同验收，验收合格后进入到后道工序施工。 | 工程项目管理部门、 审计处 |
| 5 | 竣工验收 | 工程验收的风险点：竣工验收不规范，质量检验不严格，竣工验收不及时、验收资料不齐全等。 | 1.建立竣工验收流程，依据国家法律法规的规定及时组织竣工验收。 2.建立竣工决算审计制度，及时组织竣工决算审计。及时组织设计、施工、监理对项目进行竣工验收，确保建设项目质量符合设计要求。 3.加强会计核算控制和档案管理控制。 | 工程项目管理部门、 审计处、 监理机构、 项目使用部门 |

### 五、工程项目管理业务控制

（一）工程项目立项业务控制

1.职责与权限

（1）工程项目管理部门：依据学院战略规划，负责提出学校的工程投资意向；根据项目建议书，负责组织项目可行性研究，组织专业机构进行编制可行性报告；报学校校长办公会研究。

（2）院长办公会（校党委会）：按照有关规定，负责对学校建设项目的项目建议书、可行性研究报告进行集体决策和审批。

2.工程项目立项业务工作流程

（1）学校工程项目管理部门在综合考虑发展战略、办学规模、年度投资计划等情况基础上提出工程投资意向；

（2）学校工程项目管理部门根据工程投资意向，聘请专业机构编制项目建议书；

（3）将编制完成的项目建议书报学校党委会审批，并根据法律法规要求和具体情况报政府有关部门审批或备案；

（4）学校工程项目管理部门根据经批准的项目建议书聘请专业机构开展可行性研究，编制可行性研究报告；

（5）形成的可行性研究报告报学校党委会批准，必要时报政府主管部门审批；

（6）立项通过审批后，学校组织实施项目建设。

工程项目立项业务控制流程如图3-5-1所示。

图3-5-1             工程项目立项业务工作流程

|  | 工程项目管理部门 | 专业机构 | 校党委会 | 政府部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程投资意向 | 开始 工程立项申请书 | 拟建项目方案 | 审批 |  |
| 可 行性研究 | 可行性研究 | 可行性研究报告 | 审批 必要时 | 审批 |
| 项目立项 | 立项实施 结束 |  |  |  |

（二）工程项目设计与概预算业务控制

1.职责与权限

（1）工程项目管理部门：负责和设计单位的沟通与联系，将项目建议书和可行性研究报告的思路、设计要点告知设计单位；对设计单位提出的初步设计方案进行审核并报学院审批；对初步设计方案当中涉及的项目概预算的准确性、合理性进行审核；负责收集和提供建设项目其它需要提供的资料等。

（2）校长办公会或校党委会：按照有关规定，负责对学院建设项目的初步设计方案、概算等进行集体决策和审批。

2.工程项目设计与概预算业务工作流程

（1）设计单位在设计前，充分了解有关项目的外部条件和客观情况，做好编制计划、配备人员等准备工作。

（2）设计单位进行初步设计，明确拟建工程在指定地点和规定期限内建设的技术可行性和经济合理性，确定主要技术方案、工程总造价和主要技术经济指标。

（3）设计单位将初步设计报学院进行审查和批准。

（4）设计单位根据概算指标、概算定额或者综合指标预算定额、设备材料预算价格等资料，对批准通过的初步设计进行修正，计算和形成预期造价。

（5）学校工程项目管理部门对初步设计方案进行总体评审。

（6）设计单位进行施工图设计，确定工程概算。

（7）学校工程项目管理部门负责对施工图设计和概算进行校对和审核，审计处参与。

（8）学校召开施工图会审会议，设计单位进行技术交底并介绍设计意图和技术要求，以便后期的施工配合。

工程项目设计与概预算业务工作流程如图3-5-2所示。

图3-5-2          工程项目设计与概预算业务工作流程

|  | 工程项目管理部门 | 审计处 | 专业机构 | 校长办公会或党委会 | 政府部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计概算 | 开始 |  | 设计前准备工作 初步设计 |  |  |
| 工程预算 | 评审 审核 审核 | 审核 审核 | 扩大初步设计 修正概算 | 审批 必要时 | 审批 |
|  |  |  | 施工图预算 |  |  |
| 设计交底 | 结束 |  | 立项实施 |  |  |

（三）工程项目招标业务控制

1.职责与权限

（1）工程项目管理部门：负责招标项目的报批；准备招标公告、招标文件，定制招标标准；为招标办提供有关项目的经济和技术资料，对专业单位编制的工程量清单和招标控制价进行审核；协助招标办做好投标单位的资格审查、考察现场等；根据招投标文件拟订建设工程项目合同，参与合同审签。

（2）招标办公室：审核并发布招标公告和招标文件；对投标单位进行资格审查；组织投标人考察现场；接受投标和组织开标、评标；根据评标结果确定中标候选人。

（3）审计处：按照规定，对工程项目管理部门编制的工程建设项目的招标公告、招标文件、工程量清单、合同进行审核。

2.工程项目招标业务工作流程

（1）学校工程项目管理部门应该按照国家有关规定履行项目审批手续，取得批准。

（2）学校工程项目管理部门在招标前期，应准备好招标公告、招标文件等资料。招标公告和招标文件经审计处、招标办公室审核批准后执行。

（3）学校招标办公室发布招标公告，公开透明、按项目特点确定投标人的资格要求。也可根据情况委托招标代理机构进行招标。

（4）学校招标办公室会同工程项目管理部门对投标单位进行资格审查。

（5）学校工程项目管理部门根据情况，可组织投标单位考场项目现场，以便投标单位更深入地了解项目情况。

（6）学校招标办公室接受投标人编制的投标文件。

（7）学校招标办公室组织开标、评标，依法组建评标委员会，按照招标文件确定的评标标准和方法，进行评审，推荐、确定中标候选人，最终向中标人发出中标通知书。

（8）工程项目管理部门草拟相关合同，并由审计处审核通过后，与中标人签订书面合同。

工程项目招标业务流程如图表3-5-3所示。

图3-5-3             工程项目招标业务工作流程

|  | 工程项目管理部门 | 招标办公室 | 审计部门 | 学校 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标准备 | 招标申请 开始 |  |  | 审批 |
|  | 拟招标公告、招标文件、工程量清单 | 审核 同时 | 审核 |  |
| 招标过程 |  | 发布招标公告、招标文件、工程量清单 |  |  |
|  |  | 接受投标文件 开标 |  |  |
|  |  | 资格审查 |  |  |
|  |  | 评 标、定标 |  |  |
| 招标确定 | 签订合同 |  |  |  |
|  | 结束 |  |  |  |

（四）工程项目建设业务控制

1.职责与权限

（1）工程项目管理部门：负责学校工程项目的施工组织、施工安全、工程质量、工程进度的管理。

（2）监理单位：按照监理合同，负责工程项目的开工条件的审查：对工程的所有部位及其施工质量进行检查验收；对施工单位完成的全部或分项工程进行验收。

（3）计划财务处：负责工程建设项目资金的落实、预算的编制、下达财务预算计划；配合工程建设项目实施过程中所需资金证明及文件的办理。

（4）审计处：对于投资规模达到一定金额或学院认为需列为重点监督，且符合审计条件的工程项目，实施全过程审计或重点阶段关键环节审计；对重点环节、提供相关审计咨询服务；对于与建设投资资金管控有关的特定事项，进行专项审计调查。

2.工程项目建设业务工作流程

（1）施工单位应当按照合同规定的工期，编制进度计划，提交开工申请报告。

（2）监理机构根据相关法律法规和监理合同对开工条件进行审查。

（3）监理机构审批后，施工单位按工程进度计划施工。

（4）施工中发生的工程变更事项，经工程项目管理部门、监理机构、审计处、设计单位审查后，根据学校的规章制度按照金额的大小报由工程项目管理部门、学院领导或学院党委会集体审定。

（5）施工单位按合同约定对材料、工程设备、工程所有部位及其施工质量等进行自检，报监理机构审查。

（6）监理机构对工程的所有部位及其施工质量进行检查验收。

（7）监理机构和工程项目管理部门审查通过后，施工单位进入下道工序施工，完成全部或分项工程后，报送监理机构进行验收检查。

（8）监理机构对施工单位完成的全部或分项工程进行验收。

（9）监理机构验收通过后，由施工单位组织竣工验收自验。

工程项目建设业务工作流程如图3-5-4所示。

图3-5-4                工程项目建设业务工作流程

|  | 施工单位 | 工程项目管理部门 | 监理单位 | 校长办公会或党委会 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工准备 | 提交开工报告 | 开始 | 审核 |  |
| 工程施工 | 分项、分部工程施工 完成分项、分部工程 变更申请 自检 | 审核 限额以上的 限额以下的 | 审核 | 审定 |
| 监理验收 | 自检 | 结束 |  |  |

（五）工程项目验收业务控制

1.职责与权限

（1）工程管理部门：组织对单项工程进行验收，组织相关部门对全部工程进行验收；负责工程项目竣工验收和资料归档，办理相关基本建设工程移交；配合审计处及相关部门的工程结算审计及财务决算审计。

（2）监理机构：按照监理合同，负责对施工单位完成的工程进行全面检查，签署《工程竣工报验单》；与学校和施工单位共同签署《竣工验收证明书》。

（3）计划财务处：负责工程项目的财务竣工决算报告的编制。

（4）审计处：负责建设工程项目竣工财务决算审计。

（5）资产管理处：负责接收竣工的固定资产，办理资产的入库管理，交付使用部门使用。

2.工程项目验收业务工作流程

（1）施工单位工程项目施工完成，按照合同规定达到竣工验收条件。

（2）施工单位按照合同要求进行初步自检。

（3）自检合格后，施工单位向监理机构提交《竣工验收报告》。

（4）监理机构对其完成工程进行全面检查。

（5）经监理机构审核通过的，监理机构签署《工程竣工报验单》，并报学院进行验收。

（6）学校工程项目管理部门组织设计、施工、监理、工程质量监督等部门对全部工程进行验收，对该项目是否符合设计要求以及建筑施工和设备安装质量要求进行全面验收。

（7）经竣工验收合格的全部工程，由施工单位、监理机构、设计单位、学校共同签署《工程竣工验收证明书》。

（8）经竣工验收，固定资产达到预定可使用状态后，由学校工程管理部门移交资产管理处，并交付使用部门使用。

工程项目竣工验收业务工作流程如图3-5-5所示。

图3-5-5             工程项目竣工验收业务工作流程

|  | 施工单位 | 资产管理处 | 工程项目管理部门 | 监理单位 | 参建部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初步自检 | 开始 自检合格后 |  |  | 工程竣工验收申请报告 |  |
| 竣工验收 | 工程竣工验收 申请报告 |  | 组织工程竣工 验收 | 审核 | 共同验收 |
| 验收交付 |  | 固定资产交付 使用 结束 | 签署工程竣工验收证明书 |  |  |

### 六、工程项目管理业务控制相关制度（单独编册）

### （一）江苏食品药品职业技术学院基建工程管理办法（修订）

- （二）后勤管理处维修工程管理办法（试行）

（三）江苏食品药品职业技术学院工程项目管理审计实施办法

## 第六章 合同管理控制

### 一、合同管理控制范围

合同是指学校开展教学、科研及其他活动时，与自然人、法人及其他组织等平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。学校因经济活动发生而订立的合同，都是合同控制的业务范围。学校与教职工签订的劳动人事合同，不包含在合同控制的业务范围，由学校人事处按国家相关政策统一管理。

### 二、合同管理控制目标

合同管理控制目标就是明确合同拟定、审批、执行、归档等环节的程序和要求，定期检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取相应的控制措施，防止诉讼、违约、变更等各类风险发生，促进合同有效履行，切实维护学校的合法权益。

### 三、合同管理控制不相容岗位

1.合同的谈判与审批；

2.合同的签订与执行；

3.合同的签订与收付款审批；

4.合同的签订与印章保管；

5.合同执行与收付款。

### 四、合同管理控制风险清单

合同管理控制由合同订立、合同履行和合同登记与归档三个环节构成，不同环节其控制的关键环节、风险点及主要防控措施各有侧重，分环节描述。

合同订立业务风险清单

| 序号 | 关键环节 | 风险点 | 主要防控措施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同谈判 | 与合同对方合谋在重大问题上做出不让步或泄露本单位合同谋略导致学校利益受损 | 1.实行合同谈判联席制度，法律、技术、财务人员联合进行谈判； 2.重大经济合同应聘请外部专家参与合同谈判； 3.建立责任追究制度，谈判的重要事项和各方意见，应当进行记录并妥善保存，作为追究责任的重要凭据。 | 合同谈判 负责部门 |
| 2 | 合同文本拟定 | 合同内容和条款不合法、不合规；在合同拟定中故意隐藏重大疏漏和欺诈，导致学校利益受到侵害。 | 1.采用标准合同文本，订立书面合同； 2.重大经济合同应聘请法律顾问和第三方技术专家审查合同条款。 | 合同经办部门 |
| 3 | 合同审核 | 对合同条款、格式审核不严格，可能使学校面临诉讼的风险或造成经济利益损失。 | 1.建立合同审核机制，合同管理部门、采购项目管理部门、经办部门联合审查； 2.审查人员对做出的审查结果负责，合同管理部门对合同审查结果负全面责任； 3.审查合同商务条款、技术条款与招标文件要求的一致性。 | 合同经办部门合同管理部门 |
| 4 | 合同签订 | 授意或合谋串通签订虚假合同，谋取私利或套取、转移资金。 | 1.严格各类合同的签署权限； 2.严格合同专用章保管制度； 3.采取恰当措施，防止已签署的合同被篡改。 | 合同经办部门 合同管理部门 |

合同履行业务风险清单

| 序号 | 关键环节 | 风险点 | 主要防控措施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同 履行 情况 监控 | 合同执行主体未严格恰当地履行合同约定的义务；发生合同履行中的风险不采取措施，合同纠纷处理不当致使学校受损。 | 1.明确相关责任人在合同履行过程中的责任； 2.建立合同履行定期检查制度，检查分析合同履行情况及效果，敦促对方积极履行合同； 3.制定应急预案，对无法继续履行的合同，及时采取措施，降低损失。 | 合同经办部门 合同管理部门 |
| 2 | 合同 履行 监督 审查 | 不按照规定的程序办理合同的变更、解除等程序，使学校利益受损。 | 建立合同履行监督审查制度： 1.合同补充、变更及解除需按规定进行报告和审查； 2.以书面形式变更和解除合同； 3.对造成的损失，及时提出索赔。 | 合同经办部门合同管理部门纪检部门 |
| 3 | 合同 价款 支付 | 未按照合同规定的期限、金额和方式付款，可能导致学校经济利益遭受损失或面临诉讼的风险。 | 1.建立合同管理信息系统，跟踪合同履行情况，在临近结算期限的合理时间提示财务管理部门进行资金结算提示； 2.合同承办人员及时收集凭证资料，经审批后在规定时间内提交财务管理部门办理结算； 3.财务管理部门对合同条款和经审批的结算申请资料进行审核； 4.未按合同条款履约或应签订书面合同而未签订的，财务管理部门在付款之前向单位负责人报告； 5.财务管理部门应当定期与合同管理部门核对，根据合同履行情况办理价款结算和进行账务处理，确保按合同约定及时结算相关价款。 | 合同经办部门财务管理部门 |
| 4 | 合同 纠纷 处理 | 在合同订立、履行过程中，出现合同纠纷问题，如果处理不当，可能损害学校利益、信誉和形象。 | 1.明确合同纠纷的处理办法和处理责任，纠纷处理过程中，未经授权批准，相关经办人员不得向对方做出实质性答复或承诺； 2.在履行合同过程中发生纠纷的，学校应当在规定时效内与对方协商谈判； 3.合同纠纷协商一致的，双方应当签订书面协议确认； 4.合同纠纷经协商无法解决的，经办人员应向学校有关负责人报告，并根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。 | 单位负责人 合同经办部门合同管理部门 |

合同登记归档业务风险清单

| 序号 | 关键 环节 | 风险点 | 主要防控措施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同 登记 | 合同及相关资料的登记、流转和保管不善，导致合同及相关资料丢失，影响到合同的正常履行和纠纷的有效处理。 | 1.合同归口管理部门定期对合同进行统计、分类，登记合同的订立、履行、结算、补充或变更、解除等情况； 2.建立合同文本统一分类和连续编号制度； 3.合同终结应及时办理销号和归档手续； 4.明确合同流转、借阅及归还的职责权限和审批程序等有关要求。 | 合同管理部门 |
| 2 | 合同 归档 | 未建立合同信息安全保密机制，致使合同订立与履行过程中涉及的国家秘密、工作秘密或商业秘密泄露，导致学校或国家利益遭受损失。 | 签订合同保密承诺，未经批准，不得以任何形式泄露合同订立与履行过程中涉及的国家秘密、工作秘密或商业秘密。 | 合同管理部门 |

### 五、合同管理控制

（一）合同订立业务控制

合同控制就是对合同管理的全过程实施有效的监督与管理。由洽谈、草拟、签订、生效合同开始，直至合同失效为止。不仅要重视签订前的控制，更要重视签订后控制。合同订立是开始。

1.合同订立业务控制的职责与权限

（1）合同经办部门的职责

合同经办部门是合同签订的责任主体，其职责如下。

合同经办人职责：

①负责根据经济业务的情况及学校的制度要求，发起合同管理；

②负责合同对方的联系、信息收集以及初步审核，跟踪合同对方评价活动直到流程结束；

③负责组织合同调查与谈判并记录谈判结果；

④负责起草合同文本、送审直至合同审批完成；

⑤负责合同履行过程的纠纷处理、变更和解除合同等日常管理工作；

⑥负责向合同采购管理部门、法律顾问等部门提供所需信息。

部门负责人职责：

①负责合同对方的资格审核；

②负责重要的合同调查与谈判；

③负责合同文本及技术性条款的审核；

④负责合同相关资料的审核。

（2）合同管理部门的职责

合同管理部门是学校合同管理的归口部门，其主要职责如下：

①负责拟定、修订合同管理制度，并组织实施；

②组织宣传贯彻《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，组织对各业务部门合同经办人的培训；

③对合同订立、变更及解除进行审查把关；

④负责学校各单位合同执行情况的监督检查；

⑤ 负责学校合同专用章的管理；

⑥ 负责学校合同台账、合同档案的建立和管理；

⑦ 协调学校内部和外部合同关系，对合同纠纷依法申请仲裁或诉讼；

⑧ 合同管理中需要解决的其他问题。

（3）法律顾问的职责

负责各类合同的法律审核。

2.合同订立业务管理

（1）合同调查与谈判

合同经办部门的经办人负责与合同对方当事人联络，要求对方提供相应资格材料，填报供应商调查表，并形成初步检查材料上交部门负责人审核，对于重大合同要上报相关分管业务校领导审核。对于经过政府招标采购程序的合同，按照学校合同审签流程签订合同。

一般合同由合同经办人或经办部门负责人、相关技术人员参与谈判。重要合同由经办人或经办部门负责人、招标管理部门、采购管理部门、审计部门、财务部门、分管业务的校领导参与谈判。重大合同应当组成谈判工作小组，谈判工作组应由合同经办部门、采购管理部门、合同管理部门、法律顾问、审计部门、财务部门、相关技术领域专家、分管业务的校领导等人员组成。重大合同的谈判结果须报学校党委会通过后确定。

参与一般合同、重要合同谈判的人员在谈判开始前，应当收集合同相关的市场信息，了解交易条件、竞争状况、交易价格、售后保障等，并就谈判的基本策略向校领导汇报，取得谈判的授权。谈判过程中，参与谈判的人员必须在授权的范围内做出承诺，不得超越授权对合同的重要条款做出让步。

（2）合同文本的拟定与审查

合同经办部门经办人根据合同谈判的结果，负责起草合同文本，由本部门负责人审核。重大合同或法律关系复杂的特殊合同应当由学校法律部门参与起草，并实行会审制度。

国家或行业有合同标准文本的，应当优先采用。但对涉及权利义务关系的条款应当进行认真审查，并根据实际情况进行适当修改。

合同文本的内容一般包括以下条款：

①当事人名称（或姓名）、住所、法人代表人姓名及职务、开户银行及账号；

②标的或标的物（指货物、劳务、工程项目等）名称、型号、规格等；

③数量和质量，包括适用规范、质量标准和检测方式等；

④价款或酬金；

⑤履行的期限、地点和方式。对数量、质量、履行期限和方式等有特殊要求的，应当在合同中予以特别明确；

⑥违约责任；

⑦合同争议的解决方法；

⑧合同订立的时间、地点；

⑨根据法律规定或合同性质应当具备的其他条款。

合同订立前，合同经办部门应当审查对方的资信状况、履约能力和合同的技术条款。内容包括：

①社会信誉（近三年是否有重大违约，是否涉及重大经济纠纷或经济犯罪案件等）和履约能力（如生产能力、支付能力、运输能力等）；

②审查营业执照是否真实、有效；

③核实对方资产（资金）证明；

④审查合同对方的资质等级证书；

⑤审查法人证书及法人委托证书；

⑥审核部门专业范围内合同的技术条款；

⑦根据合同性质需要审查的其他内容。

同时，经办部门还要组织相关部门对合同进行业务性审查，审查的内容为：

①对方当事人是否具有签约主体资格；

②是否是各方谈判、协商的一致意见，是否符合决策部门的决策意见；

③是否违反学校的规章制度；

④是否超越业务权限；

⑤语言是否准确、通顺。

合同管理部门对合同的合法性和严密性进行审查，主要内容包括：

①合同签订主体是否符合法律规定；

②条款是否违反法律、法规和司法解释的规定；

③条款是否有冲突；

④条款是否有歧义；

⑤条款是否有效的维护学校合法利益；

⑥条款是否完备。

⑦需要同时附送的材料是否完备。

法律顾问负责审核合同的法律风险及合同相关的内容，包括不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。

同一内容合同一般审查一次，由经办部门根据审查意见进行修改，特殊情况需要再次报送审查的，最多进行两次，审查人对合同文本和审查意见一并保存。

（3）合同签署

合同经相关部门审查同意后，合同经办人持“合同审签单”，送至合同管理部门进行备案并加盖合同专用章，合同订阅完成。

（4）合同印章的使用与管理

合同专用章由合同管理部门报经学校批准后统一印制，并指定专人保管。学校因业务发展需要对外签订合同时由法定代表人或委托授权人签章，同时加盖合同专用章。合同专用章仅限于有关合同、协议的签订，未经学校主管部门核准，不得在其他文件上使用。

印章管理人员对用印范围和用印手续应严格审查，并对用印情况进行登记。不得为未经编号的、缺少审核及报签文件的、属于代签但缺少授权委托书的合同、协议的签订提供合同专用章。

原则上，合同专用章不得携带外出使用。确因工作需要，必须带合同专用章到异地使用的，应经法定代表人批准，并到印章管理员处办理借用手续。

（5）合同订立控制目标要点

控制目标：合同具有一定的法律效力，在订立过程中应当进行充分论证和研究分析，确保合同的完整性、严密性、合理性和合法性。

控制要点：客户资料调查是否充分，基础性工作是否扎实；重大合同谈判应当组成工作组，是否存在超越授权对合同的重要条款作出让步；合同条款是否齐备，是否前后矛盾，内容及技术参数是否规范；合同条款是否违反法律、法规和司法解释的规定；合同条款是否经相关职能部门审查；合同签署人是否经过法定程序授权；合同印章的使用与保管是否建立了相应的管理制度，且执行良好。

3.合同订立业务工作流程

（1）合同签署与用印控制工作流程

①合同经办部门组织相关职能部门进行合同调查与谈判。

②合同经办部门根据商谈结果拟定合同文本。

③合同经办部门负责人审核合同初稿，发起用印申请。

④由采购管理部门、法律顾问、合同管理部门等业务部门对合同按职责要求进行审查。

⑤按照合同审批权限，分管业务校领导或校长（或其授权人）审定合同文本，并签字，合同签署完成。

⑥合同签字完毕后，由经办部门经办人将合同交至合同管理部门，经审核无误后，在合同内加盖印章。

⑦合同管理员办理备案登记手续并归档保存。

⑧合同备案登记后，合同经办部门领取盖章合同，合同签订完成。

（2）合同签署与用印业务控制工作流程

合同订立是指合同各方通过协商后建立合同关系的行为。这种关系是一种法律约定，所以合同的签署是一种非常严肃的经济事件，必须加强控制。合同签署与用印业务

控制工作流程如图3-6-1所示。

图3-6-1               合同签署与用印业务控制工作流程

|  | 合同经 办部门 | 合同管 理部门 | 合同采购 管理部门 | 法律顾 问部门 | 相关 领导 | 相关规 程表单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同拟定与审核 | 开 始 合同调查 与谈判 审核 拟定合同 |  |  |  |  | 合同 文本 |
| 合同用印与归档 | 合同 专用 章用 印申 请 | 审 核 结 束 合同 签署 合同 印章 用印登记 合同 归档 | 审 核 | 审 核 | 审 核 | 合同 用印申请表 合同 用印登记表 |

（二）合同履行业务控制

合同履行是合同控制过程的中间阶段，也是最为关键的控制环节，直接关系到是否能达到预期的采购目标。

1.合同履行业务控制的职责与权限

（1）合同采购管理部门职责

①建立采购与付款的内部管理制度；

②合理经济地执行合同，发现问题及时汇报并提出解决方案；

③及时、足额采购合同标的并交付使用单位；

④参与合同执行结果的验收；

⑤参与合同变更、解除及纠纷的处理。

（2）合同管理部门职责

①对合同订立、变更及解除进行审查把关；

②负责学校合同执行情况的监督检查；

③协调学校内部和外部合同关系，对合同纠纷依法申请仲裁或诉讼；

④合同管理中需要解决的其他问题。

（3）配合部门的主要职责

合同经办部门：负责合同履行、纠纷处理、合同变更和解除。

法律顾问：负责各类合同变更、补充的法律审核。

审计处：负责各类合同执行情况的审核和审计。

计划财务处：负责发票的审查、签收、签发及账务处理。核对发票是否一致；合同发票的审批程序是否符合规定，程序不完备的，拒绝付款；负责按合同结算条款收、付款。

资产管理处：负责合同执行结果的验收及资产登记。

2.合同履行业务管理

合同履行业务主要包括合同的执行与监督、合同的变更与解除、合同违约与纠纷处理三个环节。

（1）合同执行与监督业务

学校合同实行合同履约责任制，部门及学校的法定代表人是合同履约的第一责任人，第一责任人对合同的全面、正确履行负责。各签约单位、签约人、经办人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。发生违约可能或违约行为时，要采取有效措施将不利影响降到最低。应当积极妥善地行使抗辩权、代位权、撤销权、留置权，否则致使合同不能履行或不能完全履行，给学校造成损失的，要追究有关人员的相应责任。

合同执行完成后，资产管理部门应按照合同约定标的物的数量、质量等组织相关部门进行验收，对不符合合同约定的，应在法定或约定的期限内向对方当事人提出书面异议，并督促合同对方继续履行。

学校财务管理部门办理结算业务并进行账务处理时应审核合同有关条款，按合同规定和学校财务管理规定支付合同价款。

（2）合同变更与解除

在合同履行过程中如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合同期限内与对方当事人进行协商。对方当事人提出变更、解除合同，应从维护本单位合法权益出发，从严控制。

合同需要变更、解除，合同经办部门应向合同管理部门提交经本部门负责人审签的书面报告或解决方案，经合同管理部门审查出具意见后，报法人代表或授权代表签字同意后方可变更、解除。经办部门应及时采取补救措施，尽量减少由此造成的损失。需要签订补充协议的，按照合同拟定与签署的流程执行补充协议的签署工作。

合同变更、解除必须采取书面形式。合同经办部门应将变更、解除合同的各种文件、纪要、信函等原件报送合同管理部门。

（3）合同违约与纠纷处理

合同签订后进入履行阶段，业务经办人员应随时跟踪合同的履行情况，若发现合同对方可能发生违约、不能履约或延迟履约等行为，或自身可能无法履行或延迟履行合同，应及时上报领导处理。

针对合同对方违约的情形，可采取以下措施处理：

①要求对方继续履行合同。

不论违约对方是否情愿，只要存在继续履行的可能性，校方就有权要求违约对方继续履行原合同约定的义务。

②要求对方支付违约金。

合同对方违约时，校方可按照合同约定要求对方支付违约金。

③要求定金担保。

合同对方违约时，校方可按照合同约定及《中华人民共和国担保法》向对方收取定金作为债权的担保。违约对方履行债务后，可将定金抵作价款或者收回，若违约对方不履行约定债务，则无权要求返还定金。

④要求赔偿损失。

合同对方因不履行合同义务或者履行义务不符合约定，而给学校造成损失的，学校有权提出索赔，具体赔偿金额可由业务经办部门会同法律顾问与合同对方协商确定。

对经协商仍无法解决的合同纠纷，经学校法定代表人同意，可提交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。法律顾问会同相关部门研究仲裁或诉讼方案，报法定代表人批准后实施。纠纷处理过程中，任何部门或个人未经授权，不得向合同、协议对方作出实质性的答复或承诺。

合同管理部门处理经济纠纷前，签约部门必须提供下列证据材料（原件或复印件）：

①合同的文本（包括变更、解除合同的协议）以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等；

②送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；

③产品质量标准、样品或鉴定报告；

④货款的承付、托收凭证，有关财务账目；

⑤有关违约的证据材料；

⑥其他与处理纠纷有关的材料。

合同纠纷以双方协商达成一致意见的，应订立书面协议，由双方代表签字并加盖合同专用章。合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关部门，并将有关资料汇总，统一交合同管理部门归档，以备查考。

（4）合同履行控制目标与要点

控制目标：合同的履行是一个持续性的过程，学校必须对合同的履行情况进行监控，及时发现合同履行过程中所发生的问题，对合同进行补充、修改或解除，在维护学校合法权益的基础上，不侵犯对方的合法权益，确保合同的有效性、完整性、合法性。

控制要点：

①合同标的执行主体是否按期恰当地完成；

②合同标的执行是否完全符合合同约定的一切条款；

③合同标的执行过程中各相关部门是否密切配合，并认真履行了相应的职责；

④合同在执行过程中发生变更、纠纷是否严格执行了审批程序；

⑤合同执行的验收环节是否规范、严密。

3.合同履行业务控制工作流程

（1）由采购部门根据订立的合同组织合同采购；

（2）采购履行过程中发生合同纠纷，由经办部门牵头，组织合同管理部门、法律顾问及有关部门与对方进行协商谈判，经分管业务校领导按权限审批，进行纠纷处理；签订补充合同，进行合同变更；协商未果，进行仲裁或诉讼解决，或解除合同；

（3）采购完成后，由资产管理部门组织采购部门、使用部门等进行验收，填写验收单；

（4）验收合格后，由资产管理部门进行资产登记，并交付使用单位；

（5）取得发票，由采购部门填写支出审批单，经相关部门及校领导审批后，交由财务管理部门按合同约定的结算方式进行合同结算。

4.合同履行业务控制工作流程

合同履行是当事人全面、正确地完成合同义务，是对当事人履约行为的基本要求。只完成合同规定的部分义务，就是没有完全履行；任何一方或双方均未履行合同规定的义务，则属于完全没有履行。无论是完全没有履行，或是没有完全履行，当事人均应承担相应的责任。由此可见，合同履行业务控制是合同控制中的核心。其控制工作流程如图3-6-2所示：

图3-6-2             合同履行业务控制工作流程

|  | 采购 部门 | 合同经办部门 | 法律顾问及相关部门 | 相关 领导 | 资产管 理部门 | 使用 部门 | 相关 领导 | 财务管 理部门 | 合同管理部门 | 相关规 程表单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点 | 开 始 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织采购 | 组织采购 | 合同 变更 是 | 是 | 是 |  |  |  |  |  | 正式合同文本 |
| 纠纷处理 | 协商 | 否 解除合同 | 审核 否 仲裁或诉讼 | 审核 否 |  |  |  |  |  | 补充合同文本 |
| 组织验收 |  |  |  |  | 组织验收 |  |  |  |  | 验收清单 |
| 资产登记 |  |  |  |  | 资产登记 | 交付使用 |  |  |  | 资产登记账簿 |
| 合同结算 |  |  |  |  |  |  | 审核 | 合同结算 |  | 支付审批单 |
| 业务归档 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 束 合同归档 |  |

（三）合同归档业务控制

合同归档是是合同控制的终结，也是合同履行结果的总结。

1.合同归档业务控制的职责与权限

（1）合同管理部门职责：

①负责合同资料的定期装订和归档管理工作；

②负责档案的查阅和登记，负责向合同采购部门、法律顾问等部门提供所需信息；

③负责合同档案的保管工作，移交档案管理部门时需编制移交清册；

④负责合同安全防范工作；

⑤负责合同印鉴管理。

（2）配合部门职责：

合同经办部门：负责合同订立、变更、补充等资料的归档工作。

法律顾问：负责各类合同变更、补充的法律审核资料的归档工作。

计划财务处：负责收、付款结算会计档案的归档工作。

2.合同归档管理

（1）合同归档业务管理

合同管理实行合同登记备查制度。合同签署完成后由经办部门将相关资料提交合同管理部门进行备案，再根据所附资料完成合同登记。合同履行结束后由采购部门牵头组织整理归档合同及相关采购资料。

合同管理部门负责以学校名义签订的一切合同的登记、备案、日常存档工作。合同管理员每年定期要将以前年度的合同原件整理移送学校档案管理部门存档。各部门如需查阅已存档的合同，按照学校档案管理部门的查阅规定进行查询。

（2）合同归档控制的目标与要点

控制目标：确定相应的归口管理部门，对合同进行统一管理，以确保合同的归档的完整，并且对于涉密的合同采取保密措施，确保合同的完整性和保密性。

控制要点：合同归档是否建立了合同登记备查制度，执行是否到位；合同签署完成后归档是否及时，资料是否完整；归档的合同在查阅时是否严格执行审批制度；合同档案的保管是否规范。

3.合同归档业务控制流程

（1）相关部门及合同管理人员定期将合同资料等分类整理移交档案管理员；

（2）档案管理员对收集的合同资料进行立卷整理，按档案管理要求分类编目；

（3）档案管理员对分类整理的档案定期送交学校档案管理室保存；

（4）借阅者提出借阅需求及提供有关证明，经合同管理部门负责人审批后查阅合同，进行借阅登记备案，要求借阅者按期归档。

4.合同归档业务控制工作流程

合同归档是记载合同履行全部情况的文字资料，通过对合同的档案管理，可以完整保存与合同相关的证据材料。其控制工作流程如图3-6-3所示：

图3-6-3           合同登记归档业务控制工作流程

|  | 相关部门 | 档案管理员 | 档案管理部门 | 借阅合同部门 | 相关领导 | 相关规程 表单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同移交 | 开始 移交合同 相关资料 | 立卷整理 分类编目 |  |  |  | 移交清单 |
| 归档处理 |  | 装盒填写脊背 入库上架 |  |  |  | 档案 登记簿 |
| 借阅查询 |  | 移交 | 结束 立卷保管 查阅登记 | 查阅申请 | 审批 | 查阅 申请书 借阅 登记簿 |

### 六、合同业务控制相关文件和制度（单独编册）

（一）江苏食品药品职业技术学院合同（协议）管理办法（试行）

## 第七章 所属法人单位管理控制

校办产业是高职院校科技成果的转化基地，是开展理实一体化教学的重要基地，是学校创新创业人才的培育基地，是践行国家“大众创新、万众创业”的重要载体，是实现产学研融合的有效途径。校办产业管理控制的好坏，不仅影响校办产业的发展，而且会直接影响学校正常的教育教学秩序。为此，学校应当增强校办产业风险意识，重视校办产业风险防范。

### 一、所属法人单位管理控制范围

本章所指的所属法人单位是学院投资成立的江苏食源科技有限公司（以下简称食源公司）。

### 二、所属法人单位管理控制目标

学院对食源公司进行控制，就是以信息沟通为基础，选取适当管理体制与控制模式，采取适宜的控制手段，通过实施业绩考核等激励约束机制来实现学院的整体目标。

1.确保学院对食源公司投资的安全、完整及有效使用，实现学院投入的经营资产的保值、增值，维护好国有资本权益，取得经济效益、社会效益的最大化；

2.理顺食源公司管理体制和运行机制，防范公司可能出现的风险对学院正常教育教学及科研工作的影响；

3.保障公司经济行动合法合规，实现学院和公司共赢的发展战略；

4. 统筹管理、整合资源，推进学校科技产业化工作；

5.保证公司财务信息真实、完整，防范错误和舞弊、腐败发生。

### 三、所属法人单位管理控制风险点

1.组织架构设置不当风险

公司治理结构不完善、组织架构不健全，对下属子公司管理人员选任不恰当，可导致决策失误、舞弊、效率低下以及经营失败。

2.制度体系建设不健全风险

公司内部控制体系不健全或者存在重大缺陷，可能导致公司内部管理混乱，无法实现国有资产的保值。

3.经营决策不当的风险

公司超越业务范围或审批权限从事相关交易或事项，可能造成投资失败、法律诉讼和资产损失。

4.经营行为违规风险

公司在资产、工程、合同、采购等方面的内控体系不健全或存在重大缺陷，可能发生腐败和舞弊问题的风险。

5.财务信息失真的风险

财务信息失真，可能导致公司自身及学校决策失误或面临法律诉讼的风险。

### 四、所属法人单位管理控制风险清单

| 关键 环节 | 风险点 | 主要防范措施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织 架构 | 1.组织架构不健全，管理人员选任不恰当； 2.未能明确经营班子职责，可能导致工作扯皮、效率低下。 | 1.建立对公司的董事、监事、总经理、财务负责人等人员的委派制度； 2.建立内部控制制度体系，明确经营班子各项权责和各项业务事项的审批流程。 | 院长办公会 食源公司 |
| 人力 资源 | 1.缺乏人力资源规划，轻视管理人员的专业胜任能力； 2.缺乏奖惩激励约束机制； 3.未签订用工合同，存在劳动纠纷。 | 1.避免将那些没有企业管理经验出任企业高层领导。 2.制定履职待遇等奖惩办法。 3.制定有利于企业可持续发展的人力资源政策，依法与员工签订劳动合同。 | 产教融合办公室 食源公司及各子公司 |
| 制度 体系 建设 | 内部控制体系不健全，导致公司管理混乱，可能承担监管或连带责任。 | 按照《内部控制基本规范》及其指引的要求和章程的规定建立健全校办产业内部控制制度体系。 | 产教融合办公室 食源公司及各子公司 |
| 业务 层面 | 1.超越业务范围或审批权限从事相关交易或事项； 2.在资产、资金、工程、合同管理、采购等内控体系不健全； 3.财务报表信息失真； 4.不相容职务未分离。 | 1.对公司业务运行进行合理授权，重大业务应当经严格审批； 2.建立预算、重大投资、筹资、对外担保、对外捐赠、关联交易等控制制度； 3.制定校办产业财务管理办法； 4.确保制衡理念贯穿公司重要过程。 | 食源公司及各子公司 |

### 五、所属法人单位管理控制相关制度（单独编册）

（一）江苏食源科技有限公司章程

（二）江苏食源科技有限公司子公司管理暂行办法

## 第八章 信息化管理控制

### 一、信息化管理控制范围

信息化管理控制是指学院运用现代信息技术手段，将经济活动的主要流程、关键控制环节嵌入学院管理信息系统，减少或消除人为操纵因素，实现对经济业务和经济业务相关事项的风险进行更有效控制的过程。

### 二、信息化管理控制目标

信息化管理控制是指学院运用现代信息技术手段，将经济活动的主要流程、关键控制环节嵌入学校管理信息系统，减少或消除人为操纵因素，实现对经济业务和与经济业务相关事项的风险进行更有效控制的过程。具体目标如下：

1.职责明晰性。

学院党委会是学校信息化建设的决策机构；学校法人代表是学校信息化建设的第一责任人；分管理业务校领导应对信息化建设的必要性、可行性进行审核、把关；各业务部门是信息化系统使用与维护部门，部门负责人、系统建设负责人对信息化系统的建设负直接责任；学校信息管理部门对信息系统的安全、合法使用负监控责任。

2.目标相关性。

信息系统建设申报经过充分的研究、论证，与学校的事业发展规划紧密贴合。

3.政策相符性。

信息系统建设要依据充分、正确、全面，符合国家、地方有关法律、法规规定，标准正确、依据准确。

4.经济合理性。

信息系统建设要充分考虑学校需要，结合学校财力可支持力度，统筹安排。

5.建设周密性。

信息系统建设要充分调研、招标要充分竞争，建设要合理规范。

6.成果有效性。

信息系统建设完成后，要充分利用其特点与优势，为学校的教育教学服务，体现出成效。

### 三、信息化管理业务不相容岗位

按照不相容岗位相互分离的内部控制原则，信息化化管理业务不相容岗位主要包括：

1. 项目规划与审批；

2. 项目招标与建设；

3.项目建设与验收；

4.系统使用效果与评价

### 四、信息化管理业务控制风险清单

信息化管理控制主要包括建设规划、项目招标执行与调整、系统建设与使用评价等环节的控制，主要风险点如表所示。

信息化管理业务控制风险清单

| 序号 | 关键 环节 | 风险点 | 控制措施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设 规划 | 与事业发展规划、年度计划不匹配，与资产配置计划相脱节 | 发展规划办公室正确、科学、合理的编制学校事业发展规划，院长办公室全面科学制定年度工作计划，各归口管理部门加强项目论证，合理申报资产购置计划，分管业务校领导加强审核。 | 发展规划与质量管理办公室、校长办公室、归口管理部门 |
|  |  | 系统需要不准确 | 充分调研、论证 | 归口管理部门、业务相关部门、现教教育技术中心 |
|  |  | 系统功能不完善、不合理 | 根据需求分析设计系统功能 | 归口管理部门、业务相关部门、现教教育技术中心 |
| 2 | 项目 招标 执行 与调 整 | 系统招投标 | 由建设部门提供相关招标参数、招标办组织招投标 | 归口建设部门、招标办公室 |
|  |  | 项目执行不规范，系统功能有偏差 | 严格按照合同执行，确需调整功能的，提出明确的调整原因和依据 | 归口管理部门、业务相关部门、审计处、现教教育技术中心 |
| 3 | 系统建设与使用评价 | 系统功能不真实、不准确、不完整、不及时 | 加强系统验收环节，进行多部门、多环节的验收 | 归口管理部门、业务相关部门、资产处、审计处 |
|  |  | 系统使用成效与规划不符 | 制定明确的使用方法与并下发通知，及时进行反馈整改。 | 业务相关部门、现教教育技术中心 |

### 五、信息化系统规划职责与权限

1．党委会

①负责审议、批准学院事业发展规划和年度工作计划；

②审定学院信息化建设的原则和要求；

③审定信息化建设年度预算。

2．校长办公会

①研究、审议学院信息化建设制度；

②研究、审议学院信息化建设的原则和要求；

③研究、审议学院年度信息化建设方案；

④研究、决定信息化建设项目。

3.分管业务领导

①负责学院事业发展规划和年度工作计划审核，并报院长办公会、党委会审定；

②负责各业务部门申报的信息化项目可行性、合理性审核；

4.信息化系统建设管理部门

①负责全院信息化建设的规划；

②负责根据学院批准的信息化建设目标，拟定各年度（阶段）的信息化建设内容与方案；

5.归口管理部门

①发展规划与质量管理办公室负责草拟学院事业发展规划，并报学院党委会审议、批准；

②校长办公室负责草拟学院年度工作计划，并报学院党委会审议、批准；

③资产管理处负责汇总、论证学院各部门提出的信息化建设预算，评估其合理性后，报送计划财务处；

④科研处负责汇总、论证各教学单位提出的纳入项目库中的教科研类项目并进行排序，报送计划财务处；

⑤现代教育技术中心负责汇总、论证各教学单位提出的纳入到项目库中的信息化类项目并进行排序，报送计划财务处，同时组织参加同级业务主管部门的评审。

### 六、信息化系统建设工作流程

1.发展规划与质量管理办公室制订学院中长期滚动发展规划，院长办公室制订学院年度党政工作任务，为信息化系统建设安排提供依据；

2.各部门（单位）就建设的相关性、必要性、可行性等牵头组织论证并进行排序，报学院分管领导审核后，提交资产处；

3.资产处依据学院的事业发展规划，科学、合理测算、平衡经费，汇总论证后报学院办公会、党委会审议、确定；

4.建设牵头部门根据学院决定进行建设。建设与业务相关部门对系统进行深入调研、建设牵头部门将相关招标参数提交招标办；招标办发招标公告进行招标；建设牵头部门根据招标结果与相关中标单位签订合同；建设部门全程负责项目建设；资产处、建设部门、相关业务部门对项目进行验收。

信息化系统建设工作流程如图3-8-1所示。

图3-8-1                     信息化系统建设工作流程

未通过

N

Y

未通过

N

Y

N

开始

向资产管理处提交建设项目

资产管理处汇总报学院审批

学院研究审批

开始立项实施、收集具体材料

进行方案设计

向招标办提交招标材料进行招标

向资产管理处提交申购申请

招标成功

签订合同

合同审核通过

项目具体建设

项目完成进行验收

项目验收通过

相关资产入库

系统移交具体业务使用部门

项目继续实施

结束

通过

Y

N

通过

### 七、信息化系统使用与维护工作流程

1.业务使用部门从项目建设部门接管系统管理权限，对系统进行使用与日常维护。

2.项目建设部门对系统提供技术维护支持与培训，为系统的软硬件运行提供必要的环境与条件。